KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số: 115/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | Kế hoạch năm 2015 | Chủ đầu tư | Ghi chú |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  | 1683671 | 322400 |  |  |  |  |  |  |
| I | TRUNG ƯƠNG CÂN ĐỐI THEO THỜI KỲ ỔN ĐỊNH |  |  |  |  |  | 1307721 | 241800 |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Trả nợ vay Ngân hàng phát triển |  |  |  |  |  |  | 128000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trả vay vốn tín dụng ưu đãi |  |  |  |  |  |  | 128000 |  |  |  |  |  |  |
| I.2 | Cân đối ngân sách huyện, thành phố |  |  |  |  |  |  | 62443 |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Bố trí tối thiểu cho lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  |  |  | 32000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thành phố Lai Châu | TP Lai Châu |  |  |  |  |  | 9668 | UBND TP Lai Châu |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  |  |  | 4955 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Huyện Tam Đường | Tam Đường |  |  |  |  |  | 6252 | UBND huyện Tam Đường |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  |  |  | 3204 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Huyện Phong Thổ | Phong Thổ |  |  |  |  |  | 8141 | UBND huyện Phong Thổ |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  |  |  | 4172 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Huyện Sìn Hồ | Sìn Hồ |  |  |  |  |  | 8360 | UBND huyện Sìn Hồ |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  |  |  | 4284 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Huyện Mường Tè | Mường Tè |  |  |  |  |  | 7633 | UBND huyện Mường Tè |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  |  |  | 3912 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Huyện Than Uyên | Than Uyên |  |  |  |  |  | 9014 | UBND huyện Than Uyên |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  |  |  | 4619 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Huyện Tân Uyên | Tân Uyên |  |  |  |  |  | 5306 | UBND huyện Tân Uyên |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  |  |  | 2719 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Huyện Nậm Nhùn | Nậm Nhùn |  |  |  |  |  | 8069 | UBND huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  |  |  | 4135 |  |  |  |  |  |  |
| I.3 | Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  |  | 65030 | 23000 |  |  |  |  |  |  |
| a | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 |  |  |  |  |  | 38250 | 13627 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường Tiểu học TT xã Chung Chải | Nậm Nhùn | 10 phòng học, bán trú HS | 2014 | 2016 | 1112/21.10.13 | 10000 | 3345 | UBND huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường THCS xã Vàng San | Mường Tè | 8 phòng học, hiệu bộ, bán trú HS, công vụ GV | 2014 | 2016 | 1113/21.10.13 | 14000 | 6375 | UBND huyện Mường Tè |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: - Giai đoạn I |  |  |  |  |  | 7500 | 3875 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Giai đoạn II |  |  |  |  |  | 6500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trường tiểu học xã Khun Há, huyện Tam Đường | Tam Đường | 12 phòng | 2014 | 2016 | 1319a/24.10.14 | 14250 | 3907 | UBND huyện Tam Đường |  |  |  |  |  |
| b | Các dự án khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  |  | 26780 | 9373 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường mầm non trung tâm xã Trung Chải | Nậm Nhùn | 03 phòng học, nhà hiệu bộ, nhà công vụ | 2015 | 2017 | 1364/28.10.14 | 13500 | 4725 | UBND huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường THCS xã Tá Bạ | Mường Tè | 08 phòng học, nhà hiệu bộ | 2015 | 2017 | 1366/28.10.14 | 13280 | 4648 | UBND huyện Mường Tè |  |  |  |  |  |
| I.4 | Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ |  |  |  |  |  | 44900 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| a | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 |  |  |  |  |  | 44900 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp cổng giao tiếp điện tử tỉnh Lai Châu | TP Lai Châu |  | 2013 | 2015 | 988/11.9.13 | 5400 | 3300 | Sở Thông tin truyền thông |  |  |  |  |  |
| 2 | Nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ tỉnh Lai Châu | Tam Đường |  | 2013 | 2015 | 1326/30.10.13 | 39500 | 6700 | Sở Khoa học và Công nghệ |  |  |  |  |  |
| I.5 | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  | 140990 | 12608 |  |  |  |  |  |  |
| a | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  |  |  |  |  | 26880 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biểu tượng văn hóa Lai Châu | TP Lai Châu |  | 2013 | 2014 | 1323/30.10.13 570/30.5.14 | 25500 | 823 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch |  |  |  |  |  |
| 2 | Trùng tu tôn tạo khu mộ các liệt sỹ tỉnh Lai Châu tại Nghĩa trang Trường Sơn xã Vĩnh Tường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | Tỉnh Quảng Trị |  | 2014 | 2014 | 560/03.6.14 | 1380 | 177 | Sở Lao động thương binh và xã hội |  |  |  |  |  |
| b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  |  |  |  |  | 60110 | 6837 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trụ sở làm việc tòa soạn Báo Lai Châu | TP Lai Châu | 1359 m2 sàn | 2013 | 2015 | 668/20.6.12 | 15510 | 1000 | Báo Lai Châu |  |  |  |  |  |
| 2 | San gạt mặt bằng và HTKT khu 2B mở rộng thị xã Lai Châu | TP Lai Châu | 1,33ha | 2013 | 2015 | 1266/25.10.12 | 15000 | 2000 | UBND TP Lai Châu |  |  |  |  |  |
| 3 | San gạt mặt bằng tạo quỹ đất phía Tây Nam thị xã Lai Châu | TP Lai Châu | 2,72ha | 2013 | 2015 | 1267/25.10.12 | 25000 | 1000 | UBND TP Lai Châu |  |  |  |  |  |
| 4 | Trụ sở xã Vàng San | Mường Tè | 633 m2 | 2014 | 2015 | 2420/28.10.13 | 4600 | 2837 | UBND huyện Mường Tè | Cân đối NS huyện |  |  |  |  |
| c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 |  |  |  |  |  | 54000 | 4771 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường đến trung tâm xã Nậm Ban | Nậm Nhùn | 2,14 km | 2012 | 2014 | 1707/30.12.11 | 54000 | 4771 | UBND huyện Sìn Hồ |  |  |  |  |  |
| I.6 | Các dự án đối ứng NSTW |  |  |  |  |  | 1056801 | 5749 |  |  |  |  |  |  |
| a | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 |  |  |  |  |  | 1056801 | 5749 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 tỉnh Lai Châu | Các huyện |  | 2011 | 2017 | 134/25.01.10; 928/13.8.14 | 505128 | 749 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |  |  |  |  |  |
| 2 | Trung tâm lưu trữ tỉnh | TP Lai Châu | 3525m2 | 2011 | 2012 | 1344/25.10.10 | 56326 | 1000 | Sở Nội vụ |  |  |  |  |  |
| 3 | Trụ sở hợp khối các cơ quan sự nghiệp tỉnh | TP Lai Châu |  | 2013 | 2017 | 1276/25.10.12 | 170000 | 1000 | Sở Xây dựng |  |  |  |  |  |
| 4 | Cấp nước thị xã Lai Châu | TP Lai Châu |  | 2009 | 2014 | 1003/18.7.08; 713/14.6.09; 1173/16.10.11 862/09.8.13; 488/21.5.14 | 130000 | 1000 | Công ty nước |  |  |  |  |  |
| 5 | Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc | Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường |  | 2011 | 2016 | 1029/19.5.11 | 180367 | 1000 | Sở Nông nghiệp và PTNT |  |  |  |  |  |
| 6 | Đường du lịch Vàng Pheo - Nà Củng, xã Mường So - Phong Thổ | Phong Thổ | 4,3 km | 2014 | 2015 | 1356/31.10.13 | 14980 | 1000 | UBND huyện Phong Thổ |  |  |  |  |  |
| II | VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XSKT |  |  |  |  |  | 55950 | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thành phố Lai Châu |  |  |  |  |  | 5400 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| a | Các dự án khởi công mới 2015 |  |  |  |  |  | 5400 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm y tế phường Quyết Tiến | TP Lai Châu | 462,5 m2 | 2015 | 2017 | 1411/30.10.14 | 5400 | 2000 | UBND TP Lai Châu |  |  |  |  |  |
| 2 | Huyện Tam Đường |  |  |  |  |  | 5400 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| a | Các dự án khởi công mới 2015 |  |  |  |  |  | 5400 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm y tế xã Tả Lèng huyện Tam Đường | Tam Đường | 390 m2 | 2015 | 2017 | 1337/27.10.14 | 5400 | 2000 | UBND huyện Tam Đường |  |  |  |  |  |
| 3 | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  |  | 4000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  |  |  |  |  | 4000 | 1851 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm y tế xã Vàng Ma Chải | Phong Thổ | 12 phòng | 2014 | 2016 | 1019/26.9.13 | 4000 | 1851 | UBND huyện Phong Thổ |  |  |  |  |  |
| b | Các dự án khác |  |  |  |  |  |  | 149 |  | Phân bổ chi tiết sau |  |  |  |  |
| 4 | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  |  | 26000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  |  |  |  |  | 26000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường Mầm non thị trấn Sìn Hồ | Sìn Hồ | 12 phòng học, nhà ban giám hiệu | 2012 | 2015 | 290/09.3.11; 222/13.3.13 | 26000 | 2000 | UBND huyện Sìn Hồ |  |  |  |  |  |
| 5 | Huyện Mường Tè |  |  |  |  |  | 3850 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  |  |  |  |  | 3850 | 1848 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm y tế xã Vàng San | Mường Tè | 247 m2 | 2014 | 2016 | 1038/30.9.13 | 3850 | 1848 | UBND huyện Mường Tè |  |  |  |  |  |
| b | Các dự án khác |  |  |  |  |  |  | 152 |  | Phân bổ chi tiết sau |  |  |  |  |
| 6 | Huyện Than Uyên |  |  |  |  |  | 2800 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  |  |  |  |  | 2800 | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường mầm non số 1 Mường Than - Than Uyên | Than Uyên |  | 2014 | 2016 | 1919/31.12.13 | 2800 | 1800 | UBND huyện Than Uyên |  |  |  |  |  |
| b | Các dự án khác |  |  |  |  |  |  | 200 |  | Phân bổ chi tiết sau |  |  |  |  |
| 7 | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  |  | 4500 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| a | Các dự án khởi công mới 2015 |  |  |  |  |  | 4500 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường mầm non số 2 thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | Tân Uyên |  | 2025 | 2017 | 1336/27.10.14 | 4500 | 2000 | UBND huyện Tân Uyên |  |  |  |  |  |
| 8 | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  |  | 4000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  |  |  |  |  | 4000 | 1966 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm y tế xã Nậm Pì | Nậm Nhùn | 10 phòng | 2014 | 2016 | 1183/24.10.13 | 4000 | 1966 | UBND huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  |  |
| b | Các dự án khác |  |  |  |  |  |  | 34 |  | Phân bổ chi tiết sau |  |  |  |  |
| 9 | Ngân sách tỉnh |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  |  |  |  |  | 0 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường Mầm non thị trấn Sìn Hồ | Sìn Hồ | 12 phòng học, nhà ban giám hiệu | 2012 | 2015 | 290/09.3.11; 222/13.3.13 |  | 4000 | UBND huyện Sìn Hồ |  |  |  |  |  |
| III | VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thành phố Lai Châu | TP Lai Châu |  |  |  |  |  | 20300 | UBND TP Lai Châu | Tổng thu 29 tỷ đồng, nộp quỹ đất tỉnh 8,7 tỷ đồng |  |  |  |  |
| 2 | Huyện Tam Đường | Tam Đường |  |  |  |  |  | 4550 | UBND huyện Tam Đường | Tổng thu 6,5 tỷ đồng, nộp quỹ đất tỉnh 1,95 tỷ đồng |  |  |  |  |
| 3 | Huyện Phong Thổ | Phong Thổ |  |  |  |  |  | 1400 | UBND huyện Phong Thổ | Tổng thu 2 tỷ đồng, nộp quỹ đất tỉnh 0,6 tỷ đồng |  |  |  |  |
| 4 | Huyện Sìn Hồ | Sìn Hồ |  |  |  |  |  | 700 | UBND huyện Sìn Hồ | Tổng thu 1 tỷ đồng, nộp quỹ đất tỉnh 0,3 tỷ đồng |  |  |  |  |
| 5 | Huyện Mường Tè | Mường Tè |  |  |  |  |  | 700 | UBND huyện Mường Tè | Tổng thu 1 tỷ đồng, nộp quỹ đất tỉnh 0,3 tỷ đồng |  |  |  |  |
| 6 | Huyện Than Uyên | Than Uyên |  |  |  |  |  | 1400 | UBND huyện Than Uyên | Tổng thu 2 tỷ đồng, nộp quỹ đất tỉnh 0,6 tỷ đồng |  |  |  |  |
| 7 | Huyện Tân Uyên | Tân uyên |  |  |  |  |  | 5600 | UBND huyện Tân Uyên | Tổng thu 8 tỷ đồng, nộp quỹ đất tỉnh 2,4 tỷ đồng |  |  |  |  |
| 8 | Huyện Nậm Nhùn | Nậm Nhùn |  |  |  |  |  | 350 | UBND huyện Nậm Nhùn | Tổng thu 0,5 tỷ đồng, nộp quỹ đất tỉnh 0,15 tỷ đồng |  |  |  |  |
| 9 | Quỹ phát triển đất tỉnh |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| IV | HỖ TRỢ VỐN ĐIỀU LỆ DNNN |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| V | NGUỒN THU KHOÁNG SẢN |  |  |  |  |  | 320000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| a | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  |  | 320000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Séo Lèng - Nậm Tăm | Sìn Hồ | 32 km | 2015 | 2019 | 1347/28.10.14 | 320000 | 10000 | UBND huyện Sìn Hồ |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Giai đoạn I |  |  |  |  |  | 150000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH MTQG VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ - NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số: 115/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư được duyệt | Kế hoạch vốn năm 2015 | Chủ đầu tư | Ghi chú |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng vốn |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  | 5700 | 4000 |  |  |  |  |
| I | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  |  |  |  | 5700 | 3700 |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh | TP Lai Châu | 3 tầng; phụ trợ | 2014-2016 | 1267/15.10.14 | 5700 | 3700 | Sở Lao động TB&XH |  |  |  |
| II | Dự án khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  |  | 300 |  | Phân bổ chi tiết sau |  |  |

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG - NĂM 2015
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 30A CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Nghị quyết số: 115/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư được duyệt | Kế hoạch vốn năm 2015 | Ghi chú |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng vốn |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 374012 | 155300 |  |  |  |
| I | HUYỆN THAN UYÊN |  |  |  |  | 60897 | 26864 |  |  |  |
| a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  |  |  |  | 13212 | 2883 |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp đường GTNT bản Huổi Cầy | xã Ta Gia | 5,2 km | 2014 | 1760/ 30.10.13 | 4979 | 996 |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp đường GTNT 279 đi Hua Chít | xã Tà Hừa | 5,4 km | 2014 | 1758/ 30.10.13 | 5000 | 1303 |  |  |  |
| 3 | Đường GTNT Lọng Co Phày đi bản Pom Pó | xã Mường Cang | 0,61 km | 2014 | 1757/ 30.10.13 | 1051 | 148 |  |  |  |
| 4 | Đường GTNT bản Pù Cáy | xã Hua Nà | 0,98 km | 2014 | 1759/ 30.10.13 | 2182 | 436 |  |  |  |
| b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  |  |  |  | 14000 | 7708 |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp đường GTNT bản Noong Ma đi Noong Ỏ | xã Tà Hừa | 6,8 km | 14-15 | 1331/ 30.10.13 | 14000 | 7708 |  |  |  |
| c | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2015 |  |  |  |  | 14500 | 6300 |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp đường GTNT bản Mùi đi Tà Lồm | xã Khoen On | 7 km | 14-16 | 1332/ 30.10.13 | 14500 | 6300 |  |  |  |
| d | Dự án khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  | 19185 | 9973 |  |  |  |
| 1 | Đường GT bản Pá Khoang đi bản Pá Chí Tấu | xã Tà Hừa | 3,8 km | 15-16 | 2536/ 30.10.14 | 4985 | 3500 |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp đường GTNT bản Mùi đi Hua Đán | xã Khoen On | 7,1 km | 15-17 | 1399/30.10.14 | 14200 | 6473 |  |  |  |
| II | HUYỆN TÂN UYÊN |  |  |  |  | 50999 | 23530 |  |  |  |
| a | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  |  |  |  | 50999 | 22689 |  |  |  |
| 1 | Thủy lợi Hua Sỏ xã Nậm Sỏ | xã Nậm Sỏ | 90 ha | 13-15 | 1224/ 25.10.12 | 10500 | 3825 |  |  |  |
| 2 | Đường GTNT Mường 1 - Phiêng Khon xã Mường Khoa | xã M.Khoa |  | 13-15 | 1230/ 25.10.12 | 17526 | 6639 |  |  |  |
| 3 | Đường đỉnh Ngam Ca bản Ngam Ca | xã Nậm Sỏ | 3km | 14-15 | 2471c/ 30.10.13 | 4999 | 3249 |  |  |  |
| 4 | Trang thiết bị trung tâm dạy nghề và GTVL huyện Tân Uyên | xã Thân Thuộc |  | 14-15 | 2471d/ 30.10.13 | 2729 | 539 |  |  |  |
| 5 | Nâng cấp sửa chữa thủy lợi Nà Ngò | xã Nậm Sỏ | 25ha | 14-15 | 2472b/ 30.10.13 | 4999 | 2862 |  |  |  |
| 6 | Trường THCS xã Phúc Khoa | xã Phúc Khoa | Cấp 4 | 14-15 | 2471a/ 30.10.13 | 4317 | 2488 |  |  |  |
| 7 | Trường TH số 2 bản Nà Lào | xã Nậm Sỏ | Cấp 4 | 14-15 | 2471b/ 30.10.13 | 4225 | 2746 |  |  |  |
| 8 | Thủy lợi Pắc Lý xã Pắc Ta | xã Pắc Ta | 20ha | 2014 | 2472c/ 30.10.13 | 1704 | 341 |  |  |  |
| b | Chuẩn bị đầu tư 2015 |  |  |  |  |  | 841 |  |  |  |
| III | HUYỆN PHONG THỔ |  |  |  |  | 47221 | 26974 |  |  |  |
| a | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  |  |  |  | 22169 | 12243 |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp đường QL 12 - bản Sòn Thầu 1- bản Pờ Ma Hồ | xã Ma Ly Pho | 6,5 km | 14-15 | 2445a/ 30.10.13 | 4996 | 3246 |  |  |  |
| 2 | Thủy lợi Nà Cúng I | xã Bản Lang | 15 ha | 14-15 | 2446a/ 30.10.13 | 2200 | 212 |  |  |  |
| 3 | Đường GTNT QL 4D - bản Tô Y Phìn | xã Lản Nhì Thàng | 6 km | 14-15 | 2447a/ 30.10.13 | 4995 | 2307 |  |  |  |
| 4 | Đường GTNT QL 100 - bản Hoang Thèn | xã Hoang Thèn | 6 km | 14-15 | 2448a/ 30.10.13 | 4983 | 3233 |  |  |  |
| 5 | Nâng cấp đường GTNT TT xã - bản Mù Sang Cao | xã Mù Sang | 5,6 km | 14-15 | 2449a/ 30.10.13 | 4995 | 3245 |  |  |  |
| b | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2015 |  |  |  |  | 17000 | 9031 |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp đường GTNT thị trấn Phong Thổ - TT xã Huổi Luông (GĐ 2) | Thị trấn, Huổi Luông | 5 km | 14-16 | 1333/ 30.10.13 | 17000 | 9031 |  |  |  |
| c | Dự án dự kiến khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  | 8052 | 5700 |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp đường GTNT bản Mầu - bản Po Trà | xã Nậm Xe | 3,4 km | 15-16 | 2508/ 29.10.14 | 5000 | 3500 |  |  |  |
| 2 | Cầu treo Vàng Bâu 1 | xã Mường So | 90 m | 15-16 | 2508a/ 29.10.14 | 3052 | 2200 |  |  |  |
| IV | HUYỆN SÌN HỒ |  |  |  |  | 74594 | 27177 |  |  |  |
| a | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  |  |  |  | 22949 | 10974 |  |  |  |
| 1 | Đường tỉnh lộ 129- Tà Ghênh | xã Phìn Hồ | 2km | 14-15 | 867/ 30.10.13 | 2900 | 1527 |  |  |  |
| 2 | Cầu treo từ bản Nậm Cuổi - Phiêng Phai | xã Nậm Cuổi | 70m | 14-15 | 868/ 30.10.13 | 2450 | 995 |  |  |  |
| 3 | Điện SH từ TT xã đến bản Can Tỷ 3 | xã Ma Quai | 35kv+0,4kv | 14-15 | 869/ 30.10.13 | 3500 | 1761 |  |  |  |
| 4 | Điện SH từ TT xã đến bản Pa Cha Ô | xã Hồng Thu | 35kv+0,4kv | 14-15 | 872/ 30.10.13 | 4500 | 2419 |  |  |  |
| 5 | Thuỷ lợi Tân Phong | xã Lùng Thàng | 40ha | 14-15 | 870/ 30.10.13 | 4600 | 1978 |  |  |  |
| 6 | Thuỷ lợi Tề Cơ | xã Hồng Thu | 15ha | 14-15 | 871/ 30.10.13 | 4999 | 2294 |  |  |  |
| b | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 |  |  |  |  | 32645 | 9553 |  |  |  |
| 1 | Đường Nậm Chản- Diền Thàng | xã Tà Ngảo | 4,5 km | 14-16 | 1334/ 30.10.13 | 13550 | 3953 |  |  |  |
| 2 | Đường Nậm Mạ Thái- Can Tỷ 1 | xã Ma Quai | 4 km | 14-16 | 1335/ 30.10.13 | 10800 | 3100 |  |  |  |
| 3 | Đường TT xã đến bản Hồ Sì Pán 1,2 | xã P. S. Cáp |  | 14-16 | 1336/ 30.10.13 | 8295 | 2500 |  |  |  |
| c | Dự án khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  | 19000 | 6650 |  |  |  |
| 1 | Đường Tủa Sín Chải - Ha Vú Chứ | xã Tủa Sín Chải | 5,5 km | 15-17 | 1400/30.10.14 | 9000 | 3150 |  |  |  |
| 2 | Đường Săng Ta Ngai - Tả Thàng | xã Hồng Thu | 4 km | 15-17 | 1386/29.10.14 | 10000 | 3500 |  |  |  |
| V | HUYỆN MƯỜNG TÈ |  |  |  |  | 68001 | 24870 |  |  |  |
| a | Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  |  |  |  | 20551 | 780 |  |  |  |
| 1 | Đường giao thông nông thôn Phí Chi A- Pá Hạ (TT xã mới) | xã Pa Vệ Sủ | 4,7 km | 10-11 | 2136/ 23.12.09 | 7651 | 272 | Trình QT |  |  |
| 2 | Trường THCS xã Mù Cả | xã Mù Cả | 8 phòng | 11-12 | 1167/ 05.10.11 | 12900 | 508 | Trình QT |  |  |
| b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  |  |  |  | 29400 | 14325 |  |  |  |
| 1 | Thủy lợi Sín Chải A-B | xã Pa Vệ Sủ | 55 ha | 13-14 | 1237/ 25.10.12 | 17000 | 6265 |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp thủy nông Pu Ken | xã Vàng San | 10ha | 14-15 | 2444/ 30.10.13 | 4000 | 2600 |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp thủy lợi A Mó Cò | xã Thu Lũm | 15ha | 14-15 | 2446/ 30.10.13 | 4980 | 3237 |  |  |  |
| 4 | Thiết bị trung tâm dạy nghề GTVL huyện Mường Tè | T.Trấn |  | 14-16 | 2458/ 30.10.13 | 3420 | 2223 |  |  |  |
| c | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 |  |  |  |  | 14900 | 7765 |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp thủy lợi Chà Dì | xã Bum Tở | 15ha | 14-16 | 1341/ 30.10.13 | 14900 | 7765 |  |  |  |
| d | Dự án khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  | 3150 | 2000 |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp thủy nông Tả Phìn | xã Bum Tở | 6 ha lúa 2 vụ | 15-16 | 2152/ 29.10.14 | 2200 | 1200 |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp thủy nông Phu Khà Ló Cá | xã Thu Lũm | 20 ha | 2015 | 2158a/ 29.10.14 | 950 | 800 |  |  |  |
| VI | HUYỆN NẬM NHÙN |  |  |  |  | 72300 | 25885 |  |  |  |
| a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  |  |  |  | 13000 | 2260 |  |  |  |
| 1 | Thủy lợi Pa Mu xã Hua Bum | xã Hua Bum | 43ha | 12-14 | 1250/ 24.10.11 | 13000 | 2260 |  |  |  |
| b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  |  |  |  | 18000 | 10017 |  |  |  |
| 1 | Thủy lợi Nậm Ty II, xã Nậm Hàng | xã Nậm Hàng | 60 ha | 13-15 | 1242/ 25.10.12 | 18000 | 10017 |  |  |  |
| c | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 |  |  |  |  | 41300 | 13608 |  |  |  |
| 1 | Thủy lợi Nậm Pồ, xã Nậm Manh | xã Nậm Manh | 60 ha | 14-16 | 1339/ 30.10.13 | 32000 | 10108 |  |  |  |
| 2 | Đường GT đến bản Nậm Sảo 2, xã Trung Chải | xã Trung Chải | 2,59km | 14-16 | 1340/ 30.10.13 | 9300 | 3500 |  |  |  |

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG - NĂM 2015
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135

(Kèm theo Nghị quyết số: 115/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư được duyệt | Kế hoạch vốn năm 2015 | Ghi chú |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng vốn |  |  |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  | 171261 | 87600 |  |  |  |
| I | THÀNH PHỐ LAI CHÂU |  |  |  |  | 1200 | 800 |  |  |  |
| 1 | Cầu bê tông nối bản Gia Khâu I đến bản Lùng Thàng | xã Nậm Loỏng | L =10m | 2015 | 1565a/30.10,14 | 1200 | 800 | Nhu cầu vốn còn lại do NS Thành phố bố trí |  |  |
| II | HUYỆN TAM ĐƯỜNG |  |  |  |  | 28682 | 13032 |  |  |  |
| a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  |  |  |  | 17580 | 3797 |  |  |  |
| 1 | Đường giao thông vào bản Mào Phô - Giàng Tả xã Giang Ma, huyện Tam Đường | xã Giang Ma | 1,07Km | 2014 | 2514/ 30.10.13 | 1720 | 270 |  |  |  |
| 2 | Đường giao thông bản Can Hồ xã Khun Há, huyện Tam Đường | xã Khun Há | 0,904Km | 2014 | 2518/ 30.10.13 | 1384 | 210 |  |  |  |
| 3 | Đường dân sinh bản Phìn Ngan Xin Chải, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường | xã Tả Lèng | 3,54Km | 2014 | 2516/ 30.10.13 | 2060 | 412 | NS huyện 500 triệu |  |  |
| 4 | Đường giao thông bản Huổi Ke xã Sơn Bình huyện Tam Đường | xã Sơn bình | 0,573Km | 2014 | 2520/ 30.10.13 | 1200 | 240 |  |  |  |
| 5 | Đường dân sinh từ bản Nà Kiêng sang bản Coóc Cuông xã Nà Tăm | xã Nà Tăm | 1,063Km | 2014 | 2523/ 30.10.13 | 1886 | 378 | NS huyện 481triệu |  |  |
| 6 | Đường giao thông bản Noong Luống xã Bình Lư huyện Tam Đường | xã Bình Lư | 0,2655Km | 2014 | 2522/ 30.10.13 | 300 | 60 |  |  |  |
| 7 | Thủy lợi Nà San xã Bình Lư, huyện Tam Đường | xã Bình Lư | 384,1m | 2014 | 2527/ 30.10.13 | 600 | 120 |  |  |  |
| 8 | Kênh thủy lợi nội đồng bản Thác Tình, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường | TT Tam Đường | 435,3m | 2014 | 2490/ 28.10.13 | 600 | 86 |  |  |  |
| 9 | Đường giao thông bản Phan Chu Hoa (giai đoạn I) xã Nùng Nàng | xã Nùng Nàng | 0,814Km | 2014 | 2521/ 30.10.13 | 1330 | 266 |  |  |  |
| 10 | Nâng cấp đường giao thông bản Sì Thâu Chải xã Hồ Thầu (giai đoạn I) | xã Hồ Thầu | 4,8Km | 14-15 | 2525/ 30.10.13 | 3000 | 1131 | BS KH 2014: 369 triệu |  |  |
| 11 | Đường giao thông bản Nà Bỏ xã Bản Giang | xã Bản Giang | 0,693Km | 2014 | 2519/ 30.10.13 | 1500 | 224 |  |  |  |
| 12 | Nâng cấp đường giao thông vào bản Sùng Phài xã Sùng Phài | xã Sùng Phài | 3,43Km | 2014 | 2524/ 30.10.13 | 2000 | 400 | NS huyện 1.000 triệu |  |  |
| b | Dự án khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  | 11102 | 9235 |  |  |  |
| 1 | Đường giao thông nội đồng bản Nà Út | xã Bản Bo |  | 2015 | 1922/ 31.10.14 | 575 | 575 |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp thủy lợi Nà Can | xã Bản Bo |  | 2015 | 1923/ 31.10.14 | 1000 | 900 | Nhu cầu còn lại NS huyện bố trí |  |  |
| 3 | Đường giao thông từ QL4D đến bản Sin Câu II | xã Giang Ma |  | 2015 | 1924/ 31.10.14 | 1900 | 1284 | Nhu cầu còn lại NS huyện bố trí |  |  |
| 4 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Hoa Dì Hồ | xã Bản Hon |  | 2015 | 1925/ 31.10.14 | 1500 | 1335 | Nhu cầu còn lại NS huyện bố trí |  |  |
| 5 | Trường mầm non 2 phòng bản Hua Bó | xã Sơn Bình |  | 2015 | 1926/ 31.10.14 | 1500 | 1356 | Nhu cầu còn lại NS huyện bố trí |  |  |
| 6 | Đường giao thông đến bản Tẩn Phù Nhiêu xã Giang Ma | xã Giang Ma |  | 2015 | 1927/ 31.10.14 | 487 | 487 |  |  |  |
| 7 | Trường mầm non bản Sì Tâu Chải | xã Hồ Thầu |  | 2015 | 1928/ 31.10.14 | 840 | 797 | Nhu cầu còn lại NS huyện bố trí |  |  |
| 8 | Ngầm tràn Tà Chải | xã Hồ Thầu |  | 2015 | 1929/ 31.10.14 | 1400 | 1217 | Nhu cầu còn lại NS huyện bố trí |  |  |
| 9 | Đường giao thông từ bản Trung Chải đi bản Căn Câu | xã Sùng Phài |  | 2015 | 1930/ 31.10.14 | 1900 | 1284 | Nhu cầu còn lại NS huyện bố trí |  |  |
| III | HUYỆN THAN UYÊN |  |  |  |  | 17329 | 8266 |  |  |  |
| a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  |  |  |  | 10279 | 1376 |  |  |  |
| 1 | Thủy lợi Huổi Khang xã Tà Hừa | xã Tà Hừa | 10 ha | 2014 | 1746/ 30.10.13 | 1500 | 141 |  |  |  |
| 2 | Thủy lợi bản Chít B xã Pha Mu | xã Pha Mu | 6 ha | 2014 | 1745/ 30.10.13 | 1500 | 58 |  |  |  |
| 3 | Thủy lợi Nà Lo bản Mùi 1 xã Khoen On | xã Khoen On | 18 ha | 2014 | 1749/30.10.13 | 1500 | 95 |  |  |  |
| 4 | Đường giao thông vào bản Hua Mỳ xã Ta Gia | xã Ta Gia | 1 km | 2014 | 1750/30.10.13 | 2225 | 718 | NS huyện 399 triệu |  |  |
| 5 | Đường GTNT liên thôn bản Hô Ta + bản Khá xã Tà Mung | xã Tà Mung | 0,816 km | 2014 | 1748/30.10.13 | 1454 | 291 |  |  |  |
| 6 | Kiên cố hóa thủy lợi Pá Khoang xã Pha Mu | xã Pha Mu | 6 ha | 2014 | 1747/30.10.13 | 1800 | 49 | NS huyện 500 triệu |  |  |
| 7 | Đường giao thông nội bản Hô Than xã Mường Than (giai đoạn 3) | xã Mường Than | 0,6km | 2014 | 1752/30.10.13 | 300 | 24 |  |  |  |
| b | Dự án khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  | 7050 | 6890 |  |  |  |
| 1 | Trường PTDT bán trú tiểu học số 1 xã Ta Gia (điểm bản Củng TT) | xã Ta Gia | 6 phòng | 2015 | 2537/30.10.14 | 3300 | 3200 |  |  |  |
| 2 | Kiên cố hóa kênh thủy lợi Chạy Lun Nà Dân 1+2 xã Mường Kim | xã Mường Kim | 25 ha | 2015 | 2538/30.10.14 | 1500 | 1440 |  |  |  |
| 3 | Trường mầm non Hua Nà (điểm bản Nà Mả) | xã Hua Nà | 1 phòng | 2015 | 2539/30.10.14 | 750 | 750 |  |  |  |
| 4 | Đường giao thông nội bản Hô Than xã Mường Than (giai đoạn 4) | xã Mường Than | C4 | 2015 | 2540/30.10.14 | 300 | 300 |  |  |  |
| 5 | Đường giao thông nội bản Hát Nam xã Mường Mít (giai đoạn 4) | xã Mường Mít | C4 | 2015 | 2541/30.10.14 | 300 | 300 |  |  |  |
| 6 | Đường giao thông nội bản Vè xã Mường Mít (giai đoạn 4) | xã Mường Mít | C4 | 2015 | 2542/30.10.14 | 300 | 300 |  |  |  |
| 7 | Đường giao thông nội bản Huổi Hằm xã Mường Cang (giai đoạn 4) | xã Mường Cang | C4 | 2015 | 2543/30.10.14 | 300 | 300 |  |  |  |
| 8 | Nâng cấp đường giao thông bản Tre Bó | xã Phúc Than | C4 | 2015 | 2544/30.10.14 | 300 | 300 |  |  |  |
| IV | HUYỆN TÂN UYÊN |  |  |  |  | 16326 | 8496 |  |  |  |
| a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  |  |  |  | 8756 | 3037 |  |  |  |
| 1 | Nhà lớp học mầm non bản Phiêng Khon | xã Mường Khoa | Cấp 4 | 14-15 | 2473a/ 30.10.13 | 1216 | 132 |  |  |  |
| 2 | Đường vào bản Hua Puông | xã Nậm Cần | 1.306m | 14-15 | 2473b/ 30.10.13 | 2215 | 1116 |  |  |  |
| 3 | Đường vào bản Nậm Sỏ 1, 2 | xã Nậm Sỏ | 703,6m | 14-15 | 2473c/ 30.10.13 | 1503 | 283 |  |  |  |
| 4 | Sửa chữa thủy lợi Khu 24 | TT Tân Uyên | 15ha | 14-15 | 2473d/ 30.10.13 | 306 | 27 |  |  |  |
| 5 | Cầu treo bản Tà Hử | xã Hố Mít | 139,32m | 14-15 | 2474a/ 30.10.13 | 3028 | 1452 |  |  |  |
| 6 | Sửa chữa thủy lợi Suối Lĩnh A-B xã Hố Mít | xã Hố Mít | 25ha | 2013 | 631/18.3.13 | 488 | 27 |  |  |  |
| b | Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2015 |  |  |  |  | 2800 | 1445 |  |  |  |
| 1 | Trường PTDT bán trú tiểu học Mường Khoa | Xã Mường Khoa | Cấp 4 | 14-15 | 2474b/ 30.10.13 | 2800 | 1445 |  |  |  |
| c | Dự án khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  | 4770 | 4014 |  |  |  |
| 1 | Thủy lợi bản Tho Ló 2 | xã Nậm Sỏ | 15ha | 2015 | 2512 /30.10.14 | 2700 | 2281 |  |  |  |
| 2 | Đường vào bản Căng A | xã Pắc Ta | 605m | 2015 | 2509 /30.10.14 | 1170 | 978 |  |  |  |
| 3 | Đường vào bản Nà Nọi Thái | TT Tân Uyên | 748m | 2015 | 2507 /30.10.14 | 900 | 755 |  |  |  |
| V | HUYỆN PHONG THỔ |  |  |  |  | 20165 | 15593 |  |  |  |
| a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  |  |  |  | 4616 | 257 |  |  |  |
| 1 | Thủy lợi Huổi Thầu | xã Huổi Luông | 25ha | 11-12 | 2150/15.11.11 2282/18.9.14 | 4616 | 257 |  |  |  |
| b | Dự án khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  | 15549 | 15336 |  |  |  |
| 1 | Nhà lớp học mầm non bản Mới | xã Ma Ly Chải |  | 2015 | 2508b/ 29.10.14 | 1526 | 1490 |  |  |  |
| 2 | Nhà lớp học tiểu học trung tâm xã | xã Vàng Ma Chải |  | 2015 | 2509/ 29.10.14 | 1100 | 1069 |  |  |  |
| 3 | Nhà lớp học mầm non bản Séo Hồ Thầu | xã Mồ Sì San |  | 2015 | 2509a/ 29.10.14 | 1080 | 1053 |  |  |  |
| 4 | Nhà lớp học mầm non bản Pờ Xa | xã Pa Vậy Sử |  | 2015 | 2509b/ 29.10.14 | 950 | 941 |  |  |  |
| 5 | Nhà lớp học mầm non trung tâm xã | xã Tung Qua Lìn |  | 2015 | 2510/ 29.10.14 | 850 | 842 |  |  |  |
| 6 | Nhà lớp học mầm non bản Dền Thàng A | xã Dào San |  | 2015 | 2510a/ 29.10.14 | 980 | 970 |  |  |  |
| 7 | Nhà lớp học tiểu học bản Xin Chải | xã Mù Sang |  | 2015 | 2516/ 29.10.14 | 830 | 822 |  |  |  |
| 8 | Nhà lớp học mầm non bản Nà Cúng | xã Bản Lang |  | 2015 | 2511/ 29.10.14 | 690 | 683 |  |  |  |
| 9 | Nhà lớp học mầm non bản Pờ Ma Hồ | xã Ma Ly Pho |  | 2015 | 2511a/ 29.10.14 | 790 | 782 |  |  |  |
| 10 | Nhà lớp học mầm non bản Chảng Phàng | xã Sin Súi Hồ |  | 2015 | 2512/ 29.10.14 | 1442 | 1428 |  |  |  |
| 11 | Nhà lớp học mầm non bản Can Thàng | xã Huổi Luông |  | 2015 | 2512a/ 29.10.14 | 780 | 772 |  |  |  |
| 12 | Nhà lớp học mầm non bản Dền Thàng | xã Nậm Xe |  | 2015 | 2513/ 29.10.14 | 850 | 842 |  |  |  |
| 13 | Nhà lớp học mầm non bản Nậm Và | xã Hoang Thèn |  | 2015 | 2513a/ 29.10.14 | 800 | 790 |  |  |  |
| 14 | Nhà lớp học mầm non bản Nà Củng | xã Mường So |  | 2015 | 2515a/ 29.10.14 | 900 | 890 |  |  |  |
| 15 | Nhà lớp học mầm non bản Hô Seo Chải | xã Khổng Lào |  | 2015 | 2514/ 29.10.14 | 1231 | 1219 |  |  |  |
| 16 | Nhà lớp học mầm non bản Cung Mù Phìn | xã Làn Nhì Thàng |  | 2015 | 2514a/ 29.10.14 | 750 | 743 |  |  |  |
| VI | HUYỆN SÌN HỒ |  |  |  |  | 41167 | 19528 |  |  |  |
| a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  |  |  |  | 27180 | 6527 |  |  |  |
| 1 | Nhà lớp học mầm non bản Nậm Bành | xã Căn Co | 02 phòng học | 2014 | 874/30.10.13 | 1200 | 195 |  |  |  |
| 2 | Nhà lớp học mầm non Phiêng Trạng 2 | xã Noong Hẻo | 01 phòng học + 01 phòng công vụ | 2014 | 876/30.10.13 | 680 | 131 |  |  |  |
| 3 | Nhà lớp học tiểu học bản Chát Thái | xã Nậm Hăn | 02 phòng học | 2014 | 877/30.10.13 | 810 | 78 |  |  |  |
| 4 | Nhà lớp học mầm non Co Sản | xã Nậm Hăn | 02 phòng học | 2014 | 879/30.10.13 | 1250 | 93 |  |  |  |
| 5 | Nhà lớp học tiểu học trung tâm xã Nậm Cha | xã Nậm Cha | 03 phòng học + 01 phòng công vụ | 14-15 | 1211a/22.9.14 | 1300 | 80 |  |  |  |
| 6 | Nhà lớp học tiểu học bản Nậm Ngập | xã Nậm Cha | 02 phòng học | 2014 | 881/30.10.13 | 970 | 65 |  |  |  |
| 7 | Thuỷ lợi bản Xã Làng Mô | xã Làng Mô | 15ha | 14-15 | 882/30.10.13 | 3280 | 771 |  |  |  |
| 8 | Nhà lớp học tiểu học bản Nậm Lúc 2 | xã Phăng Xô Lin | 02 phòng học + 01 phòng công vụ | 2014 | 883/30.10.13 | 1775 | 343 |  |  |  |
| 9 | Đường tỉnh lộ 128 đến bản Tìa Cù Y | xà Dề Phìn | BTXM 1,8Km | 14-15 | 884/30.10.13 | 4200 | 2116 |  |  |  |
| 10 | Nhà lớp học mầm non bản Pho 1 | xã Pa Tần | Cấp IV | 2014 | 885/30.10.13 | 1085 | 121 |  |  |  |
| 11 | Đường từ trạm xá xã đến TT bản Tủa Sín Chải | xã Tủa Sín Chải | BTXM 0,62Km | 2014 | 886/30.10.13 | 1890 | 150 |  |  |  |
| 12 | Đường từ trạm xá xã đến bản Tầm Chong | xà Tả Phìn | BTXM 1,3Km | 2014 | 887/30.10.13 | 2000 | 386 |  |  |  |
| 13 | Đường điện sinh hoạt bản Pá Pao | xã Lùng Thàng | 0,4KV | 2014 | 889/30.10.13 | 1000 | 95 |  |  |  |
| 14 | Nhà lớp học mầm non bản Cuổi Tở 1+2 | xã Nậm Cuổi | 02 Phòng học | 2014 | 890/30.10.13 | 1160 | 27 |  |  |  |
| 15 | Nhà lớp học mầm non bản Chung Sung A | xã Hồng Thu | 02 Phòng học + 01 phòng công vụ | 2014 | 891/30.10.13 | 1080 | 101 |  |  |  |
| 16 | Thủy lợi Vàng Bon | xã Lùng Thàng | 15 ha | 14-15 | 888/30.10.13 | 3500 | 1775 |  |  |  |
| b | Dự án khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  | 13987 | 13001 |  |  |  |
| 1 | Đường giao thông Ta Pưn - Đo Nọi | xã Noong Hẻo |  | 2015 | 1634/ 30.10.14 | 2998 | 2800 |  |  |  |
| 2 | Đường giao thông đến bản Seo Phìn | xã Nậm Cha |  | 2015 | 1635/ 30.10.14 | 2990 | 2770 |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Xà Trong | xã Tả Phìn |  | 2015 | 1633/ 30.10.14 | 2000 | 1831 |  |  |  |
| 4 | Đường giao thông đến bản Nậm Phìn 2 | xã Căn Co |  | 2015 | 1636/ 30.10.14 | 3000 | 2800 |  |  |  |
| 5 | Đường từ Trung tâm xã - bản Xà Dề Phìn | xã Xà Dề Phìn |  | 2015 | 1637/ 30.10.14 | 2999 | 2800 |  |  |  |
| VII | HUYỆN MƯỜNG TÈ |  |  |  |  | 25450 | 13217 |  |  |  |
| a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  |  |  |  | 12940 | 1515 |  |  |  |
| 1 | Tu sửa, nâng cấp NSH bản Nà Hừ I + II | xã Bum Nưa | 201 hộ; 1025 khẩu | 2014 | 2449/30.10.13 | 1240 | 130 |  |  |  |
| 2 | Tu sửa, nâng cấp NSH bản Bó | xã Mường Tè | 50 hộ; 246 khẩu | 2014 | 2450/30.10.13 | 1150 | 180 |  |  |  |
| 3 | NSH bản Xà Phìn | xã Pa Vệ Sủ | 28 hộ; 109 khẩu | 2014 | 2454/30.10.13 | 1050 | 97 |  |  |  |
| 4 | Thuỷ lợi Ma Tai, bản Phiêng Kham | xã Bum Nưa | 3,4 ha | 2014 | 2448/30.10.13 | 500 | 46 |  |  |  |
| 5 | Thủy lợi San Sui | xã Vàng San | 10,5 ha | 14-15 | 2453/30.10.13 | 2600 | 191 |  |  |  |
| 6 | Cầu vào trung tâm xã Bum Tở | xã Bum Tở | 15m | 2014 | 2455/30.10.13 | 3400 | 562 |  |  |  |
| 7 | NLH TH bản Còong Khà | xã Thu Lũm | 03 phòng | 2014 | 2447/30.10.13 | 1850 | 205 |  |  |  |
| 8 | Điểm trường Mầm Non Pa Tết (nhà gỗ) | xã Tà Tổng | 02 phòng | 2014 | 2452/30.10.13 | 450 | 41 |  |  |  |
| 9 | NSH bản Phìn Khò | xã Mù Cả | 38 hộ, 102 khẩu | 2014 | 2451/30.10.13 | 700 | 63 |  |  |  |
| b | Dự án khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  | 12510 | 11702 |  |  |  |
| 1 | Cầu đi bản Sín Chải | xã Pa Vệ Sủ |  | 2015 | 1408/30.10.14 | 6000 | 5552 |  |  |  |
| 2 | Nhà nội trú học sinh trường THCS xã Tá Bạ | xã Tá Bạ |  | 2015 | 2159a/ 29.10.14 | 2210 | 2100 |  |  |  |
| 3 | Hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Bum Nưa | xã Bum Nưa |  | 2015 | 2160a/ 29.10.14 | 1000 | 950 |  |  |  |
| 4 | Cầu treo dân sinh bản Nậm Xuổng | xã Vàng San |  | 2015 | 2163/ 29.10.14 | 3300 | 3100 |  |  |  |
| VIII | HUYỆN NẬM NHÙN |  |  |  |  | 20942 | 8668 |  |  |  |
| a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  |  |  |  | 15142 | 2868 |  |  |  |
| 1 | Ngầm tràn vào bản Nậm Cầy xã Nậm Hàng | xã Nậm Hằng | 25m | 2014 | 957e/30.10.13 | 960 | 43 |  |  |  |
| 2 | Thủy lợi Nậm Manh (bãi 3) | xã Nậm Manh | 15 ha | 2014 | 957b/30.10.13 | 1566 | 32 |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Đắc - Nậm Đoong | xã Pú Đao | 15 ha | 14-15 | 957c/30.10.13 | 4160 | 810 |  |  |  |
| 4 | Thủy lợi Nậm Nó 2 (Suối Ngang) | xã Trung Chải | 10 ha | 14-15 | 957d/30.10.13 | 4559 | 1449 |  |  |  |
| 5 | Ngầm tràn BTCT vào bản Chang Chà Pá + khu TT xã | xã Hua Bum | 20m | 2014 | 957f/30.10.13 | 980 | 89 |  |  |  |
| 6 | Cầu treo dân sinh lên khu sản xuất bản Nậm Nghẹ, xã Hua Bum | xã Hua Bum | 50m | 13-14 | 2652/24.10.12 | 2917 | 445 |  |  |  |
| b | Dự án khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  | 5800 | 5800 |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp thủy lợi Pa Cheo | xã Hua Bum |  |  | 1390/30.10.14 | 5800 | 5800 |  |  |  |

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN - NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số: 115/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư được duyệt | Kế hoạch vốn năm 2015 | Chủ đầu tư | Ghi chú |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng vốn |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  | 14390 | 3200 |  |  |  |  |
| I | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  |  |  |  | 14390 | 3200 |  |  |  |  |
| 1 | NSH bản Huổi Pha2, Huổi Lá xã Nậm Hăn | Sìn Hồ | 644 | 14-15 | 1345/30.10.13 | 7200 | 637 | Sở NN&PTNT |  |  |  |
| 2 | NSH bản Pá Hăn 1+2, Pá Pha xã Nậm Hăn | Sìn Hồ | 766 | 14-15 | 1367/31.10.13 | 7190 | 2563 | Sở NN&PTNT |  |  |  |

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ Y TẾ - NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số: 115/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư được duyệt | Kế hoạch vốn năm 2015 | Chủ đầu tư | Ghi chú |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng vốn |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  | 12830 | 2500 |  |  |  |  |
| I | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  |  |  |  | 12830 | 1995 |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm nội tiết tỉnh Lai Châu | TP Lai Châu | 364m2XD | 11-12 | 952/12.8.11 | 6830 | 930 | Sở Y tế |  |  |  |
| 2 | Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản | TP Lai Châu | 336m2XD | 11-12 | 122/27.01.11 | 6000 | 1065 | Sở Y tế |  |  |  |
| II | Dự án khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  |  | 505 |  | Phân bổ chi tiết sau |  |  |

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI VÀ HẢI ĐẢO - NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số: 115/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư được duyệt | Kế hoạch vốn năm 2015 | Chủ đầu tư | Ghi chú |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng vốn |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  | 3400 | 1500 |  |  |  |  |
| a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  |  |  |  | 3400 | 1500 |  |  |  |  |
| 1 | Đầu tư đài truyền thanh các xã: Nậm Cuổi, Xà Dề Phìn - huyện Sìn Hồ; Trung Đồng - huyện Tân Uyên; Tung Qua Lìn; Ma Ly Pho; Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ; Mù Cả, Nậm Khao - huyện Mường Tè | các xã | 8 đài xã | 2014-2014 | 1376/ 31.10.13 | 3400 | 1500 | Sở Thông tin và truyền thông |  |  |  |

ĐĂNG KÝ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI - NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số: 115/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư | Nhu cầu vốn còn lại theo tổng mức đầu tư | Loại dự án | Chủ đầu tư | Ghi chú |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số |  |  |  | 1746760 | 962296 |  |  | Dự kiến vay 150 tỷ đồng |  |  |
| I | Các dự án thủy lợi |  |  |  | 127000 | 72750 |  |  |  |  |  |
| 1 | Kiên cố hóa kênh mương cánh đồng Bình Lư và cánh đồng Nà Tăm huyện Tam Đường | Tam Đường | 512ha | 1279/ 25.10.12 | 86000 | 31750 | CT | UBND huyện Tam Đường |  |  |  |
| 2 | Hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Lai Châu | TP Lai Châu |  |  | 41000 | 41000 | KCM | UBND TP Lai Châu |  |  |  |
| II | Các dự án giao thông |  |  |  | 1619760 | 889546 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp, cải tạo đường Dào San - Sì Lở Lầu | Phong Thổ | 43 km | 293/ 20.3.06; 1376/ 28.10.10 | 301400 | 45000 | CT | UBND huyện Phong Thổ |  |  |  |
| 2 | Đường Mường Tè - Pa Ủ | Mường Tè | 26,5km, NTA | 1263/ 24.10.11 | 159360 | 26783 | CT | UBND huyện Mường Tè |  |  |  |
| 3 | Đường thị xã Lai Châu - thị trấn Sìn Hồ | TP Lai Châu-Sìn Hồ | 62 km | 1203/ 17.10.11 | 915000 | 652000 | CT | Ban QLXD các công trình của tỉnh |  |  |  |
| 4 | Đường giao thông nông thôn từ Km43 Mường Mô đến Nậm Chà xã Mường Mô | Nậm Nhùn | 32,5 km | 1231/ 25.10.12 | 190000 | 111763 | CT | UBND huyện Nậm Nhùn |  |  |  |
| 5 | Đường Ngài Chồ - Nậm Pẻ - Nậm Chăng | Sìn Hồ |  |  | 54000 | 54000 | KCM | UBND huyện Sìn Hồ |  |  |  |