PHỤ LỤC

Kế hoạch thực hiện đề án "huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị"

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hệ thống các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt")

| STT | Nhiệm vụ triển khai | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời hạn (Năm) | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy hoạch chuyên ngành hoặc nội dung quy hoạch cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong các đồ án quy hoạch của các địa phương. | Các địa phương | Bộ Xây dựng | 2014-2015 | Quy hoạch |
| 2 | Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành công trình cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. | Bộ Xây dựng | Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan | 2014-2015 | Nghị định, Quyết định, Thông tư |
| 3 | Nghiên cứu áp dụng giá dịch vụ thoát nước, giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt. | Bộ Xây dựng | Bộ Tài chính | 2014-2015 | Nghị định |
| 4 | Hướng dẫn phương pháp lựa chọn nhà đầu tư, mẫu hợp đồng dự án trong lĩnh vực cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. | Bộ Xây dựng | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2014-2015 | Thông tư, Quyết định |
| 5 | Sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. | Bộ Xây dựng | Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và môi trường | 2014 | Nghị định |
| 6 | Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phục vụ xác định giá tiêu thụ nước sạch, giá dịch vụ thoát nước và giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt. | Bộ Xây dựng | Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2014 - 2015 | Thông tư, Quyết định |
| 7 | Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của lĩnh vực cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2020. | Bộ Xây dựng | Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2015 | Quyết định |
| 8 | Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. | Bộ Xây dựng | Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW | 2014-2020 | Các Chương trình tuyên truyền |
| 9 | Hoàn thiện cơ chế, chính sách đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan | 2015 | Nghị định |
| 10 | Hoàn thiện cơ chế, chính sách về tín dụng đầu tư đối với các hoạt động trong lĩnh vực cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. | Bộ Tài chính | Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam | 2014 | Nghị định, Thông tư |
| 11 | Nghiên cứu điều chỉnh khung giá tiêu thụ nước sạch theo hướng đến năm 2020 không phải trợ giá tiêu thụ nước sạch từ ngân sách nhà nước. | Bộ Tài chính | Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW | 2014-2015 | Thông tư |
| 12 | Hướng dẫn cụ thể về điều kiện trợ giá, mức trợ giá và thời gian trợ giá đối với sản phẩm của quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt. | Bộ Tài chính | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2015 | Thông tư, Quyết định |
| 13 | Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường. | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam | 2014 | Nghị định |
| 14 | Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bảo đảm tính đồng bộ giữa chính sách tài chính đất đai với pháp luật về đầu tư, pháp luật về thuế trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính | 2014 | Nghị định, Quyết định, Thông tư |
| 15 | Hoàn thiện cơ chế, chính sách nghiên cứu phát triển công nghệ trong nước và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. | Bộ Khoa học và công nghệ | Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương | 2015 | Thông tư, Quyết định |