PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 114/2017/NQ-HĐND | Kiên Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2017 |

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

# HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

# KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Xét Tờ trình số 260/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020  trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 183/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng nguồn vốn đầu tư: 24.885.468 triệu đồng, trong đó:

a) Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 15.543.817 triệu đồng, gồm:

- Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 5.658.817 triệu đồng.

(Danh mục chi tiết kèm theo Phụ lục I)

- Đầu tư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết 	: 5.800.000 triệu đồng.

(Danh mục chi tiết kèm theo Phụ lục II)

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 	: 4.085.000 triệu đồng.

(Danh mục chi tiết kèm theo Phụ lục III)

b) Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ	             : 7.406.651 triệu đồng, bao gồm:

- Vốn trong nước                                                       : 6.542.737 triệu đồng.

(Danh mục chi tiết kèm theo Phụ lục IV)

- Vốn nước ngoài                                                      : 863.914 triệu đồng.

(Danh mục chi tiết kèm theo Phụ lục V)

c) Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	: 1.935.000 triệu đồng.

(Danh mục chi tiết kèm theo Phụ lục VI)

2. Một số giải pháp thực hiện

a) Nâng cao trách nhiệm công tác tham mưu của các ngành và địa phương; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công.

b) Sau khi kế hoạch đầu tư công trung hạn điều chỉnh được phê duyệt, từng sở, ban, ngành, địa phương rà soát, xem xét mục tiêu phát triển của từng lĩnh vực để sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, bảo đảm tính cấp bách, kịp thời và chuẩn bị các thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

c) Tăng cường sự phối hợp giữa các chủ đầu tư, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức triển khai thi công.

d) Tập trung chỉ đạo đầu tư hoàn thành một số công trình trọng điểm như: Giao thông nông thôn theo tiêu chí, xã nông thôn mới, thiết chế văn hóa, hệ thống thủy lợi, các bệnh viện tuyến tỉnh, công trình giao thông trọng điểm,…

đ) Đẩy mạnh công tác triển khai các dự án đầu tư tạo vốn từ quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng, vừa tự cân đối vốn cho dự án, vừa bổ sung thêm nguồn ngân sách chi đầu tư phát triển.

e) Bố trí các nguồn vốn bảo đảm để triển khai thực hiện dự án, công trình đúng quy định hiện hành.

# Điều 2. Tổ chức thực hiện

# 1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

|  | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
|  | Đặng Tuyết Em |

Phụ lục I

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH  KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số 114/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | QĐ đầu tư được cấp có thẩm quyền giao KH các năm |  |  |  | Kế hoạch năm trung hạn 5 năm 2016-2020 |  |  | Điều chỉnh kế hoạch năm trung hạn 5 năm 2016-2020 |  |  |  | Chênh lệch so kế hoạch ban đầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Ghi chú |  |
|  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) |  | Trong đó: NSĐP |  | Tổng số | Trong đó: Thanh toán nợ XDCB |  |  | Tổng số | Trong đó: Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  | 17.046.183 |  | 8.071.772 | 5.830.137 | 5.658.817 | 197.987 |  | 5.807.668 | 5.658.817 | 213.837 | 430.617 | -430.617 |  |  |
| I | Ngành, lĩnh vực Nông nghiệp |  |  |  | 2.675.965 |  | 1.645.449 | 150.484 | 150.484 | 0 |  | 161.984 | 161.984 | 1.695 | 13.537 | -2.037 |  |  |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 1.875.897 |  | 1.514.190 | 24.157 | 24.157 | 0 |  | 25.852 | 25.852 | 1.695 | 1.695 | 0 |  |  |
| 1 | Cống Vàm Răng | HĐ |  | 2239, 13/11/2007 | 52.698 |  |  | 4.686 | 4.686 |  |  | 4.686 | 4.686 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dự án Cảng cá Xẻo Nhàu | AM |  | 2451 (đc), 14/10/2013 | 31.943 |  | 11.045 | 1.478 | 1.478 |  |  | 1.478 | 1.478 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trại giống Nông Lâm Ngư U Minh Thượng | UMT |  | 2091, 30/10/2007; 594, 19/3/2014; | 9.161 |  |  | 201 | 201 |  |  | 201 | 201 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trại giống Nông Ngư nghiệp Mỹ Lâm | HĐ |  | 3763, 25/12/2003; 278, 25/01/2010; | 6.669 |  |  | 1.092 | 1.092 |  |  | 1.092 | 1.092 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cải tạo, mở rộng khu sản xuất giống thủy sản trại giống Nông Ngư nghiệp huyện Tân Hiệp | TH |  | 3006, 30/11/2009 | 13.068 |  |  | 225 | 225 |  |  | 225 | 225 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kênh Xẻo Cạn (GPMB) | UMT |  | 293, 26/10/2011 | 7.048 |  |  | 4.330 | 4.330 |  |  | 4.330 | 4.330 |  |  |  |  |  |
| 7 | Đê biển Rạch Giá - Ba Hòn, tỉnh Kiên Giang, đoạn từ Rạch Đùng - Chùa Hang | KL | 1999-2001 | 2112; 11/6/99 | 45.994 |  | 45.994 | 89 | 89 |  |  | 89 | 89 |  |  |  |  |  |
| 8 | Trả nợ công trình quyết toán hoàn thành (danh mục chi tiết 15 công trình kèm theo) | TT |  |  |  |  |  | 212 | 212 |  |  | 212 | 212 |  |  |  |  |  |
| 9 | Dự án ĐTXD công trình HTTL tiểu vùng 1 (Tri Tôn - RGHT - Tám Ngàn - kênh Ranh) | HĐ |  |  |  |  |  | 834 | 834 |  |  | 834 | 834 |  |  |  |  |  |
| 10 | Dự án ĐTXD công trình HTTL tiểu vùng 2 & 3 (Tám Ngàn - RGHT - T3 - kênh Ranh) | HĐ |  |  |  |  |  | 543 | 543 |  |  | 543 | 543 |  |  |  |  |  |
| 11 | Dự án Kè chống sạt lở trung tâm TP Rạch Giá | RG | 2011-2015 | 64; 10/01/11 | 849.600 |  | 849.600 | 443 | 443 |  |  | 443 | 443 |  |  |  |  |  |
| 12 | Thả phao phân vùng thảm cỏ biển khu BTB Phú Quốc | PQ | 2016-2017 | 275; 18/10/2010 | 8.725 |  |  | 4.500 | 4.500 |  |  | 4.500 | 4.500 |  |  |  |  |  |
| 13 | Dự án Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư TX Hà Tiên | HT | 2011-2015 | 2702; 09/12/10 | 598.551 |  | 598.551 | 145 | 145 |  |  | 145 | 145 |  |  |  |  |  |
| 14 | Cống đập tràn Tam Bản | KL |  |  |  |  |  | 94 | 94 |  |  | 94 | 94 |  |  |  |  |  |
| 15 | Cống đập tràn Tà Săng | KL |  |  |  |  |  | 94 | 94 |  |  | 94 | 94 |  |  |  |  |  |
| 16 | Dự án ĐTXD công trình kênh Nông Trường (kênh Vĩnh Tế - Đồng Hòa) | GT |  |  |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 191 | 191 |  |  |  |  |  |
| 17 | Dự án mô hình bố trí dân cư vành đai biên giới Việt Nam - Campuchia (trả nợ QT) | GT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 |  | 229/TB-HĐND, 03/10/2017; |  |
| 18 | Dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng vùng phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Bình Trị, huyện Kiên Lương (Bồi thường GPMB). | KL | 2014- 2017 | 2268, 30/10/12 | 252.440 |  | 9.000 | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  |  |
| (2) | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 800.068 |  | 131.259 | 126.327 | 126.327 | 0 |  | 136.132 | 136.132 | 0 | 11.842 | -2.037 |  |  |
| 1 | Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (WB6) - Tiểu dự án cống Kênh Cụt. | RG | 2016-2017 | 2804/QĐ-BNN-XD, 16/7/2015 | 262.851 |  | 56.036 | 56.036 | 56.036 |  |  | 56.036 | 56.036 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật. trạm chăn nuôi và thú y, trạm khuyến nông và phòng nông nghiệp huyện U Minh Thượng | UMT | 2016-2018 | 410/QĐ-SKHĐT, 30/10/2015 | 5.484 |  | 5.484 | 4.950 | 4.950 |  |  | 4.950 | 4.950 |  |  |  |  |  |
| 3 | ĐTXD công trình điểm giao dịch giống thủy sản tập trung vùng U Minh Thượng, huyện An Biên | AB | 2016-2018 | 60/QĐ-SKHĐT, 07/3/2016 | 6.916 |  | 6.916 | 6.224 | 6.224 |  |  | 6.224 | 6.224 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang (VnSAT). | TT | 2015-2020 | 2731/QĐ-UBND, 10/11/2015 | 313.499 |  | 10.750 | 10.750 | 10.750 |  |  | 9.055 | 9.055 |  |  | -1.695 | 229/TB-HĐND, 03/10/2017; |  |
| 5 | "Hệ thống cấp nước liên xã Vân Khánh – Vân Khánh Đông - Vân Khánh Tây – Đông Hưng A, huyện An Minh" điều chỉnh tên thành "Hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt khu vực huyện An Minh" | AM | 2017-2020 | 2591, 30/10/2015; 1135, 22/5/2017; | 123.000 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  | CBĐT |  |
| 6 | ĐTXD công trình di dời Trại giống và Trụ sở làm việc trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang | CT | 2015-2017 | 2578, 29/10/2015 | 49.943 |  | 12.698 | 12.698 | 12.698 |  |  | 12.698 | 12.698 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trạm Khuyến nông -khuyến ngư Kiên Lương | KL | 2017-2019 | 536/QĐ-SKHĐT, 28/10/2016 | 700 |  | 700 | 743 | 743 |  |  | 743 | 743 |  |  |  |  |  |
| 8 | Trạm Trồng trọt – Trạm Chăn nuôi & thú y –Trạm khuyến nông huyện Giang Thành | GT | 2017-2019 | 377, 12/8/2010 | 2.000 |  | 2.000 | 1.800 | 1.800 |  |  | 1.800 | 1.800 |  |  |  |  |  |
| 9 | Đường dây trung thế và 02 trạm biến áp phục vụ khu nuôi tôm công nghiêp tại xã Dương Hòa, Kiên Lương | KL | 2017-2018 | 537/QĐ-SKHĐT, 28/10/2016 | 1.878 |  | 1.878 | 1.709 | 1.709 |  |  | 1.709 | 1.709 |  |  |  |  |  |
| 10 | Hạt kiểm lâm Kiên Lương | KL | 2017-2019 | 516/QĐ-SKHĐT, 28/10/2016 | 4.297 |  | 4.297 | 3.867 | 3.867 |  |  | 4.209 | 4.209 |  | 342 |  | 3021/VP-KTTH, 15/6/2017; |  |
| 11 | Hạt kiểm lâm Giang Thành | GT | 2019-2020 |  | 380 |  | 380 | 342 | 342 |  |  | 0 | 0 |  |  | -342 | 3021/VP-KTTH, 15/6/2017; |  |
| 12 | Trạm Trồng trọt & BVTV - Trạm Chăn nuôi & Thú y - trạm khuyến nông thị xã Hà Tiên | HT | 2018-2020 |  | 1.620 |  | 1.620 | 1.458 | 1.458 |  |  | 2.958 | 2.958 |  | 1.500 |  | 229/TB-HĐND, 03/10/2017; |  |
| 13 | Hạt kiểm lâm Hà Tiên | HT | 2019-2020 |  | 1.500 |  | 1.500 | 1.350 | 1.350 |  |  | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |
| 14 | Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu Giang Thành | GT | 2019-2020 |  | 2.000 |  | 2.000 | 1.800 | 1.800 |  |  | 1.800 | 1.800 |  |  |  |  |  |
| 15 | Đầu tư 02 tàu Kiểm ngư | RG |  |  | 24.000 |  | 24.000 | 21.600 | 21.600 |  |  | 21.600 | 21.600 |  |  |  |  |  |
| 16 | Xây mới trụ sở Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  | 10.000 |  | 229/TB-HĐND, 03/10/2017; |  |
| II | Ngành, lĩnh vực Giáo dục, đào tạo nghề |  |  |  | 2.959.257 |  | 2.635.377 | 1.626.081 | 1.598.961 | 0 |  | 1.574.828 | 1.570.177 | 0 | 51.104 | -79.888 |  |  |
| II.1 | Công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý |  |  |  | 1.308.507 |  | 1.019.294 | 586.218 | 561.018 | 0 |  | 542.101 | 542.101 | 0 | 28.869 | -47.786 |  |  |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 954.565 |  | 713.325 | 305.942 | 280.742 | 0 |  | 259.514 | 259.514 | 0 | 686 | -21.914 |  |  |
| 1 | Trường THPT Định An | GQ | 2012-2016 | 2238, 25/10/2012 | 46.449 |  | 46.449 | 13.485 | 13.485 |  |  | 13.485 | 13.485 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường THPT An Minh | AM | 2013-2015 | 1706, 08/7/2013 | 28.795 |  | 28.795 | 12.106 | 12.106 |  |  | 12.103 | 12.103 |  |  | -3 |  |  |
| 3 | Trường THPT Kiên Lương | KL | 2013-2017 | 2067, 21/8/2013 | 20.812 |  | 20.812 | 7.912 | 7.912 |  |  | 7.912 | 7.912 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường THPT Nguyễn Văn Xiện (XM 6P học + 2P học bộ môn + phòng chức năng, NBV) | AM | 2013-2015 | 349, 28/10/2013 | 14.320 |  | 14.320 | 3.822 | 3.822 |  |  | 3.822 | 3.822 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trường THPT Châu Thành (BS dãy 18 phòng học) | CT | 2013-2015 | 2570, 30/10/2013 | 18.900 |  | 18.900 | 2.838 | 2.838 |  |  | 2.838 | 2.838 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trường THPT Hòa Hưng (Mở rộng) | GR | 2013-2015 | 2575, 30/10/2013 | 28.900 |  | 28.900 | 11.730 | 11.730 |  |  | 9.900 | 9.900 |  |  | -1.830 | Cân đối 02 nguồn |  |
| 7 | Trường Mẫu giáo An Bình (đối ứng) | RG | 2014-2016 | 198, 12/6/2014 | 9.507 |  | 5.307 | 1.109 | 1.109 |  |  | 1.109 | 1.109 |  |  |  |  |  |
| 8 | Trường Mẫu giáo Mỹ Thái (đối ứng) | HĐ | 2014-2016 | 222, 01/7/2014 | 8.907 |  | 5.407 | 1.498 | 1.498 |  |  | 1.498 | 1.498 |  |  |  |  |  |
| 9 | Trường Mẫu giáo Dương Tơ | PQ | 2014-2016 | 235, 10/7/2014 | 7.276 |  | 3.277 | 1.759 | 1.759 |  |  | 1.759 | 1.759 |  |  |  |  |  |
| 10 | Trường PTCS Hòn Nghệ, PTCS Sơn Hải, THPT Kiên Lương huyện Kiên Lương | KL | 2014-2016 | 199, 12/6/2014 | 6.766 |  | 4.824 | 1.942 | 1.942 |  |  | 1.942 | 1.942 |  |  |  |  |  |
| 11 | Trường THCS Hòn Thơm, THCS Thổ Châu (nhà công vụ) | PQ | 2014-2016 | 208, 19/6/2014 | 5.729 |  | 3.954 | 1.775 | 1.775 |  |  | 1.775 | 1.775 |  |  |  |  |  |
| 12 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Giang Thành | GT | 2015-2017 | 467, 30/10/2014 | 8.104 |  | 8.104 | 3.765 | 3.765 |  |  | 3.765 | 3.765 |  |  |  |  |  |
| 13 | Đầu tư thiết bị thực hiện đề án PCGD mầm non cho trẻ em 05 tuổi | TT | 2014-2015 | 2595, 31/10/2013 | 50.000 |  | 20.000 | 7.216 | 7.216 |  |  | 7.216 | 7.216 |  |  |  |  |  |
| 14 | Thiết kế mẫu Trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (trả nợ) | TT |  | 2295, 02/11/202 | 626 |  | 626 | 562 | 562 |  |  | 566 | 566 |  | 4 |  |  |  |
| 15 | Trường THPT Phan Thị Ràng | HĐ |  | 468, 30/10/2014 | 11.079 |  | 11.079 | 6.800 | 6.800 |  |  | 4.085 | 4.085 |  |  | -2.715 | Cân đối 02 nguồn |  |
| 16 | Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (mở rộng) | RG | 2013-2015 | 1080, 03/5/2013; 232, 27/5/2016; | 29.886 |  | 20.386 | 11.300 | 11.300 |  |  | 7.750 | 7.750 |  |  | -3.550 | Cân đối 02 nguồn; 587/TTr-SGDĐT, 08/11/2017; |  |
| 17 | Trường THPT Thạnh Đông (Dãy 12P) | TH | 2014-2018 | 2497, 21/10/2013 | 39.151 |  | 39.151 | 12.970 | 12.970 |  |  | 12.970 | 12.970 |  |  |  |  |  |
| 18 | Trường THPT Hòa Thuận (XM nhà hiệu bộ, 4 P học bộ môn, HT PCCC, bể nước 60m3) | GR | 2013-2015 | 347, 28/10/2013 | 14.741 |  | 14.741 | 4.300 | 4.300 |  |  | 4.300 | 4.300 |  |  |  |  |  |
| 19 | Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn | RG | 2013-2017 | 2573, 30/10/2013; 2677, 04/11/2015; | 28.371 |  | 28.371 | 11.600 | 11.600 |  |  | 11.670 | 11.670 |  | 70 |  |  |  |
| 20 | Mở rộng Trường Trung cấp kỹ thuật - nghiệp vụ Kiên Giang | RG | 2013-2017 | 2572, 30/10/2013; 2882, 23/11/2015; | 28.648 |  | 28.648 | 12.680 | 12.680 |  |  | 12.007 | 12.007 |  |  | -673 | Cân đối 02 nguồn |  |
| 21 | Trường THPT Tân Hiệp (Điểm bán công) | TH | 2013-2017 | 2571, 30/10/2013; 975, 26/4/2017; | 80.447 |  | 80.447 | 43.000 | 43.000 |  |  | 42.000 | 42.000 |  |  | -1.000 | Cân đối 02 nguồn |  |
| 22 | Trường PTDTNT THCS An Biên | AB | 2013-2017 | 2180, 06/9/2013 | 81.961 |  | 56.761 | 56.500 | 31.300 |  |  | 17.200 | 17.200 |  |  | -14.100 | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 23 | Trường PT DTNT THCS Gò Quao | GQ | 2013-2017 | 2574, 30/10/2013 | 53.110 |  | 53.110 | 16.673 | 16.673 |  |  | 16.802 | 16.802 |  | 129 |  | 587/TTr-SGDĐT, 08/11/2017; Cân đối 02 nguồn |  |
| 24 | Trường THPT Lại Sơn | KH | 2014-2017 | 351/QĐ-SKHĐT, 28/10/2013; 56/QĐ-SKHĐT, 06/3/2017; | 14.945 |  | 14.945 | 5.300 | 5.300 |  |  | 7.800 | 7.800 |  |  | 2.500 | 587/TTr-SGDĐT, 08/11/2017; |  |
| 25 | Trường THPT Vĩnh Phong | VT | 2014-2016 | 304, 21/7/2014 | 13.521 |  | 13.521 | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.533 | 5.533 |  |  | 533 | 587/TTr-SGDĐT, 08/11/2017; |  |
| 26 | Phòng Giáo dục và Đào tạo U Minh Thượng | UMT |  | 466, 30/10/2014 | 11.000 |  | 11.000 | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 27 | Trường THPT Vĩnh Hòa | UMT | 2014-2017 | 356/QĐ-SKHĐT, 29/10/2013; 635/QĐ-SKHĐT, 02/12/2016; | 10.061 |  | 10.061 | 5.300 | 5.300 |  |  | 5.624 | 5.624 |  |  | 324 | 587/TTr-SGDĐT, 08/11/2017; |  |
| 28 | Trường THPT Đông Thái (bổ sung) | AB | 2014-2016 | 2233, 29/10/2014; | 24.222 |  | 24.222 | 11.800 | 11.800 |  |  | 10.400 | 10.400 |  |  | -1.400 | Cân đối 02 nguồn |  |
| 29 | Trường THPT Võ Văn Kiệt | RG | 2015-2017 | 819, 25/4/2015; 1945, 30/8/2016; | 113.644 |  | 8.144 | 7.000 | 7.000 |  |  | 7.012 | 7.012 |  | 12 |  | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 30 | Trường THPT Đông Thái | AB | 2009-2014 | 2949, 23/11/2009; 484 (dc), 03/3/2016; | 39.054 |  | 39.054 | 9.500 | 9.500 |  |  | 9.500 | 9.500 |  |  |  | huyện An Biên quản lý |  |
| 31 | Trường THPT Ngô Sỹ Liên (đối ứng tài trợ) | RG |  | 2827, 23/12/2010; 2035, 16/8/2013; 366, 14/02/2015; | 63.422 |  | 22.798 | 7.000 | 7.000 |  |  | 7.471 | 7.471 |  | 471 |  | Tp Rạch Giá quản lý; |  |
| 32 | Trường THPT Vĩnh Bình Bắc | VT | 2014-2017 | 2496, 21/10/2013 | 42.211 |  | 27.211 | 2.700 | 2.700 |  |  | 2.700 | 2.700 |  |  |  | Huyện Vĩnh Thuận quản lý |  |
| (2) | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 353.942 |  | 305.969 | 280.276 | 280.276 | 0 |  | 282.587 | 282.587 | 0 | 28.183 | -25.872 |  |  |
| 1 | Trường Năng Khiếu TDTT tỉnh Kiên Giang | RG | 2016 - 2017 | 404, 30/10/2015 | 4.000 |  | 4.000 | 3.971 | 3.971 |  |  | 3.436 | 3.436 |  |  | -535 | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 2 | Trường cấp 2,3 huyện Vĩnh Thuận (trường THPT Vĩnh Thuận - đối ứng NHNN) | VT | 2016-2018 | 395, 29/10/2015 | 11.000 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Tiên | HT | 2016-2018 | 389, 29/10/2015 | 6.322 |  | 6.322 | 6.322 | 6.322 |  |  | 5.680 | 5.680 |  |  | -642 | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 4 | Trung tâm GDTX Phú Quốc | PQ | 2016-2018 | 398, 29/10/2015 | 7.977 |  | 7.977 | 7.977 | 7.977 |  |  | 6.751 | 6.751 |  |  | -1.226 | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 5 | Trường THPT Tân Hiệp (sửa chữa 33 phòng) + THCS thị trấn Tân Hiệp (sửa chữa 26 phòng) + THPT Sóc Sơn (sửa chữa nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ, hàng rào; cải tạo và xây mới rãnh thoát nước). | TH, HĐ | 2016 -2018 | 43, 22/02/2016 | 5.566 |  | 5.566 | 5.566 | 5.566 |  |  | 4.978 | 4.978 |  |  | -588 | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 6 | Trung tâm GDTX tỉnh + Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học. | RG | 2016-2018 | 1686, 25/7/2016; | 28.532 |  | 28.532 | 28.500 | 28.500 |  |  | 28.524 | 28.524 |  | 24 |  | 587/TTr-SGDĐT, 08/11/2017; |  |
| 7 | Dự án THCS Vùng khó khăn GĐ 2 + dự án nước sạch (đối ứng): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - Nhà vệ sinh 4 điểm trường (Trường THCS Hòa Thuận 2, Trường THCS Thủy Liễu, trường THCS Vân Khánh Đông, Trường THCS Lình Huỳnh) thuộc Dự án THCS Vùng khó khăn GĐ 2 + dự án nước sạch (đối ứng) | GQ, HĐ, GR, AM | 2016-2017 | 25, 19/01/2016 | 1.250 |  | 1.250 | 1.250 | 1.250 |  |  | 1.157 | 1.157 |  |  | -93 | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 7.2 | - Trường THCS Hòa Thuận 2 (04 phòng học, 01 phòng bộ môn, 03 phòng công vụ) - Dự án THCS Vùng khó khăn GĐ 2 + dự án nước sạch (đối ứng) | GR | 2016-2017 | 68, 10/3/2016 | 4.319 |  | 1.096 | 1.096 | 1.096 |  |  | 796 | 796 |  |  | -300 | 587/TTr-SGDĐT, 08/11/2017; |  |
| 7.3 | - Trường THCS Thủy Liễu (04 phòng học, 01 thư viện, 02 phòng công vụ) - Dự án THCS Vùng khó khăn GĐ 2 + dự án nước sạch (đối ứng) | GQ | 2016-2017 | 120, 30/3/2016 | 4.460 |  | 1.209 | 1.209 | 1.209 |  |  | 1.084 | 1.084 |  |  | -125 | 587/TTr-SGDĐT, 08/11/2017; |  |
| 7.4 | - Trường THCS Vân Khánh Đông (04 phòng học, 01 phòng bộ môn, 01 thư viện) - Dự án THCS Vùng khó khăn GĐ 2 + dự án nước sạch (đối ứng) | AM | 2016-2017 | 61, 9/3/2016 | 3.492 |  | 953 | 953 | 953 |  |  | 953 | 953 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | - Trường THCS Lình Huỳnh (04 phòng học, 01 thư viện) - Dự án THCS Vùng khó khăn GĐ 2 + dự án nước sạch (đối ứng) | HĐ | 2016-2017 | 62, 09/3/2016 | 3.066 |  | 786 | 786 | 786 |  |  | 786 | 786 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nhà công vụ THCS An Hòa 9p, THCS An Sơn 8p, TH Hòn Tre 8p, TH Trần Quốc Toản 12p | KH | 2016-2018 | 388, 29/10/2015 | 8.800 |  | 8.800 | 7.920 | 7.920 |  |  | 6.420 | 6.420 |  |  | -1.500 | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 9 | Trường THPT Nguyễn Thần Hiến | HT | 2016-2018 | 2592, 30/10/2015 | 23.000 |  | 23.000 | 20.700 | 20.700 |  |  | 13.630 | 13.630 |  |  | -7.070 | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 10 | Trường THCS Lê Quý Đôn | RG | 2016-2018 | 2586, 30/10/2015 | 18.000 |  | 18.000 | 16.200 | 16.200 |  |  | 14.700 | 14.700 |  |  | -1.500 | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 11 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Hải. | KH | 2016-2018 | 387, 28/10/2015 | 7.578 |  | 7.578 | 6.820 | 6.820 |  |  | 5.052 | 5.052 |  |  | -1.768 | Cân đối 02 nguồn; 587/TTr-SGDĐT, 08/11/2017; |  |
| 12 | Trường THPT Gò Quao, THPT Thới Quản, THPT Vĩnh Hòa Hưng Bắc | GQ | 2016-2018 | 402, 30/10/2015 | 12.063 |  | 12.063 | 10.890 | 10.890 |  |  | 10.890 | 10.890 |  |  |  |  |  |
| 13 | Trường THPT Mong Thọ | CT | 2016-2018 | 83 29/3/2016 | 13.664 |  | 13.664 | 12.600 | 12.600 |  |  | 12.600 | 12.600 |  |  |  |  |  |
| 14 | Trường THPT Thạnh Lộc, huyện GR. | GR | 2016 - 2018 | 2238, 29/10/2015 | 22.000 |  | 22.000 | 19.800 | 19.800 |  |  | 17.800 | 17.800 |  |  | -2.000 | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 15 | Trường TH Kim Đồng | RG | 2016 - 2018 | 394, 29/10/2015 | 12.848 |  | 12.848 | 11.700 | 11.700 |  |  | 11.700 | 11.700 |  |  |  |  |  |
| 16 | Trường THCS Mong Thọ A | CT | 2016 - 2017 | 405, 30/10/2015 | 5.000 |  | 5.000 | 4.500 | 4.500 |  |  | 4.500 | 4.500 |  |  |  |  |  |
| 17 | Trường TH Vĩnh Hòa Phú 2 | CT | 2016-2018 | 393, 29/10/2015 | 4.942 |  | 4.942 | 4.500 | 4.500 |  |  | 4.500 | 4.500 |  |  |  |  |  |
| 18 | Các dự án đối ứng NHCT tài trợ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | - Trường Mầm non An Bình (Trường Mầm non Sen Hồng) (đối ứng NHCT) | RG | 2016-2017 | 20, 14/01/2016 | 5.137 |  | 2.637 | 2.500 | 2.500 |  |  | 1.671 | 1.671 |  |  | -829 | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 18.2 | - Trường Mầm non Hoa Hồng (đối ứng NHCT) | RG | 2016-2018 | 32, 03/02/2016 | 6.785 |  | 3.285 | 3.285 | 3.285 |  |  | 2.018 | 2.018 |  |  | -1.267 | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; 587/TTr-SGDĐT, 08/11/2017; |  |
| 18.3 | - Trường Mầm non xã Định An (đối ứng NHCT) | GQ | 2016-2018 | 130, 31/3/2016 | 7.660 |  | 2.660 | 2.660 | 2.660 |  |  | 2.660 | 2.660 |  |  |  |  |  |
| 18.4 | - Trường Mầm non xã Phong Đông (đối ứng NHCT) | VT | 2016-2018 | 31, 03/02/2016 | 5.739 |  | 2.239 | 2.239 | 2.239 |  |  | 1.700 | 1.700 |  |  | -539 | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 18.5 | - Trường Mầm non xã Ngọc Thành (đối ứng NHCT) | GR | 2016-2017 | 47, 29/02/2016 | 8.715 |  | 5.215 | 5.215 | 5.215 |  |  | 4.225 | 4.225 |  |  | -990 | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; 587/TTr-SGDĐT, 08/11/2017; |  |
| 19 | Cải tạo, sửa chữa Sở Giáo dục và Đào tạo | RG | 2017-2019 | 525/QĐ-SKHĐT, 28/10/2016 | 5.000 |  | 5.000 | 4.500 | 4.500 |  |  | 4.500 | 4.500 |  |  |  |  |  |
| 20 | Trường THPT Châu Thành (dãy 12p) | CT | 2017-2019 | 575/QĐ-SKHĐT, 31/10/2016 | 10.637 |  | 10.637 | 10.800 | 10.800 |  |  | 9.400 | 9.400 |  |  | -1.400 | Cân đối 02 nguồn |  |
| 21 | Trường THPT Vân Khánh | AM | 2017-2019 | 524/QĐ-SKHĐT, 28/10/2016 | 14.000 |  | 14.000 | 12.600 | 12.600 |  |  | 11.600 | 11.600 |  |  | -1.000 | Cân đối 02 nguồn |  |
| 22 | Trường THCS Nguyễn Du (Sở GD quản lý) | RG |  | 576/QĐ-SKHĐT, 31/10/2016 | 10.974 |  | 10.974 | 9.900 | 9.900 |  |  | 7.400 | 7.400 |  |  | -2.500 | Cân đối 02 nguồn |  |
| 23 | Trường THCS Bình An, huyện Châu Thành | CT | 2017-2019 | 324, 06/12/2016 (GPMB) | 5.986 |  | 5.986 | 23.487 | 23.487 |  |  | 23.487 | 23.487 |  |  |  |  |  |
| 24 | Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt + THPT Nguyễn Trung Trực TP.Rạch Giá | RG | 2015-2017 |  | 2.500 |  | 2.500 | 2.250 | 2.250 |  |  | 2.250 | 2.250 |  |  |  |  |  |
| 25 | Trường THPT An Biên | AB | 2016-2018 |  | 1.200 |  | 1.200 | 1.080 | 1.080 |  |  | 1.080 | 1.080 |  |  |  |  |  |
| 26 | Trường THPT Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất | HĐ | 2018-2020 |  | 8.500 |  | 8.500 | 7.650 | 7.650 |  |  | 7.650 | 7.650 |  |  |  |  |  |
| 27 | Trường THPT Hòn Đất, huyện Hòn Đất | HĐ |  |  | 4.700 |  | 4.700 | 4.230 | 4.230 |  |  | 4.230 | 4.230 |  |  |  |  |  |
| 28 | Trường THCS Đông Hồ, thị xã Hà Tiên (HM: Hàng rào, SLMB) | HT | 2019-2020 |  | 4.000 |  | 4.000 | 3.600 | 3.600 |  |  | 3.600 | 3.600 |  |  |  |  |  |
| 29 | Dự án THCS vùng khó khăn giai đoạn 2 (đối ứng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Trường THCS Hòa Thuận 2 - Dự án THCS vùng khó khăn giai đoạn 2 | GR | 2018-2019 |  | - |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  |  |  |  |
| 29.2 | Trường THCS Thủy Liễu - Dự án THCS vùng khó khăn giai đoạn 2 | GQ | 2018-2019 |  | - |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  |  |  |  |
| 29.3 | Trường THCS Vân Khánh Đông - Dự án THCS vùng khó khăn giai đoạn 2 | AM | 2018-2019 |  | - |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  |  |  |  |
| 29.4 | Trường THCS Lình Huỳnh - Dự án THCS vùng khó khăn giai đoạn 2 | HĐ | 2018-2019 |  | - |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  |  |  |  |
| 30 | Sửa chữa Trung tâm Ngoại ngữ Tin học + Trung tâm Giáo dục thường xuyên | RG | 2018-2019 |  | 5.800 |  | 5.800 | 5.220 | 5.220 |  |  | 5.220 | 5.220 |  |  |  |  |  |
| 31 | Trường THCS Hòn Heo (Trường PTCS Sơn Hải) huyện Kiên Lương (Đối ứng NH NNPTNT Tài trợ) | KL |  |  | 13.700 |  | 8.700 |  |  |  |  | 8.300 | 8.300 |  | 8.300 |  | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 32 | Trường Tiểu học An Minh Bắc 2 huyện U Minh Thượng | UMT |  |  | 15.000 |  | 11.320 |  |  |  |  | 10.800 | 10.800 |  | 10.800 |  | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 33 | Trường THCS Đông Hưng B huyện An Minh (Đối ứng Bộ Công an tài trợ) | AM |  |  | 2.100 |  | 2.100 |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 |  | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 34 | Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Phú B huyện Giang Thành (Đối ứng Tổng Cty xi măng Việt Nam tài trợ) | GT |  |  | 1.500 |  | 1.500 |  |  |  |  | 1.500 | 1.500 |  | 1.500 |  | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 35 | Sửa chữa Trường THPT Đông Thái huyện An Biên và Trường THPT Sóc Sơn huyện Hòn Đất | AB, HĐ |  |  | 3.100 |  | 3.100 |  |  |  |  | 2.559 | 2.559 |  | 2.559 |  | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| 36 | Bổ sung Trường PTDTNT THCS An Biên | AB |  |  | 3.330 |  | 3.330 |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  | 3.000 |  | 439/TTr-SGDĐT, 29/8/2017; |  |
| II.2 | Công trình các Trường Cao đẳng, chính trị quản lý |  |  |  | 395.640 |  | 390.028 | 235.220 | 235.220 | 0 |  | 226.720 | 226.720 | 0 | 1.892 | -10.392 |  |  |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 172.312 |  | 167.125 | 36.732 | 36.732 | 0 |  | 36.340 | 36.340 | 0 | 0 | -392 |  |  |
| 1 | Điều chỉnh, bổ sung Trường Cao đẳng nghề (hạng mục: Xây lắp, thiết bị). | RG |  | 2110 27/9/2011; 1495, 08/7/2014 | 113.632 |  | 108.445 | 25.000 | 25.000 |  |  | 25.000 | 25.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mở rộng và nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang | RG |  | 1525, 14/7/2011 | 41.264 |  | 41.264 | 3.000 | 3.000 |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trường Cao đẳng Sư phạm KG. HM: Cải tạo nhà học A - giảng đường, ký túc xá A, ký túc xá B | RG | 2015-2017 | 457, 29/10/2014 | 12.450 |  | 12.450 | 7.000 | 7.000 |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang; (HM: Cải tạo, sửa chữa ký túc xá sinh viên A1, dãy 15 phòng học, nhà ở giáo viên mời giảng, nhà đa năng, hàng rào, nhà bảo vệ, hàng rào mặt trước, hàng rào ký túc xá, khu nhà vệ sinh, sảnh giữa). | RG |  | 458, 29/10/2014 | 4.966 |  | 4.966 | 1.732 | 1.732 |  |  | 1.340 | 1.340 |  |  | -392 | 450/CV-CĐCĐ, 20/9/2017; |  |
| (2) | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 223.328 |  | 222.903 | 198.488 | 198.488 | 0 |  | 190.380 | 190.380 | 0 | 1.892 | -10.000 |  |  |
| 1 | ĐTXD Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020. | RG | 2016-2020 | 2582, 29/10/2015 | 60.182 |  | 60.182 | 54.165 | 54.165 |  |  | 54.165 | 54.165 |  |  |  |  |  |
| 2 | ĐTXD Trường CĐ cộng đồng Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020. | RG, CT | 2016-2020 | 2585, 30/10/2015 | 48.200 |  | 48.200 | 43.441 | 43.441 |  |  | 43.833 | 43.833 |  | 392 |  | 450/CV-CĐCĐ, 20/9/2017; |  |
| 3 | Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang | RG | 2016-2019 | 2558, 30/10/2015; 1067, 12/5/2017; | 43.035 |  | 43.035 | 38.732 | 38.732 |  |  | 28.732 | 28.732 |  |  | -10.000 | Cân đối 02 nguồn |  |
| 4 | Dự án đầu tư trường Cao đẳng Nghề (2016-2020) | RG | 2018-2020 | 2244, 26/10/2017; | 21.094 |  | 21.094 | 18.986 | 18.986 |  |  | 18.986 | 18.986 |  |  |  |  |  |
| 5 | Công trình Trường Chính trị Kiên Giang - Hạng mục: Giảng đường + ký túc xá + thiết bị + cải tạo khu vệ sinh, nhà hiệu bộ và nhà xe (GĐ 2016-2020) | RG | 2016-2018 | 407/QĐ-SKHĐT, 30/10/2015 | 13.427 |  | 13.427 | 12.084 | 12.084 |  |  | 12.084 | 12.084 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện PQ | PQ | 2016-2018 | 1078, 25/3/2016 | 9.965 |  | 9.965 | 9.000 | 9.000 |  |  | 9.000 | 9.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | TT bồi dưỡng Chính trị huyện Vĩnh Thuận; HM: Hội trường, SLMB. | VT | 2016-2018 | 3361, 30/10/2015 | 3.000 |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Bảo trì sửa chữa trường chính trị huyện An Biên | AB | 2016-2018 | 5690, 28/10/2016 | 3.425 |  | 3.000 | 2.700 | 2.700 |  |  | 2.700 | 2.700 |  |  |  |  |  |
| 9 | TT bồi dưỡng Chính trị huyện Gò Quao | GQ |  |  | 4.000 |  | 4.000 | 3.600 | 3.600 |  |  | 3.600 | 3.600 |  |  |  |  |  |
| 10 | Trường TH Thủy Liễu 2 | GQ | 2016 | 3671, 30/9/2015 | 2.800 |  | 2.800 |  |  |  |  | 1.500 | 1.500 |  | 1.500 |  | Cân đối 02 nguồn |  |
| 11 | Nâng cấp Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội Kiên Giang | HĐ |  | 1134, 16/12/2016 | 13.500 |  | 13.500 | 12.150 | 12.150 |  |  | 12.150 | 12.150 |  |  |  |  |  |
| 12 | Nâng cấp sửa chữa trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Hiệp + thiết bị | TH |  |  | 700 |  | 700 | 630 | 630 |  |  | 630 | 630 |  |  |  |  |  |
| II.3 | Công trình do huyện, thị quản lý |  |  |  | 1.255.110 |  | 1.226.055 | 804.643 | 802.723 | 0 |  | 806.007 | 801.356 | 0 | 20.343 | -21.710 |  |  |
| II.3.1 | Thành phố Rạch Giá |  |  |  | 268.192 |  | 256.783 | 156.344 | 156.344 | 0 |  | 155.679 | 155.679 | 0 | 0 | -665 |  |  |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 123.100 |  | 123.100 | 38.941 | 38.941 | 0 |  | 38.276 | 38.276 | 0 | 0 | -665 |  |  |
| 1 | Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh | RG | 2014-2016 | 415, 01/10/2013 | 11.056 |  | 11.056 | 5.000 | 5.000 |  |  | 4.335 | 4.335 |  |  | -665 | 224/TTr-UBND, 29/9/2017; |  |
| 2 | Trường Tiểu học Lê Lợi | RG |  | 618, 01/10/2012 | 4.710 |  | 4.710 | 2.612 | 2.612 |  |  | 2.612 | 2.612 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cải tạo sửa chữa phòng học (10% chỉ tiêu) | RG |  | 455, 09/10/2014 | 2.602 |  | 2.602 | 1.221 | 1.221 |  |  | 1.221 | 1.221 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường THCS An Bình | RG | 2010-2015 | 2769, 16/12/2010; 2327, 07/11/2014 | 53.969 |  | 53.969 | 20.608 | 20.608 |  |  | 20.608 | 20.608 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trường THCS Nguyễn Du | RG | 2010-2016 | 1878, 26/8/2010; 880, 18/4/2016; | 50.763 |  | 50.763 | 9.500 | 9.500 |  |  | 9.500 | 9.500 |  |  |  | RG q.lý C.trình |  |
| (2) | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 145.092 |  | 133.683 | 117.403 | 117.403 | 0 |  | 117.403 | 117.403 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | Trường Tiểu học Châu Văn Liêm | RG | 2018-2019 |  | 5.019 |  | 5.019 | 4.517 | 4.517 |  |  | 4.517 | 4.517 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | RG | 2018-2019 |  | 4.117 |  | 4.117 | 3.705 | 3.705 |  |  | 3.705 | 3.705 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trường Tiểu học Mạc Đỉnh Chi | RG | 2018-2019 |  | 8.200 |  | 8.200 | 7.380 | 7.380 |  |  | 7.380 | 7.380 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường Tiểu học Nguyễn Hiền | RG | 2018-2019 |  | 8.800 |  | 8.800 | 7.920 | 7.920 |  |  | 7.920 | 7.920 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mẫu giáo Hoa Mai | RG | 2016 | 29, 29/01/2015 | 5.096 |  | 5.096 | 5.096 | 5.096 |  |  | 5.096 | 5.096 |  |  |  |  |  |
| 6 | Mầm non Sao Mai | RG | 2016 | 28, 29/01/2015 | 8.613 |  | 8.613 | 7.752 | 7.752 |  |  | 7.752 | 7.752 |  |  |  |  |  |
| 7 | Mẫu giáo Họa Mi | RG | 2016 | 438, 11/9/2015 | 12.380 |  | 11.018 | 9.916 | 9.916 |  |  | 9.916 | 9.916 |  |  |  |  |  |
| 8 | Sửa chữa các phòng học 10% tiêu chí năm 2016 | RG | 2016 | 620, 30/10/2015 | 3.047 |  | 3.000 | 2.742 | 2.742 |  |  | 2.742 | 2.742 |  |  |  |  |  |
| 9 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | RG | 2017-2018 | 737, 27/10/216 | 5.500 |  | 5.500 | 4.950 | 4.950 |  |  | 4.950 | 4.950 |  |  |  |  |  |
| 10 | Trường Tiểu học Lương Thế Vinh | RG | 2017-2018 | 736 27/10/2016 | 10.000 |  | 10.000 | 9.000 | 9.000 |  |  | 9.000 | 9.000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Trường THCS Ngô Quyền | RG | 2017 | 738 28/10/2016 | 12.289 |  | 12.289 | 11.060 | 11.060 |  |  | 11.060 | 11.060 |  |  |  |  |  |
| 12 | Sửa chữa các phòng học năm 2017 | RG | 2017-2018 | 735 27/10/2016 | 3.700 |  | 3.700 | 3.330 | 3.330 |  |  | 3.330 | 3.330 |  |  |  |  |  |
| 13 | Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | RG | 2017-2019 | 739 28/10/2016 | 10.000 |  | 10.000 | 9.000 | 9.000 |  |  | 9.000 | 9.000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Trường Tiểu học Châu Văn Liêm (điểm Mẫu giáo) | RG | 2017-2018 | 456, 09/10/2014 | 14.731 |  | 4.731 | 4.258 | 4.258 |  |  | 4.258 | 4.258 |  |  |  | vốn tài trợ 10 tỷ đ |  |
| 15 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | RG |  |  | 7.800 |  | 7.800 | 7.020 | 7.020 |  |  | 7.020 | 7.020 |  |  |  |  |  |
| 16 | Trường Tiểu học Âu Cơ (điểm chính) | RG |  |  | 13.000 |  | 13.000 | 8.010 | 8.010 |  |  | 8.010 | 8.010 |  |  |  |  |  |
| 17 | Cải tạo sửa chữa phòng học 2019 | RG |  |  | 4.400 |  | 4.400 | 3.960 | 3.960 |  |  | 3.960 | 3.960 |  |  |  |  |  |
| 18 | Cải tạo sửa chữa phòng học 2020 | RG |  |  | 4.800 |  | 4.800 | 4.320 | 4.320 |  |  | 4.320 | 4.320 |  |  |  |  |  |
| 19 | Trường Mầm non Vành Khuyên | RG |  |  | 3.600 |  | 3.600 | 3.467 | 3.467 |  |  | 3.467 | 3.467 |  |  |  |  |  |
| II.3.2 | Huyện Phú Quốc |  |  |  | 136.351 |  | 131.383 | 100.024 | 100.024 | 0 |  | 99.672 | 99.672 | 0 | 9.677 | -10.029 |  |  |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 11.991 |  | 11.991 | 1.434 | 1.434 | 0 |  | 1.441 | 1.441 | 0 | 7 | 0 |  |  |
| 1 | Sửa chữa các điểm trường 2015 | PQ |  | 5987, 16/10/2014 | 2.000 |  | 2.000 | 254 | 254 |  |  | 254 | 254 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường TH Cửa Dương 2 (MN) | PQ |  | 2525, 03/6/2014 | 3.191 |  | 3.191 | 554 | 554 |  |  | 554 | 554 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trường PTCS Hàm Ninh (mầm non điểm ấp 2-2015) | PQ |  | 6210, 29/10/2014 | 1.700 |  | 1.700 | 96 | 96 |  |  | 96 | 96 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường PTCS Bãi Thơm, (mầm non điểm Đá Chồng -2015) | PQ |  | 4680, 20/9/2013 | 1.700 |  | 1.700 | 122 | 122 |  |  | 122 | 122 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trường TH Dương Tơ 1, (mầm non điểm chính - 2015) | PQ |  | 6212, 29/10/2014 | 1.700 |  | 1.700 | 142 | 142 |  |  | 142 | 142 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trường THCS Hòn Thơm, (mầm non điểm chính- 2015) | PQ |  | 6213, 29/10/2014 | 1.700 |  | 1.700 | 266 | 266 |  |  | 273 | 273 |  | 7 |  | 239/TTr-UBND, 21/9/2017; |  |
| (2) | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 124.360 |  | 119.392 | 98.590 | 98.590 | 0 |  | 98.231 | 98.231 | 0 | 9.670 | -10.029 |  |  |
| 1 | Trường TH Dương Tơ 2 (điểm mới Đường Bào) | PQ | 2016 | 6217, 29/10/2014 | 4.700 |  | 4.700 | 4.048 | 4.048 |  |  | 4.048 | 4.048 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường TH Dương Đông 4 (điểm chính) | PQ | 2016 | 4971, 26/10/2015 | 4.093 |  | 4.093 | 4.000 | 4.000 |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trường TH An Thới 1 (điểm chính) | PQ | 2016 | 4992, 27/10/2015 | 7.397 |  | 7.397 | 6.657 | 6.657 |  |  | 6.657 | 6.657 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường TH Dương Đông 3 (điểm chính) | PQ | 2016 | 4999, 28/10/2015 | 7.373 |  | 7.373 | 6.636 | 6.636 |  |  | 6.636 | 6.636 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trường TH Dương Đông 1 (điểm Chính) | PQ | 2016 | 6217, 29/10/2015 | 2.780 |  | 2.780 | 2.520 | 2.520 |  |  | 2.472 | 2.472 |  |  | -48 | 239/TTr-UBND, 21/9/2017; |  |
| 6 | Trường TH An Thới 3 (điểm Bãi Xếp) | PQ | 2016 | 4945, 23/10/2015 | 5.378 |  | 5.378 | 4.840 | 4.840 |  |  | 4.840 | 4.840 |  |  |  |  |  |
| 7 | Sửa chữa hè 2016 | PQ | 2016 | 4941, 22/10/2015 | 1.998 |  | 1.998 | 1.998 | 1.998 |  |  | 1.835 | 1.835 |  |  | -163 | 239/TTr-UBND, 21/9/2017; |  |
| 8 | Xây dựng mới phòng học Trường TH Cửa Dương 2 (Điểm trường mới) | PQ | 2016-2018 | 5751, 26/10/2016 | 13.468 |  | 8.500 | 7.650 | 7.650 |  |  | 7.650 | 7.650 |  |  |  |  |  |
| 9 | Xây dựng mới phòng học Trường TH An Thới 2 (Điểm Chính) | PQ | 2016-2018 | 5778, 27/10/2016 | 3.876 |  | 3.876 | 3.780 | 3.780 |  |  | 3.870 | 3.870 |  | 90 |  | 239/TTr-UBND, 21/9/2017; |  |
| 10 | Sửa chữa các điểm trường 2017 | PQ | 2017 | 5660, 21/10/2016 | 2.066 |  | 2.066 | 1.800 | 1.800 |  |  | 1.800 | 1.800 |  |  |  |  |  |
| 11 | Trường TH-THCS Bãi Thơm (Rạch Tràm) | PQ | 2018-2020 |  | 2.800 |  | 2.800 | 2.520 | 2.520 |  |  | 2.520 | 2.520 |  |  |  |  |  |
| 12 | Trường TH-THCS Bãi Thơm (điểm Đá Chồng) | PQ | 2017-2019 |  | 8.400 |  | 8.400 | 7.560 | 7.560 |  |  | 7.560 | 7.560 |  |  |  |  |  |
| 13 | Trường TH An Thới 2 (điểm ấp 6) | PQ | 2018-2020 |  | 4.200 |  | 4.200 | 3.780 | 3.780 |  |  | 3.780 | 3.780 |  |  |  |  |  |
| 14 | Trường TH-THCS Hàm Ninh (điểm chính) | PQ | 2018-2020 |  | 4.200 |  | 4.200 | 3.780 | 3.780 |  |  | 3.780 | 3.780 |  |  |  |  |  |
| 15 | Trường TH Cửa Dương 2 (điểm Bến Tràm) | PQ | 2018-2020 |  | 2.800 |  | 2.800 | 2.520 | 2.520 |  |  | 2.520 | 2.520 |  |  |  |  |  |
| 16 | TrườngTH-THCS Gành Dầu (điểm chính) | PQ | 2018-2020 |  | 5.600 |  | 5.600 | 5.040 | 5.040 |  |  | 5.040 | 5.040 |  |  |  |  |  |
| 17 | Trường TH-THCS Hòn Thơm (điểm mới THCS) | PQ | 2018-2020 |  | 10.700 |  | 10.700 | 9.630 | 9.630 |  |  | 50 | 50 |  |  | -9.580 | 1867/QĐ-UBND, 08/9/2017 của tỉnh; |  |
| 18 | Trường TH Dương Tơ 2 | PQ |  |  | 5.350 |  | 5.350 |  |  |  |  | 4.790 | 4.790 |  | 4.790 |  | 1867/QĐ-UBND, 08/9/2017 của tỉnh; |  |
| 19 | Trường THCS Dương Tơ | PQ |  |  | 5.350 |  | 5.350 |  |  |  |  | 4.790 | 4.790 |  | 4.790 |  | 1867/QĐ-UBND, 08/9/2017 của tỉnh; |  |
| 20 | Sửa chữa các điểm trường 2018 | PQ | 2018-2019 |  | 2.000 |  | 2.000 | 1.800 | 1.800 |  |  | 1.800 | 1.800 |  |  |  |  |  |
| 21 | Trường TH-THCS Gành Dầu (điểm mầm non) | PQ |  |  | 1.400 |  | 1.400 | 1.260 | 1.260 |  |  | 1.260 | 1.260 |  |  |  |  |  |
| 22 | Trường TH&THCS Gành Dầu (Điểm THCS) | PQ |  |  | 4.200 |  | 4.200 | 3.780 | 3.780 |  |  | 3.780 | 3.780 |  |  |  |  |  |
| 23 | Trường TH&THCS Bãi Bổn (điểm chính) | PQ |  |  | 4.200 |  | 4.200 | 3.780 | 3.780 |  |  | 3.780 | 3.780 |  |  |  |  |  |
| 24 | Sửa chữa các điểm trường năm 2019 | PQ |  |  | 1.900 |  | 1.900 | 1.710 | 1.710 |  |  | 1.710 | 1.710 |  |  |  |  |  |
| 25 | Trường TH & THCS Bãi Thơm (điểm trường mới) | PQ |  |  | 5.600 |  | 5.600 | 5.040 | 5.040 |  |  | 5.040 | 5.040 |  |  |  |  |  |
| 26 | Trường Mầm Non Hàm Ninh (điểm THCS) | PQ |  |  | 700 |  | 700 | 630 | 630 |  |  | 630 | 630 |  |  |  |  |  |
| 27 | Sửa chữa các điểm trường năm 2020 | PQ |  |  | 1.831 |  | 1.831 | 1.831 | 1.831 |  |  | 1.593 | 1.593 |  |  | -238 | 239/TTr-UBND, 21/9/2017; |  |
| II.3.3 | Huyện Tân Hiệp |  |  |  | 198.944 |  | 194.785 | 129.382 | 129.182 | 0 |  | 133.521 | 128.870 | 0 | 0 | -312 |  |  |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 76.964 |  | 77.805 | 24.157 | 24.157 | 0 |  | 24.157 | 24.157 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | XD nhà vệ sinh các trường 2014 | TH |  | 1098, 31/10/2012 | 2.936 |  | 2.965 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường Tiểu học Thạnh Đông A2 (2P) | TH |  | 1096, 31/10/2012; 306, 14/3/2016 | 1.436 |  | 2.248 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trường Mẫu giáo xã Tân Hòa (3P-Điểm Hương Sen 2) | TH |  | 786, 31/7/2012 | 4.302 |  | 4.302 | 800 | 800 |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường Tiểu học Tân Hiệp B1 (10P) | TH |  | 1085, 25/10/2012; 2248, 18/12/2013 | 8.980 |  | 8.980 | 2.373 | 2.373 |  |  | 2.373 | 2.373 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trường THCS Tân An, hạng mục hàng rào | TH |  | 1469, 29/10/2014 | 1.000 |  | 1.000 | 290 | 290 |  |  | 290 | 290 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trường THCS Tân Hiệp A2 10p (xã nông thôn mới) | TH |  | 2093, 30/12/2011; 1141, 02/11/2012 | 6.774 |  | 6.774 | 924 | 924 |  |  | 924 | 924 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trường Tiểu học Thạnh Đông A4 (5P) | TH |  | 1086, 25/10/2012; 2247, 18/12/2013 | 5.352 |  | 5.352 | 1.804 | 1.804 |  |  | 1.804 | 1.804 |  |  |  |  |  |
| 8 | Trường Tiểu học Thạnh Trúc (6p điểm Thạnh An 1) | TH |  | 1476, 28/12/2012; 1476, 16/10/2013 | 3.447 |  | 3.447 | 727 | 727 |  |  | 727 | 727 |  |  |  |  |  |
| 9 | Trường THCS Tân Hiệp A3 (12p) | TH |  | 2156, 30/12/2011 | 8.016 |  | 8.016 | 3.187 | 3.187 |  |  | 3.187 | 3.187 |  |  |  |  |  |
| 10 | Xây dựng mới trường THCS xã Tân Hòa | TH |  | 1122, 31/10/2012 | 8.455 |  | 8.455 | 3.095 | 3.095 |  |  | 3.095 | 3.095 |  |  |  |  |  |
| 11 | Trường TH Tân Hội 1: XD 4 phòng học, hạng mục hàng rào | TH |  | 1470, 29/10/2014 | 3.200 |  | 3.200 | 1.885 | 1.885 |  |  | 1.885 | 1.885 |  |  |  |  |  |
| 12 | Trường Tiểu học Thạnh Đông A1 (10P) | TH |  | 1007, 16/9/2013 | 6.265 |  | 6.265 | 2.388 | 2.388 |  |  | 2.388 | 2.388 |  |  |  |  |  |
| 13 | Trường Mẫu giáo xã Tân Hiệp B (4P-Điểm Hương Sen 1) | TH |  | 787, 31/7/2012; 308, 14/3/2014 | 4.508 |  | 4.508 | 637 | 637 |  |  | 637 | 637 |  |  |  |  |  |
| 14 | Mở rộng Trường Mẫu giáo Đập Đá xã Tân Hội | TH |  | 783, 31/7/2012; 336, 21/3/2014 | 3.469 |  | 3.469 | 420 | 420 |  |  | 420 | 420 |  |  |  |  |  |
| 15 | Trường PTCS Tân Hiệp B3 | TH |  | 1095, 31/10/2012; 2249, 16/10/2013 | 8.824 |  | 8.824 | 4.927 | 4.927 |  |  | 4.927 | 4.927 |  |  |  |  |  |
| (2) | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 121.980 |  | 116.980 | 105.225 | 105.025 | 0 |  | 109.364 | 104.713 | 0 | 0 | -312 |  |  |
| 1 | Trường TH Thạnh Đông 2 (HM: Xây dựng mới 12P + SLMB) | TH |  | 1472, 29/10/2014 | 9.232 |  | 9.232 | 8.792 | 8.792 |  |  | 8.792 | 8.792 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường TH Thạnh Đông 3 (HM: Xây dựng mới 9P) | TH |  | 1452, 29/10/2014 | 4.794 |  | 4.794 | 4.561 | 4.561 |  |  | 4.340 | 4.340 |  |  | -221 | Cân đối 02 nguồn; |  |
| 3 | Trường PTCS Thạnh Đông (HM: Xây dựng mới 6P) | TH |  | 1473, 29/10/2014 | 3.866 |  | 3.866 | 3.682 | 3.682 |  |  | 3.682 | 3.682 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường TH Tân Hội 2 (HM: Xây dựng mới 15P + SLMB) | TH |  | 1085, 25/10/2012; 661, 02/6/2015 | 9.253 |  | 9.253 | 8.328 | 8.328 |  |  | 8.328 | 8.328 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trường TH Thạnh Đông B2 (HM: Xây dựng mới 6P) | TH |  | 1449, 29/10/2014 | 3.512 |  | 3.512 | 3.345 | 3.345 |  |  | 3.254 | 3.254 |  |  | -91 | Cân đối 02 nguồn; |  |
| 6 | Trường TH Tân An 2 (4P) | TH |  | 1468, 29/10/2014 | 2.309 |  | 2.309 | 2.099 | 2.099 |  |  | 2.099 | 2.099 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trường Mẫu giáo xã Tân Thành (10P + SLMB) | TH |  | 788, 31/7/2012 | 8.297 |  | 3.297 | 2.902 | 2.902 |  |  | 7.553 | 2.902 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cải tạo, sửa chữa các điểm trường 2016 | TH |  | 2156, 29/10/2015 | 1.500 |  | 1.500 | 1.465 | 1.465 |  |  | 1.465 | 1.465 |  |  |  |  |  |
| 9 | Xây dựng nhà vệ sinh các điểm trường 2016 | TH |  | 2157, 29/10/2015 | 1.500 |  | 1.500 | 1.470 | 1.470 |  |  | 1.470 | 1.470 |  |  |  |  |  |
| 10 | Trường THCS Tân Hội (HM: Xây dựng mới hàng rào) | TH |  | 747, 07/7/2015 | 1.072 |  | 1.072 | 1.072 | 1.072 |  |  | 1.072 | 1.072 |  |  |  |  |  |
| 11 | Trường Tiểu học Đông Lộc (16p, SLMB, HR, bồi hoàn) | TH | 2017-2018 | 1906, 30/9/2016 | 14.500 |  | 14.500 | 13.050 | 13.050 |  |  | 13.050 | 13.050 |  |  |  |  |  |
| 12 | Trường Tiểu học Tân Thành 1 (19p) | TH | 2017-2018 | 1907, 30/9/2016 | 11.059 |  | 11.059 | 9.230 | 9.230 |  |  | 9.230 | 9.230 |  |  |  |  |  |
| 13 | Trường Tiểu học Thạnh Quới (16p) | TH | 2017-2018 | 2055, 19/10/16 | 10.131 |  | 10.131 | 8.439 | 8.439 |  |  | 8.439 | 8.439 |  |  |  |  |  |
| 14 | Trường TH và THCS Đông Thọ (14P) | TH | 2017-2018 | 2054, 19/10/2016 | 13.900 |  | 13.900 | 12.150 | 12.150 |  |  | 12.150 | 12.150 |  |  |  |  |  |
| 15 | Trường THCS Thạnh Đông (12P) | TH | 2017-2019 | 4382, 26/10/2017 | 7.734 |  | 7.734 | 7.148 | 7.148 |  |  | 7.148 | 7.148 |  |  |  |  |  |
| 16 | Trường TH Thạnh Trị 1 (8P) | TH | 2017-2019 | 4383, 26/10/2017 | 4.417 |  | 4.417 | 3.778 | 3.778 |  |  | 3.778 | 3.778 |  |  |  |  |  |
| 17 | Trường TH Thạnh Trúc (điểm chính 10P) | TH |  |  | 2.500 |  | 2.500 | 2.250 | 2.250 |  |  | 2.250 | 2.250 |  |  |  |  |  |
| 18 | Trường TH Tân An 2 (4P) | TH |  |  | 1.400 |  | 1.400 | 1.260 | 1.260 |  |  | 1.260 | 1.260 |  |  |  |  |  |
| 19 | Trường TH Tân Thành 2 (10P) | TH |  |  | 1.300 |  | 1.300 | 1.170 | 1.170 |  |  | 1.170 | 1.170 |  |  |  |  |  |
| 20 | Trường TH thị trấn Tân Hiệp 2 (10P) | TH |  |  | 1.300 |  | 1.300 | 1.170 | 1.170 |  |  | 1.170 | 1.170 |  |  |  |  |  |
| 21 | Trường TH Thạnh Đông 1 (6P) | TH |  |  | 900 |  | 900 | 810 | 810 |  |  | 810 | 810 |  |  |  |  |  |
| 22 | Xây dựng mới nhà vệ sinh các trường năm 2017 | TH |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 23 | Xây dựng mới nhà vệ sinh các trường năm 2018 | TH |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |
| 24 | Sửa chữa các trường năm 2017 | TH |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 900 | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |
| 25 | Sửa chữa các trường năm 2018 | TH |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |
| 26 | Xây dựng mới nhà vệ sinh các trường năm 2019 | TH |  |  | 904 |  | 904 | 814 | 814 |  |  | 814 | 814 |  |  |  |  |  |
| 27 | Xây dựng mới nhà vệ sinh các trường năm 2020 | TH |  |  | 800 |  | 800 | 720 | 720 |  |  | 720 | 720 |  |  |  |  |  |
| 28 | Sửa chữa các trường năm 2019 | TH |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 900 | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |
| 29 | Sửa chữa các trường năm 2020 | TH |  |  | 800 |  | 800 | 720 | 720 |  |  | 720 | 720 |  |  |  |  |  |
| II.3.4 | Huyện Châu Thành |  |  |  | 227.424 |  | 223.118 | 124.144 | 124.144 | 0 |  | 124.106 | 124.106 | 0 | 60 | -98 |  |  |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 130.704 |  | 128.704 | 39.173 | 39.173 | 0 |  | 39.135 | 39.135 | 0 | 60 | -98 |  |  |
| 1 | Sửa chữa các điểm trường năm 2013-2014 | CT | 2014 | 1457a, 07/6/2013 | 4.418 |  | 4.418 | 1.128 | 1.128 |  |  | 1.128 | 1.128 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bồi hoàn + SLMB+XDM Trường MG Bình An | CT | 2014 | 1229, 26/3/2014 | 14.792 |  | 14.792 | 2.729 | 2.729 |  |  | 2.729 | 2.729 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trường Tiểu học Mong Thọ B1 | CT | 2015 | 4061, 28/10/2014 | 14.527 |  | 14.527 | 8.000 | 8.000 |  |  | 8.000 | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường Tiểu học Giục Tượng 3 | CT | 2015 | 4062, 28/10/2014 | 13.297 |  | 13.297 | 7.073 | 7.073 |  |  | 7.035 | 7.035 |  |  | -38 | Cân đối 02 nguồn |  |
| 5 | BH + SLMB+XDM Trường MG Vĩnh Hòa Phú | CT | 2014 | 4355, 30/10/2012 | 6.900 |  | 6.900 | 3.596 | 3.596 |  |  | 3.596 | 3.596 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trường THCS Mong Thọ B | CT | 2014 | 3531, 16/10/2013 | 6.923 |  | 6.923 | 2.968 | 2.968 |  |  | 2.968 | 2.968 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trường THCS Minh Hòa | CT | 2014 | 3590, 16/10/2013 | 5.336 |  | 5.336 | 1.541 | 1.541 |  |  | 1.601 | 1.601 |  | 60 |  |  |  |
| 8 | Trường TH Giục Tượng 1 | CT | 2014 | 2337, 06/6/2014; 2533, 06/6/2014 | 4.805 |  | 4.805 | 1.457 | 1.457 |  |  | 1.457 | 1.457 |  |  |  |  |  |
| 9 | Trường TH Minh Lương 1 | CT | 2012 | 2591, 14/10/2009 | 22.659 |  | 22.659 | 1.897 | 1.897 |  |  | 1.897 | 1.897 |  |  |  |  |  |
| 10 | Trường Mẫu giáo Mong Thọ A | CT | 2013 | 4272, 29/10/2012 | 5.586 |  | 5.586 | 1.473 | 1.473 |  |  | 1.473 | 1.473 |  |  |  |  |  |
| 11 | Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1 | CT | 2013 | 502, 28/3/2013 | 4.919 |  | 4.919 | 2.041 | 2.041 |  |  | 2.041 | 2.041 |  |  |  |  |  |
| 12 | Trường Mẫu giáo Vĩnh Hòa Hiệp | CT | 2013 | 505, 28/3/2013 | 3.573 |  | 3.573 | 230 | 230 |  |  | 230 | 230 |  |  |  |  |  |
| 13 | Trường Mẫu giáo Mong Thọ B | CT | 2013 | 4328, 05/11/2012 | 10.473 |  | 8.473 | 2.219 | 2.219 |  |  | 2.219 | 2.219 |  |  |  |  |  |
| 14 | Trường Tiểu học Bình An 2 (Điểm chính) | CT | 2013 | 504, 28/3/2013 | 4.709 |  | 4.709 | 935 | 935 |  |  | 935 | 935 |  |  |  |  |  |
| 15 | Trường Tiểu học Mong Thọ A1 | CT | 2014 | 3530, 16/10/2013 | 4.487 |  | 4.487 | 386 | 386 |  |  | 386 | 386 |  |  |  |  |  |
| 16 | Trường Mầm non Minh Hòa (2p+bếp ăn) | CT | 2014 | 3591, 16/10/2013 | 3.300 |  | 3.300 | 1.500 | 1.500 |  |  | 1.440 | 1.440 |  |  | -60 |  |  |
| (2) | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 96.720 |  | 94.414 | 84.971 | 84.971 | 0 |  | 84.971 | 84.971 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | Trường TH Mong Thọ 2; HM: Xây mới 12 phòng, nhà vệ sinh, lò đốt rác, hàng rào, sân nền, thoát nước, san lấp mặt bằng. | CT | 2016 - 2017 | 3749, 28/10/2014 | 8.556 |  | 8.556 | 7.700 | 7.700 |  |  | 7.700 | 7.700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường Mẫu giáo Mong Thọ A | CT | 2017 | 4065, 28/10/2014 | 2.054 |  | 2.054 | 1.848 | 1.848 |  |  | 1.848 | 1.848 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trường Tiểu học Mong Thọ 1 | CT | 2017-2018 | 3449, 18/10/2016 | 4.481 |  | 4.481 | 4.032 | 4.032 |  |  | 4.032 | 4.032 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường Tiểu học Thạnh Lộc 1 | CT | 2017-2018 | 3448, 18/10/2016 | 6.164 |  | 6.164 | 5.548 | 5.548 |  |  | 5.548 | 5.548 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trường Mẫu giáo Vĩnh Hòa Phú | CT | 2015 | 4070, 28/10/2016 | 1.285 |  | 1.285 | 1.157 | 1.157 |  |  | 1.157 | 1.157 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trường Mẫu giáo Mong Thọ B (Giai đoạn 2) | CT | 2017-2018 | 3935, 26/10/2016 | 2.863 |  | 2.088 | 1.879 | 1.879 |  |  | 1.879 | 1.879 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trường Trung học cơ sở Thạnh Lộc | CT | 2017-2018 | 3936, 26/10/2016 | 3.218 |  | 2.544 | 2.290 | 2.290 |  |  | 2.290 | 2.290 |  |  |  |  |  |
| 8 | Trường Tiểu học Thạnh Lộc 2 | CT |  |  | 2.616 |  | 2.616 | 2.354 | 2.354 |  |  | 2.354 | 2.354 |  |  |  |  |  |
| 9 | Trường Tiểu học Bình An 4 | CT |  |  | 4.286 |  | 4.286 | 3.857 | 3.857 |  |  | 3.857 | 3.857 |  |  |  |  |  |
| 10 | Trường Tiểu học Minh Hòa 3 | CT | 2017-2018 | 3459, 19/10/2016 | 5.143 |  | 4.286 | 3.857 | 3.857 |  |  | 3.857 | 3.857 |  |  |  |  |  |
| 11 | Trường Tiểu học Minh Lương 1 | CT |  |  | 3.486 |  | 3.486 | 3.138 | 3.138 |  |  | 3.138 | 3.138 |  |  |  |  |  |
| 12 | Trường THCS Vĩnh Hòa Phú | CT |  |  | 2.544 |  | 2.544 | 2.290 | 2.290 |  |  | 2.290 | 2.290 |  |  |  |  |  |
| 13 | Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Phú 1 | CT |  |  | 3.288 |  | 3.288 | 2.960 | 2.960 |  |  | 2.960 | 2.960 |  |  |  |  |  |
| 14 | Trường Tiểu học Mong Thọ B 2 | CT |  |  | 5.030 |  | 5.030 | 4.527 | 4.527 |  |  | 4.527 | 4.527 |  |  |  |  |  |
| 15 | Trường Mẫu giáo Thạnh Lộc | CT |  |  | 2.852 |  | 2.852 | 2.567 | 2.567 |  |  | 2.567 | 2.567 |  |  |  |  |  |
| 16 | Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Phú 2 (điểm Vĩnh Hòa 2) | CT |  |  | 2.744 |  | 2.744 | 2.470 | 2.470 |  |  | 2.470 | 2.470 |  |  |  |  |  |
| 17 | Trường Mẩm non Minh Lương | CT |  |  | 5.360 |  | 5.360 | 4.824 | 4.824 |  |  | 4.824 | 4.824 |  |  |  |  |  |
| 18 | Trường Tiểu học Minh Hòa 4 | CT |  |  | 1.708 |  | 1.708 | 1.537 | 1.537 |  |  | 1.537 | 1.537 |  |  |  |  |  |
| 19 | Trường Tiểu học Giục Tượng 2 | CT |  |  | 2.580 |  | 2.580 | 2.322 | 2.322 |  |  | 2.322 | 2.322 |  |  |  |  |  |
| 20 | Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 2 | CT | 2017-2018 | 3937, 26/10/2016 | 2.580 | 2.580 |  | 2.322 | 2.322 |  |  | 2.322 | 2.322 |  |  |  |  |  |
| 21 | Trường Tiểu học Bình An 2 | CT |  |  | 2.616 | 2.616 |  | 2.354 | 2.354 |  |  | 2.354 | 2.354 |  |  |  |  |  |
| 22 | Trường Tiểu học Mong Thọ B 3 | CT |  |  | 1.308 | 1.308 |  | 1.177 | 1.177 |  |  | 1.177 | 1.177 |  |  |  |  |  |
| 23 | Trường Mầm non xã Giục Tượng | CT |  |  | 2.308 | 2.308 |  | 2.077 | 2.077 |  |  | 2.077 | 2.077 |  |  |  |  |  |
| 24 | Trường Mẫu giáo xã Mong Thọ A | CT |  |  | 1.908 | 1.908 |  | 1.717 | 1.717 |  |  | 1.717 | 1.717 |  |  |  |  |  |
| 25 | Trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp | CT |  |  | 1.908 | 1.908 |  | 1.717 | 1.717 |  |  | 1.717 | 1.717 |  |  |  |  |  |
| 26 | Trường THCS An Lạc | CT |  |  | 3.488 |  | 3.488 | 3.139 | 3.139 |  |  | 3.139 | 3.139 |  |  |  |  |  |
| 27 | Trường Tiểu học Minh Hòa 2 | CT |  |  | 2.616 |  | 2.616 | 2.354 | 2.354 |  |  | 2.354 | 2.354 |  |  |  |  |  |
| 28 | Dự án sửa chữa chống xuống cấp | CT |  |  | 7.730 |  | 7.730 | 6.957 | 6.957 |  |  | 6.957 | 6.957 |  |  |  |  |  |
| II.3.5 | Huyện An Minh |  |  |  | 155.779 |  | 154.479 | 110.644 | 109.956 | 0 |  | 109.956 | 109.956 | 0 | 346 | -346 |  |  |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 66.889 |  | 65.589 | 30.488 | 29.800 | 0 |  | 29.800 | 29.800 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | Trường TH Đông Hòa 2 (NTM) | AM | 2015 | 1586, 25/4/2014 | 6.500 |  | 6.500 | 2.270 | 2.270 |  |  | 2.270 | 2.270 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tu sửa, chống xuống cấp 2015 (65p) | AM | 2015 | 1578, 25/4/2014 | 5.000 |  | 5.000 | 2.588 | 2.588 |  |  | 2.588 | 2.588 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nhà vệ sinh trường học (7p) | AM | 2015 | 1579, 25/4/2014 | 800 |  | 800 | 290 | 290 |  |  | 290 | 290 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường Tiểu học Đông Hưng A2 | AM | 2015 | 5064, 29/10/2014 | 6.900 |  | 6.900 | 2.950 | 2.950 |  |  | 2.950 | 2.950 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trường Tiểu học Vân Khánh 1 | AM | 2015 | 1583, 25/4/2014 | 6.300 |  | 6.300 | 3.070 | 3.070 |  |  | 3.070 | 3.070 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trường THCS Đông Hòa 1 (NTM) | AM | 2015 | 1585, 25/4/2014 | 5.500 |  | 5.500 | 2.850 | 2.850 |  |  | 2.850 | 2.850 |  |  |  |  |  |
| 7 | Tu sửa, chống xuống cấp 2014 | AM |  | 5412, 28/12/2012 | 5.000 |  | 5.000 | 1.460 | 1.435 |  |  | 1.435 | 1.435 |  |  |  |  |  |
| 8 | Trường Tiểu học Đông Hòa 5 | AM | 2014 | 3684, 30/10/2013 | 6.770 |  | 6.770 | 3.570 | 3.330 |  |  | 3.330 | 3.330 |  |  |  |  |  |
| 9 | Trường Mẫu giáo Vân Khánh Đông | AM | 2014 | 2761, 11/9/2013 | 5.800 |  | 5.800 | 3.300 | 3.300 |  |  | 3.300 | 3.300 |  |  |  |  |  |
| 10 | Trường Mẫu giáo Đông Hưng | AM | 2014 | 5413, 28/12/2012 | 7.900 |  | 7.900 | 4.318 | 4.305 |  |  | 4.305 | 4.305 |  |  |  |  |  |
| 11 | Trường Mẫu giáo Đông Hưng B | AM | 2014 | 2760, 11/9/2013 | 6.800 |  | 6.800 | 2.875 | 2.545 |  |  | 2.545 | 2.545 |  |  |  |  |  |
| 12 | Trường Tiểu học Thuận Hòa 3 (Hạng mục: Nhà đa năng) | AM | 2015 | 1581, 25/4/2014 | 1.630 |  | 330 | 140 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
| 13 | Trường Mẫu giáo Đông Hòa (SCC Tài trợ 946 triệu) | AM | 2014 | 3681, 30/10/2013 | 1.989 |  | 1.989 | 807 | 807 |  |  | 807 | 807 |  |  |  |  |  |
| (2) | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 88.890 |  | 88.890 | 80.156 | 80.156 | 0 |  | 80.156 | 80.156 | 0 | 346 | -346 |  |  |
| 1 | Phòng Giáo dục và Đào tạo (Cải tạo, sửa chữa) | AM | 2016 | 4750, 29/9/2014 | 950 |  | 950 | 950 | 950 |  |  | 950 | 950 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tu sửa, chống xuống cấp trường học năm 2016 | AM | 2016 | 4388, 28/10/2015 | 3.900 |  | 3.900 | 3.510 | 3.510 |  |  | 3.656 | 3.656 |  | 146 |  | 107/TTr-UBND, 27/9/2017; |  |
| 3 | Nhà vệ sinh trường học năm 2016 | AM | 2016 | 4389, 28/10/2015 | 790 |  | 790 | 771 | 771 |  |  | 771 | 771 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường Mẫu giáo Thị trấn | AM | 2016-2017 | 4390, 28/10/2015 | 4.400 |  | 4.400 | 3.960 | 3.960 |  |  | 3.980 | 3.980 |  | 20 |  | 107/TTr-UBND, 27/9/2017; |  |
| 5 | Trường Tiểu học Đông Hòa 3 | AM | 2016-2017 | 4391, 28/10/2015 | 3.900 |  | 3.900 | 3.510 | 3.510 |  |  | 3.650 | 3.650 |  | 140 |  | 107/TTr-UBND, 27/9/2017; |  |
| 6 | Trường Tiểu học Vân Khánh 2 | AM | 2016-2017 | 4392, 28/10/2015 | 4.900 |  | 4.900 | 4.410 | 4.410 |  |  | 4.410 | 4.410 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trường Tiểu học Tân Thạnh 1 | AM | 2016-2017 | 4393, 28/10/2015 | 4.900 |  | 4.900 | 4.410 | 4.410 |  |  | 4.450 | 4.450 |  | 40 |  | 107/TTr-UBND, 27/9/2017; |  |
| 8 | Tu sửa, chống xuống cấp trường học năm 2018 (45p) | AM | 2017-2019 | 3977, 25/10/2017; | 3.900 |  | 3.900 | 3.510 | 3.510 |  |  | 3.510 | 3.510 |  |  |  |  |  |
| 9 | Trường THCS Thị trấn Thứ 11 | AM | 2017-2019 | 3978, 25/10/2017; | 4.500 |  | 4.500 | 4.050 | 4.050 |  |  | 4.050 | 4.050 |  |  |  |  |  |
| 10 | Trường Tiểu học Thuận Hòa 4 | AM | 2017-2019 | 3979, 25/10/2017; | 5.000 |  | 5.000 | 4.500 | 4.500 |  |  | 4.500 | 4.500 |  |  |  |  |  |
| 11 | Trường Tiểu học Đông Hưng 2 | AM | 2017-2019 | 3980, 25/10/2017; | 4.000 |  | 4.000 | 3.600 | 3.600 |  |  | 3.600 | 3.600 |  |  |  |  |  |
| 12 | Trường Tiểu học Thuận Hòa 2 | AM | 2017-2019 | 3981, 25/10/2017; | 4.200 |  | 4.200 | 3.780 | 3.780 |  |  | 3.780 | 3.780 |  |  |  |  |  |
| 13 | Trường Tiểu học Đông Thạnh 1 | AM | 2017-2019 | 3982, 25/10/2017; | 1.500 |  | 1.500 | 1.350 | 1.350 |  |  | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |
| 14 | Trường Tiểu học Đông Hòa 4 | AM | 2016-2019 | 6512, 24/10/2016 | 4.500 |  | 4.500 | 4.050 | 4.050 |  |  | 4.050 | 4.050 |  |  |  |  |  |
| 15 | Trường Tiểu học thị trấn 2 | AM | 2016-2019 | 6513, 24/10/2016 | 4.300 |  | 4.300 | 3.870 | 3.870 |  |  | 3.870 | 3.870 |  |  |  |  |  |
| 16 | Trường Tiểu học Thuận Hòa 1 | AM | 2016-2019 | 6514, 24/10/2016 | 4.500 |  | 4.500 | 4.050 | 4.050 |  |  | 4.050 | 4.050 |  |  |  |  |  |
| 17 | Trường Tiểu học Đông Thạnh 1 (điểm chính) | AM | 2016-2019 | 6515, 24/10/2016 | 4.300 |  | 4.300 | 3.870 | 3.870 |  |  | 3.870 | 3.870 |  |  |  |  |  |
| 18 | Tu sửa, chống xuống cấp trường học năm 2017 | AM | 2017-2018 | 6511, 24/10/2016 | 3.900 |  | 3.900 | 3.510 | 3.510 |  |  | 3.510 | 3.510 |  |  |  |  |  |
| 19 | Nhà vệ sinh trường năm 2018 | AM |  |  | 750 |  | 750 | 675 | 675 |  |  | 675 | 675 |  |  |  |  |  |
| 20 | Tu sửa, chống xuống cấp trường học năm 2019 | AM |  |  | 3.100 |  | 3.100 | 2.790 | 2.790 |  |  | 2.790 | 2.790 |  |  |  |  |  |
| 21 | Trường Tiểu học Đông Hưng A1 | AM |  |  | 3.800 |  | 3.800 | 3.420 | 3.420 |  |  | 3.420 | 3.420 |  |  |  |  |  |
| 22 | Trường THCS Đông Hưng A | AM |  |  | 3.400 |  | 3.400 | 3.060 | 3.060 |  |  | 3.060 | 3.060 |  |  |  |  |  |
| 23 | Trường Tiểu học Danh Coi | AM |  |  | 4.000 |  | 4.000 | 3.600 | 3.600 |  |  | 3.254 | 3.254 |  |  | -346 | 107/TTr-UBND, 27/9/2017; |  |
| 24 | Trường Tiểu học Đông Hưng 3 (Điểm Nông trường) | AM |  |  | 1.500 |  | 1.500 | 1.350 | 1.350 |  |  | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |
| 25 | Trường Tiểu học Thị trấn 1 | AM |  |  | 4.000 |  | 4.000 | 3.600 | 3.600 |  |  | 3.600 | 3.600 |  |  |  |  |  |
| II.3.6 | Huyện An Biên |  |  |  | 188.222 |  | 181.008 | 116.057 | 115.025 | 0 |  | 115.025 | 115.025 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 82.756 |  | 82.756 | 30.376 | 29.344 | 0 |  | 29.344 | 29.344 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | TH Tây Yên A1 (Phòng học) | AB | 2014-2016 | 3305; 26/7/2014 | 6.408 |  | 6.408 | 1.886 | 1.886 |  |  | 1.886 | 1.886 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường TH Nam Thái 2 (Đ chính) | AB | 2014 | 313, 20/02/2014 | 3.909 |  | 3.909 | 980 | 980 |  |  | 980 | 980 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trường TH Thị trấn Thứ Ba 2 | AB | 2014 | 5201, 22/10/2013 | 6.394 |  | 6.394 | 4.150 | 4.150 |  |  | 4.150 | 4.150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Tu sửa phòng học chống xuống cấp 2015 | AB | 2015 | 3857, 23/10/2014 | 2.908 |  | 2.908 | 1.800 | 1.800 |  |  | 1.800 | 1.800 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trường Mầm non Tây Yên | AB | 2013-2015 | 385l; 23/10/2012 | 6.628 |  | 6.628 | 240 | 240 |  |  | 240 | 240 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trường Mầm non Tây Yên A | AB | 2013-2015 | 3850, 23/10/2012 | 7.309 |  | 7.309 | 1.190 | 158 |  |  | 158 | 158 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trường Mầm non Nam Thái A | AB | 2014 | 4667, 02/10/2013 | 7.408 |  | 7.408 | 678 | 678 |  |  | 678 | 678 |  |  |  |  |  |
| 8 | Trường TH Đông Yên 3 | AB | 2015 | 3856, 23/10/2014 | 6.121 |  | 6.121 | 3.470 | 3.470 |  |  | 3.470 | 3.470 |  |  |  |  |  |
| 9 | Trường THCS Đông Yên | AB | 2015 | 3855, 23/10/2014 | 8.852 |  | 8.852 | 4.252 | 4.252 |  |  | 4.252 | 4.252 |  |  |  |  |  |
| 10 | Trường TH Đông Yên 1 | AB | 2014 | 5203, 22/10/2013 | 6.447 |  | 6.447 | 1.200 | 1.200 |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  |  |  |  |
| 11 | Trường THCS Thị trấn | AB | 2014 | 311, 20/02/2014 | 8.253 |  | 8.253 | 2.750 | 2.750 |  |  | 2.750 | 2.750 |  |  |  |  |  |
| 12 | Trường Mầm non Thị trấn | AB | 2014 | 5204, 22/10/2013 | 6.224 |  | 6.224 | 4.040 | 4.040 |  |  | 4.040 | 4.040 |  |  |  |  |  |
| 13 | Trường TH Tây Yên 1 | AB | 2014 | 2908, 28/10/2010 | 5.895 |  | 5.895 | 3.740 | 3.740 |  |  | 3.740 | 3.740 |  |  |  |  |  |
| (2) | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 105.466 |  | 98.252 | 85.681 | 85.681 | 0 |  | 85.681 | 85.681 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | Trường MN Đông Yên (Ngã Cạy) (Phòng học, TB, SLMB) | AB | 2016 | 3577, 30/10/2015 | 770 |  | 770 | 693 | 693 |  |  | 693 | 693 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường MN Đông Thái (Phú Hưởng) (Phòng học, HR, Sân nền, TB, SLMB) | AB | 2016 | 836d, 02/4/2015 | 1.821 |  | 1.200 | 1.147 | 1.147 |  |  | 1.147 | 1.147 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trường MN Nam Thái (Điểm Sáu Biển (phòng học, hàng rào, sân nền, SLMB và TB) (Đối ứng SSC 794) | AB | 2016 | 836a, 02/4/2015 | 2.303 |  | 1.700 | 1.700 | 1.700 |  |  | 1.700 | 1.700 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường TH Nam Thái A (Điểm Xẻo vẹt B) (phòng học, WC, hàng rào, sân nền và TB) (Đối ứng SSC 955) | AB | 2016 | 836b, 02/4/2015 | 2.349 |  | 1.800 | 1.800 | 1.800 |  |  | 1.800 | 1.800 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trường MN Nam Thái A (Điểm Xẻo vẹt B) (phòng học, hàng rào, sân nền, SLMB và TB) (Đối ứng SSC 794) | AB | 2016 | 836c, 02/4/2015 | 1.822 |  | 1.742 | 1.700 | 1.700 |  |  | 1.700 | 1.700 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trường TH Tây Yên A1 (hàng rào, sân nền, SLMB) | AB | 2016 | 3573, 30/10/2015 | 2.500 |  | 2.500 | 2.250 | 2.250 |  |  | 2.250 | 2.250 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trường THCS Tây Yên A (hàng rào, nhà xe, sân nền, thoát nước….) | AB | 2016 | 3873, 24/10/2012; 3473, 22/10/2015; | 2.034 |  | 2.034 | 1.831 | 1.831 |  |  | 1.831 | 1.831 |  |  |  |  |  |
| 8 | Trường THCS Đông Yên (hàng rào, nhà xe, sân nền, thoát nước) | AB | 2016-2017 | 3866, 24/12/2012 | 3.648 |  | 3.648 | 3.283 | 3.283 |  |  | 3.283 | 3.283 |  |  |  |  |  |
| 9 | Trường THCS Hưng Yên (Phòng học, TB) | AB | 2016 | 3572, 30/10/2015 | 4.150 |  | 1.930 | 1.737 | 1.737 |  |  | 1.737 | 1.737 |  |  |  |  |  |
| 10 | Tu sửa phòng học chống xuống cấp 2016-2020 | AB |  |  | 6.883 |  | 6.883 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | + Tu sửa phòng học chống xuống cấp 2016 | AB |  | 3567, 30/10/2016 | 3.694 |  | 3.694 | 3.172 | 3.172 |  |  | 3.172 | 3.172 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | + Tu sửa phòng học chống xuống cấp 2017 - 2020 | AB |  |  |  |  |  | 2.300 | 2.300 |  |  | 2.300 | 2.300 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | + Tu sửa phòng học chống xuống cấp 2018 - 2020 | AB |  |  |  |  |  | 723 | 723 |  |  | 723 | 723 |  |  |  |  |  |
| 11 | Trường TH Đông Thái 3 (phòng học, TB, san lắp và hàng rào) | AB |  | 5730, 28/10/2016 | 9.999 |  | 7.500 | 6.750 | 6.750 |  |  | 6.750 | 6.750 |  |  |  |  |  |
| 12 | Trường MN Nam Yên | AB | 2017 | 5685, 27/10/16 | 1.100 |  | 1.100 | 990 | 990 |  |  | 990 | 990 |  |  |  |  |  |
| 13 | Trường THCS Thị trấn Thứ Ba 2 (phòng học, TB và hàng rào) | AB | 2017-2019 | 5686, 27/10/16 | 4.450 |  | 4.450 | 4.005 | 4.005 |  |  | 4.005 | 4.005 |  |  |  |  |  |
| 14 | Trường TH Đông Yên 3 (phòng học và TB) | AB |  |  | 784 |  | 784 | 706 | 706 |  |  | 706 | 706 |  |  |  |  |  |
| 15 | Trường TH Nam Thái 3 (phòng học và TB) | AB |  |  | 2.353 |  | 2.353 | 2.118 | 2.118 |  |  | 2.118 | 2.118 |  |  |  |  |  |
| 16 | Trường TH Nam Yên 2 (phòng học và TB) | AB |  | 5732, 28/10/2016; | 2.211 |  | 1.569 | 1.412 | 1.412 |  |  | 1.412 | 1.412 |  |  |  |  |  |
| 17 | Trường TH Thị trấn Thứ Ba 1 (phòng học và TB) | AB |  |  | 2.353 |  | 2.353 | 2.118 | 2.118 |  |  | 2.118 | 2.118 |  |  |  |  |  |
| 18 | Trường TH Đông Yên 2 (phòng học và TB) | AB |  |  | 1.569 |  | 1.569 | 1.412 | 1.412 |  |  | 1.412 | 1.412 |  |  |  |  |  |
| 19 | Trường TH Thị trấn thứ ba 3 - Điểm Đông Quý (phòng học và TB); Điểm KP I (Phòng học, HR, SLMB, TB) | AB |  |  | 2.724 |  | 2.724 | 2.452 | 2.452 |  |  | 2.452 | 2.452 |  |  |  |  |  |
| 20 | Trường THCS Tây Yên (phòng học và TB) | AB |  |  | 2.895 |  | 2.895 | 2.606 | 2.606 |  |  | 2.606 | 2.606 |  |  |  |  |  |
| 21 | Trường THCS Tây Yên A | AB |  |  | 1.930 |  | 1.930 | 1.737 | 1.737 |  |  | 1.737 | 1.737 |  |  |  |  |  |
| 22 | Trường MN Tây Yên (phòng học và TB) | AB |  |  | 1.100 |  | 1.100 | 990 | 990 |  |  | 990 | 990 |  |  |  |  |  |
| 23 | Trường TH Đông Thái 2 (phòng học và TB) | AB |  | 5735, 28/10/2016 | 3.138 |  | 3.138 | 2.824 | 2.824 |  |  | 2.824 | 2.824 |  |  |  |  |  |
| 24 | Trường TH Đông Thái 4 (phòng học và TB) | AB |  |  | 2.353 |  | 2.353 | 2.118 | 2.118 |  |  | 2.118 | 2.118 |  |  |  |  |  |
| 25 | Trường MN Nam Thái A (Điểm chính) (phòng học và TB) | AB |  |  | 1.650 |  | 1.650 | 1.485 | 1.485 |  |  | 1.485 | 1.485 |  |  |  |  |  |
| 26 | Trường TH Nam Yên 1 (phòng học và TB) | AB |  |  | 2.353 |  | 2.353 | 2.118 | 2.118 |  |  | 2.118 | 2.118 |  |  |  |  |  |
| 27 | Trường MN Đông Thái (Điểm chính) | AB |  |  | 2.000 |  | 2.000 | 1.800 | 1.800 |  |  | 1.800 | 1.800 |  |  |  |  |  |
| 28 | Nhà vệ sinh các điểm trường năm 2016-2020 | AB |  |  | 2.000 |  | 2.000 | 1.800 | 1.800 |  |  | 1.800 | 1.800 |  |  |  |  |  |
| 29 | Trường TH Đông Thái 5 | AB |  |  | 2.200 |  | 2.200 | 1.980 | 1.980 |  |  | 1.980 | 1.980 |  |  |  |  |  |
| 30 | Trường TH Nam Yên 3 (phòng học và TB) | AB |  |  | 1.569 |  | 1.569 | 1.412 | 1.412 |  |  | 1.412 | 1.412 |  |  |  |  |  |
| 31 | Trường TH Hưng Yên 2 | AB |  | 5736, 18/10/2016; | 1.569 |  | 1.569 | 1.412 | 1.412 |  |  | 1.412 | 1.412 |  |  |  |  |  |
| 32 | Trường TH Tây Yên 2 (phòng học và TB) | AB |  |  | 2.200 |  | 2.200 | 1.980 | 1.980 |  |  | 1.980 | 1.980 |  |  |  |  |  |
| 33 | Trường TH Tây Yên A 2 (phòng học và TB) | AB |  |  | 1.569 |  | 1.569 | 1.412 | 1.412 |  |  | 1.412 | 1.412 |  |  |  |  |  |
| 34 | Trường TH Tây Yên 1 (hàng rào, sân nền, SLMB, phòng học, TB) | AB |  |  | 3.784 |  | 3.784 | 3.406 | 3.406 |  |  | 3.406 | 3.406 |  |  |  |  |  |
| 35 | Trường TH Đông Yên 1 (hàng rào, sân nền) | AB |  |  | 270 |  | 270 | 270 | 270 |  |  | 270 | 270 |  |  |  |  |  |
| 36 | Trường TH Nam Thái 1 (phòng học và TB) | AB |  |  | 784 |  | 784 | 706 | 706 |  |  | 706 | 706 |  |  |  |  |  |
| 37 | Trường THCS Nam Thái (Phòng học, hàng rào, sân nền và TB) | AB |  |  | 2.200 |  | 2.200 | 1.980 | 1.980 |  |  | 1.980 | 1.980 |  |  |  |  |  |
| 38 | Trường TH Hưng Yên 1 (Phòng học, TB) | AB |  |  | 1.177 |  | 1.177 | 1.059 | 1.059 |  |  | 1.059 | 1.059 |  |  |  |  |  |
| 39 | Trường MN Nam Thái (Phòng học, TB) | AB |  |  | 1.650 |  | 1.650 | 1.485 | 1.485 |  |  | 1.485 | 1.485 |  |  |  |  |  |
| 40 | Trường TH Nam Thái A1 (phòng học và TB) | AB |  |  | 784 |  | 784 | 706 | 706 |  |  | 706 | 706 |  |  |  |  |  |
| 41 | Trường TH Nam Thái A2 (Phòng học, TB) | AB |  |  | 1.569 |  | 1.569 | 1.412 | 1.412 |  |  | 1.412 | 1.412 |  |  |  |  |  |
| 42 | Trường TH Nam Thái 2 (Phòng học, TB, hàng rào, sân nền, SLMB) | AB |  |  | 3.275 |  | 3.275 | 2.948 | 2.948 |  |  | 2.948 | 2.948 |  |  |  |  |  |
| 43 | Trường THCS Nam Thái A (phòng học và TB) | AB |  |  | 1.930 |  | 1.930 | 1.736 | 1.736 |  |  | 1.736 | 1.736 |  |  |  |  |  |
| II.3.7 | Huyện Giang Thành |  |  |  | 80.198 |  | 84.499 | 68.048 | 68.048 | 0 |  | 68.048 | 68.048 | 0 | 10.260 | -10.260 |  |  |
| (1) | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 80.198 |  | 84.499 | 68.048 | 68.048 | 0 |  | 68.048 | 68.048 | 0 | 10.260 | -10.260 |  |  |
| 1 | Trường TH&THCS Vĩnh Điều (điểm HT2) | GT | 2016-2017 | 1398, 15/10/2015 | 3.060 |  | 3.060 | 3.060 | 3.060 |  |  | 3.060 | 3.060 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường Mẫu giáo Vĩnh Phú (điểm T4); HM: Xây dựng mới 02 phòng học. | GT | 2016-2017 | 1399, 15/10/2015 | 1.886 |  | 1.886 | 1.886 | 1.886 |  |  | 1.886 | 1.886 |  |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng 03 phòng học Trường Mầm non Phú Mỹ; sửa chữa 06 phòng học Trường TH Trần Thệ. | GT | 2016-2017 | 1400, 15/10/2015 | 3.499 |  | 3.499 | 3.149 | 3.149 |  |  | 3.149 | 3.149 |  |  |  |  |  |
| 4 | XD Trường THCS Vĩnh Phú (điểm Chính); HM: Xây dựng mới dãy 06 phòng, 03 phòng chức năng, khu WC chung, hàng rào bảo vệ. | GT | 2016-2017 | 1401, 15/10/2015 | 7.214 |  | 7.214 | 6.493 | 6.493 |  |  | 6.493 | 6.493 |  |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng mới 06 phòng học và sửa chữa 06 phòng trường THCS Tân Khánh Hòa (điểm chính) | GT | 2016-2017 | 1981, 18/10/2016 | 4.600 |  | 4.600 | 4.140 | 4.140 |  |  | 4.140 | 4.140 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trường Mầm non và TH Tân Khánh Hòa (điểm Lò Bom) | GT | 2016-2018 | 1974 18/10/2016 | 3.800 |  | 3.800 | 3.420 | 3.420 |  |  | 3.420 | 3.420 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trường TH Phú Mỹ (điểm Hà Giang) | GT | 2016-2018 | 1984 18/10/2016 | 1.500 |  | 1.500 | 1.350 | 1.350 |  |  | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |
| 9 | Xây mới 2 phòng học Mẫu giáo Vĩnh Phú (Đ. Mẹt Lung) | GT | 2016-2017 | 1977 18/10/2016 | 1.800 |  | 1.800 | 1.620 | 1.620 |  |  | 0 | 0 |  |  | -1.620 | QĐ điều chỉnh CTĐT 1862/QĐ-UBND, 07/9/2017 |  |
| 10 | Trường MN Vĩnh Phú (điểm Đông Cơ) | GT | 2016-2017 |  | 1.800 |  | 1.800 | 0 | 0 |  |  | 1.620 | 1.620 |  | 1.620 |  | QĐ điều chỉnh CTĐT 1862/QĐ-UBND, 07/9/2017 |  |
| 11 | Trường Mầm non Vĩnh Điều (Đ. Rộc Xây) | GT |  |  | 2.000 |  | 2.000 | 1.800 | 1.800 |  |  | 0 | 0 |  |  | -1.800 | QĐ điều chỉnh CTĐT 1862/QĐ-UBND, 07/9/2017 |  |
| 12 | Trường Mầm non Vĩnh Điều (Đ. HT2) | GT |  |  | 2.000 |  | 2.000 | 0 | 0 |  |  | 1.800 | 1.800 |  | 1.800 |  | QĐ điều chỉnh CTĐT 1862/QĐ-UBND, 07/9/2017 |  |
| 13 | Trường TH&THCS Vĩnh Điều (Đ. Vĩnh Lợi) | GT |  |  | 4.300 |  | 4.300 | 3.870 | 3.870 |  |  | 0 | 0 |  |  | -3.870 | QĐ điều chỉnh CTĐT 1862/QĐ-UBND, 07/9/2017 |  |
| 14 | Trường TH&THCS Vĩnh Điều (Đ. HT2) | GT |  |  | 4.300 |  | 4.300 | 0 | 0 |  |  | 3.870 | 3.870 |  | 3.870 |  | QĐ điều chỉnh CTĐT 1862/QĐ-UBND, 07/9/2017 |  |
| 15 | Xây dựng 2 phòng và hàng rào Trường Mầm non Tân Khánh Hòa (Điểm Tân Khánh, Khánh Hòa) | GT | 2017-2018 | 1268, 24/10/2017; | 2.899 |  | 2.899 | 2.610 | 2.610 |  |  | 2.610 | 2.610 |  |  |  |  |  |
| 17 | Trường TH Vĩnh Phú (Đ. ấp Mới) | GT | 2017-2018 | 1270, 26/10/2017; | 1.458 |  | 1.458 | 1.800 | 1.800 |  |  | 1.800 | 1.800 |  |  |  |  |  |
| 18 | Hàng rào trường TH & THCS Vĩnh Điều | GT | 2018 | 1271, 26/10/2017; | 627 |  | 627 | 1.440 | 1.440 |  |  | 1.440 | 1.440 |  |  |  |  |  |
| 19 | Trường TH Trần Thệ (Đ. Tràm Ngang) | GT | 2018 | 1272, 26/10/2017; | 1.439 |  | 1.439 | 1.440 | 1.440 |  |  | 1.440 | 1.440 |  |  |  |  |  |
| 20 | Trường Mầm non Phú Lợi (Đ. HN2) | GT | 2018 | 1274, 26/10/2017; | 1.999 |  | 1.900 | 1.710 | 1.710 |  |  | 1.710 | 1.710 |  |  |  |  |  |
| 21 | Trường TH Tân Khánh Hòa (Đ. Tân Khánh) | GT | 2018 | 1273, 26/10/2017; | 1.449 |  | 1.449 | 1.350 | 1.350 |  |  | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |
| 22 | Trường TH&THCS Vĩnh Phú B (Điểm T5) | GT | 2017-2019 | 1266, 24/10/2017; | 1.808 |  | 1.808 | 1.890 | 1.890 |  |  | 1.890 | 1.890 |  |  |  |  |  |
| 23 | Trường Mầm non Tân Khánh Hòa (Đ.Hòa Khánh) | GT |  |  | 1.800 |  | 1.800 | 1.620 | 1.620 |  |  | 0 | 0 |  |  | -1.620 | QĐ điều chỉnh CTĐT 1862/QĐ-UBND, 07/9/2017 |  |
| 24 | Trường Mầm non Tân Khánh Hòa (Đ. Khánh Hòa) | GT |  |  | 1.800 |  | 1.800 | 0 | 0 |  |  | 1.620 | 1.620 |  | 1.620 |  | QĐ điều chỉnh CTĐT 1862/QĐ-UBND, 07/9/2017 |  |
| 25 | Trường TH Phú Lợi (Điểm Giồng Kè) | GT | 2017-2019 | 1265, 24/12/2017; | 3.329 |  | 3.329 | 3.150 | 3.150 |  |  | 3.150 | 3.150 |  |  |  |  |  |
| 26 | Trường TH & THCS Vĩnh Điều (Đ. Rộc Xây 1) | GT |  |  | 1.500 |  | 1.500 | 1.350 | 1.350 |  |  | 0 | 0 |  |  | -1.350 | QĐ điều chỉnh CTĐT 1862/QĐ-UBND, 07/9/2017 |  |
| 27 | Trường TH & THCS Vĩnh Điều (Đ. Rộc Xây) | GT |  |  | 1.500 |  | 1.500 | 0 | 0 |  |  | 1.350 | 1.350 |  | 1.350 |  | QĐ điều chỉnh CTĐT 1862/QĐ-UBND, 07/9/2017 |  |
| 28 | Trường TH & THCS Vĩnh Phú B (Điểm T4) | GT | 2018 | 1267, 24/10/2017; | 3.231 |  | 3.231 | 2.700 | 2.700 |  |  | 2.700 | 2.700 |  |  |  |  |  |
| 29 | Trường TH Phú Lợi (Đ. Tà Teng) | GT |  |  | 1.800 |  | 1.800 | 1.620 | 1.620 |  |  | 1.620 | 1.620 |  |  |  |  |  |
| 30 | Trường TH Tân Khánh Hòa (Đ. Cầu Dừa) | GT |  |  | 1.600 |  | 1.600 | 1.440 | 1.440 |  |  | 1.440 | 1.440 |  |  |  |  |  |
| 31 | Hàng rào Trường Mầm non Vĩnh Điều (Đ. Cống Cả) | GT |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 900 | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |
| 32 | Xây dựng 6 phòng và sửa chữa 6 phòng Trường Mầm non Phú Mỹ (Đ. Trà Phô); Hàng rào trường MN Phú Mỹ. | GT |  |  | 5.400 |  | 5.400 | 4.860 | 4.860 |  |  | 4.860 | 4.860 |  |  |  |  |  |
| 33 | Trường MN và TH Tân Khánh Hòa (điểm Lò Bơm) | GT |  |  | 3.800 |  | 3.800 | 3.420 | 3.420 |  |  | 3.420 | 3.420 |  |  |  |  |  |
| 34 | Xây dựng mới 4 phòng và hàng rào Trường Mầm non Vĩnh Phú (Đ. T5, Đông Cơ, Ấp mới) | GT |  |  |  |  | 4.400 | 3.960 | 3.960 |  |  | 3.960 | 3.960 |  |  |  |  |  |
| III | Ngành, lĩnh vực An Ninh Quốc phòng |  |  |  | 750.507 |  | 443.483 | 476.541 | 476.541 | 0 |  | 478.541 | 478.541 | 0 | 19.547 | -17.547 |  |  |
| III.1 | BCH QUÂN SỰ |  |  |  | 465.089 |  | 220.336 | 272.706 | 272.706 | 0 |  | 272.706 | 272.706 | 0 | 10.000 | -10.000 |  |  |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 334.381 |  | 89.628 | 68.937 | 68.937 | 0 |  | 78.679 | 78.679 | 0 | 9.742 | 0 |  |  |
| 1 | Tiểu đoàn bộ binh 519 | HT |  | 2592, 31/10/2013; 1584, 26/7/2017; | 48.058 |  | 48.058 | 25.164 | 25.164 |  |  | 33.224 | 33.224 |  | 8.060 |  | 976/QĐ-UBND, 26/4/2017; 1773/TTr-BCH, 27/10/2017; |  |
| 2 | BCH Quân sự huyện Giang Thành (trả nợ QT) | GT |  | 1085, 07/4/2014 | 31.746 |  |  |  |  |  |  | 1.682 | 1.682 |  | 1.682 |  | 976/QĐ-UBND, 26/4/2017; |  |
| 3 | Ban chỉ huy Quân sự huyện U Minh Thượng (GĐ2) | UMT |  | 2593, 31/12/2013 | 30.414 |  |  | 19.227 | 19.227 |  |  | 19.227 | 19.227 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ban chỉ huy Quân sự huyện Gò Quao; HM: Nhà tuyển quân (trả nợ QT) | GQ |  | 3752, 26/9/2016 | 2.003 |  | 2.003 | 871 | 871 |  |  | 871 | 871 |  |  |  |  |  |
| 5 | Tiểu đoàn bộ binh 207; HM: Khu thao trường huấn luyện chiến sỹ mới. (trả nợ QT) | KL |  | 271, 18/10/2010; 119 (đc), 27/5/2015 | 3.500 |  | 3.500 | 202 | 202 |  |  | 202 | 202 |  |  |  |  |  |
| 6 | Khu nhà nghỉ Sỹ quan (trả nợ QT) | RG |  | 350, 28/10/2013 | 6.835 |  | 6.835 | 620 | 620 |  |  | 620 | 620 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Kiên Giang (GĐ 1) | KL |  | 1793, 18/7/2013 | 132.633 |  | 19.232 | 12.853 | 12.853 |  |  | 12.853 | 12.853 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nhà Sở chỉ huy, phòng tham mưu thuộc BCH QS tỉnh. | RG | 2011-2015 | 843/QĐ-BQP, 17/3/2011 | 79.192 |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| (2) | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 130.708 |  | 130.708 | 203.769 | 203.769 | 0 |  | 194.027 | 194.027 | 0 | 258 | -10.000 |  |  |
| 1 | Tiểu đoàn BB 207; HM: nhà ở đại đội, nhà ăn, nhà hớt tóc, nhà vệ sinh, nhà xe, kệ lau súng. | KL | 2016-2017 | 81, 24/3/2016 | 3.592 |  | 3.592 | 3.592 | 3.592 |  |  | 3.850 | 3.850 |  | 258 |  | 1773/TTr-BCH, 27/10/2017; |  |
| 2 | Kho kỹ thuật - BCH QS tỉnh (GPMB) | HĐ |  | 282, 30/3/2016 | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bờ kè BCH QS huyện Gò Quao | GQ |  | 89, 29/3/2016 | 1.700 |  | 1.700 | 1.700 | 1.700 |  |  | 1.700 | 1.700 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cải tạo, sửa chữa nhà ở, xây mới nhà vệ sinh, sân nền, sào phơi đại đội bộ binh Kiên Hải | KH |  | 90, 29/3/2016 | 1.400 |  | 1.400 | 1.400 | 1.400 |  |  | 1.400 | 1.400 |  |  |  |  |  |
| 5 | Xây mới khu nhà công vụ BCH QS tỉnh | RG | 2016-2020 | 2584, 30/10/2015 | 29.800 |  | 29.800 | 26.820 | 26.820 |  |  | 26.820 | 26.820 |  |  |  |  |  |
| 6 | BCH QS huyện Giang Thành (GĐ 2) | GT |  | 128, 30/3/2016 | 3.693 |  | 3.693 | 3.323 | 3.323 |  |  | 3.323 | 3.323 |  |  |  |  |  |
| 7 | Bến cập tàu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | HT |  | 113, 30/3/2016 | 15.000 |  | 15.000 | 13.500 | 13.500 |  |  | 13.500 | 13.500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nhà động viên tuyển quân BCH QS huyện Hòn Đất | HĐ |  | 88, 29/3/2016 | 3.500 |  | 3.500 | 230 | 230 |  |  | 230 | 230 |  |  |  |  |  |
| 9 | Bồi thường GPMB Ban CHQS huyện Giồng Riềng | GR | 2016 |  |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 0 | 0 |  |  | -10.000 | 976/QĐ-UBND, 26/4/2017; |  |
| 10 | Đội quy tập mộ Liệt sĩ K92; HM: Xây dựng mới hội trường | HT |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 900 | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |
| 11 | BCH quân sự tỉnh Kiên Giang; HM: Nhà ở Trung đội Công binh | RG |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 900 | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |
| 12 | Đại đội bộ binh/Tiểu đoàn BB519 thuộc Trung đoàn BB893; HM: Xây dựng mới hội trường. | GT |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 900 | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |
| 13 | Chốt dân quân tuyến biên giới thuộc huyện Giang thành và thị xã Hà Tiên | HT, GT |  |  | 20.600 |  | 20.600 | 18.540 | 18.540 |  |  | 18.540 | 18.540 |  |  |  |  |  |
| 14 | Đóng mới tàu chuyển quân Đại đội Bộ binh hỗn hợp 7/Tiểu đoàn Bộ binh 519/Trung đoàn Bộ binh 893. | HT |  |  |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Đầu tư BCH QS xã, phường, thị trấn (114 trụ sở) | TT |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | - Xã đội xã Nam Yên, huyện An Biên; HM: Xây dựng mới trụ sở. | AB | 2016-2017 | 1177a, 30/3/2016 | 1.398 |  | 1.398 | 1.398 | 1.398 |  |  | 1.398 | 1.398 |  |  |  |  |  |