Phụ lục

Sửa đổi một số nội dung Phụ lục 1 đính kèm theo Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 115 /2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh)

| Stt | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Dài (km) | Quy hoạch đến 2030 |  |  |  | Giai đoạn đến 2020 |  |  |  | Giai đoạn 2021 - 2025 |  |  | Giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Chiều rộng (m) |  | Cấp | Lộ giới (m) | K. lượng (km) |  |  | K. phí (tỷ.đ) | K. lượng (km) |  | K. phí (tỷ.đ) | K. lượng (km) |  | K. phí (tỷ.đ) |
|  |  |  |  |  | Mặt | Nền |  |  | Nâng cấp |  | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  |
| A | Các tuyến đường tỉnh hiện hữu đã điều chỉnh |  |  | 614,38 |  |  |  |  | 250,48 |  | 37,8 | 1605,88 | 82,6 | 74,4 | 1.790,0 | 135,0 | 0,0 | 679,0 |
| 17 | ĐT. Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc (ĐT.773) | Quốc lộ 1 | ĐT.769 (Xã Bình An) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 (mở mới) | Quốc lộ 1 | Hương lộ 10 hiện hữu | 27,3 | 11 | 12 | III | 45 |  |  | 27,3 | 815,18 |  |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 2 (hiện hữu) | Hương lộ 10 hiện hữu | Đường Suối Quýt | 10,08 | 11 | 12 | III | 45 | 10,08 |  |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 3 (9,4km hiện hữu) | Đường Suối Quýt | ĐT. 769 | 9,4 | 7 | 9 | IV | 32 |  |  |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Chuyển về huyện quản lý |  |  |
|  | Đoạn 4 (mở mới 10,5km) | Đường Suối Quýt | ĐT.769 (Xã Bình An) | 10,5 | 11 | 12 | III | 45 |  |  | 10,5 | 165,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn qua thị trấn Long Giao | Trục chính đô thị Long Giao |  | 2,8 | Bàn giao về cho UBND huyện Cẩm Mỹ quản lý |  |  |  |  |  |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| C | Trục chính quan trọng khác đã điều chỉnh |  |  | 29,97 |  |  |  |  |  |  | 7,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng | Quốc lộ 15 | Quốc lộ 1 đoạn tránh TP. Biên Hòa (Võ Nguyên Giáp) | 7,37 | 7,5 | 9,5 | IV | 32 |  | 7,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  | 757,35 |  |  |  |  | 250,48 |  | 76,57 | 2.114,68 | 105,3 | 96,5 | 2926,4 | 162 | 0,0 | 780,2 |