Phụ lục 1

DỰ KIẾN SẢN LƯỢNG KHAI THÁC VÀ TUYỂN QUẶNG GIAI ĐOẠN 2008 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BCT ngày 18/8/2008 của Bộ Công thương)

Đơn vị: 1000 T

| TT | Giai đoạn | Quặng loại I nguyên khai | Quặng loại II nguyên khai | Quặng tinh tuyển | Tổng các loại quặng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008-2010 | 2.495 | 2.886 | 3.805 | 9.186 |
| 2 | 2011-2015 | 2.700 | 5.510 | 7.150 | 15.360 |
| 3 | 2016-2020 | 2.750 | 7.250 | 8.050 | 18.050 |
|  | Tổng | 7.945 | 15.646 | 19.005 | 42.596 |

Phụ lục 2

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ VÀ VỐN THĂM DÒ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BCT ngày 18/8/2008 của Bộ Công thương)

Đơn vị: Tỷ đồng

| TT | Khu mỏ và khai trường | Trữ lượng (triệu tấn) | Mục tiêu khảo sát và thăm dò | Vốn đầu tư (tỷ đồng) | 2008-2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu Tam Đỉnh Làng Phúng | 28 | Thăm dò tỷ mỷ | 16 | 16 |  |
| 2 | Khu Phú Nhuận | 11 |  | 10 | 10 |  |
| 3 | Quặng II khu trung tâm | 100 | Thăm dò tỷ mỷ | 80 | 75 | 5 |
| 4 | Khai trường 24÷29 | 36 | Thăm dò tỷ mỷ | 22 | 21 | 1 |
| 5 | Quặng III ở bãi | 15 | Thăm dò tỷ mỷ | 6 | 6 |  |
| 6 | Lũng Pô - Bát Xát |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Giai đoạn I | 100 | Khảo sát - Thăm dò | 20 | 20 |  |
| 6.2 | Giai đoạn II | 100 | Thăm dò tỷ mỷ | 50 | 33 | 17 |
| 7 | Làng Phúng Trái Hút | 60 | Khảo sát - Thăm dò | 9 | - | 9 |
| Cộng | 439 | - | 213 | 181 | 32 |

Phụ lục 3

TRỮ LƯỢNG QUẶNG HUY ĐỘNG VÀ KHỐI LƯỢNG KHAI THÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BCT ngày 18/8/2008 của Bộ Công thương)

| TT | Khai trường | Quặng I (ngàn tấn) | Quặng II (ngàn tấn) | Quặng III (ngàn tấn) | Đất đá (ngàn m3) | Đất đá quặng III (ngàn m3) | Hệ số bóc (tấn/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | I+II | I+II+III |
| 1 | Các khai trường đang khai thác | 1.220,0 | - | 25.300,0 | 4.495,0 | 18.550,0 | 15,21 | 0,90 |
| 2 | Khai trường 17 | 514,0 | - | 396,0 | 837,0 | 1.057,0 | 2,06 | 0,93 |
| 3 | Khai trường 10 | 605,0 | - | 8.200,0 | 3.308 | 7.863,0 | 13,0 | 0,38 |
| 4 | Cánh 3-4 Mỏ Kóc | 769,0 | 5.500,0 | 2.110,0 | 11.350 | 15.522,0 | 2,4 | 1,53 |
| 5 | Cáng 3-4, Làng Mô | 1.820,0 | - | 11.900,0 | 16.400,0 | 23.011 | 12,64 | 1,19 |
| 6 | Khai trường 19 và 18 | 1.610 | - | 25.200,0 | 15.129,0 | 29.129,0 | 18,09 | 0,77 |
| 7 | Khu Bắc Nhạc Sơn K.T: 20, 21, 22 và 23 | 5.265,0 | - | 27.011,0 | 35.702,0 | 50.700,0 | 9,96 | 0,97 |
| 8 | Khu Tam Đỉnh - Làng Phúng | 6.200,0 | - | 24.800,0 | 31.000,0 | 44.440,0 | 7,16 | 1,0 |
| 9 | Khu Phú Nhuận | 735.000 | - | 8.520, | 16.458,0 | 21.191,0 | 28,83 | 1,78 |
| 10 | Quặng II các khai trường | - | 35.500,0 |  | 102.000,0 | 114.166,0 | 2,8 | - |
| 11 | Quặng III Các kho lưu | - | - | 34.600,0 | - | - | - | 0,0 |
|  | Tổng cộng | 18.738 | 41.000,0 | 168.037 | 236.679 | 330.000 | 5,52 | 1,03 |

Phụ lục 4

TỔNG NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2008 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BCT ngày 18/8/2008 của Bộ Công thương)

Đơn vị: tỷ đồng

| TT | Lĩnh vực đầu tư | 2008 - 2010 | 2011 - 2015 | 2016 - 2020 | 2008 - 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thăm dò địa chất | 52,0 | 119,0 | 32,0 | 213,0 |
| 2 | XDCB và mua sắm thiết bị khai thác | 208,0 | 276,0 | 121,0 | 605,0 |
| 3 | XD nhà máy tuyển quặng | 313,0 | 736,0 | 536,0 | 1.685,0 |
| 4 | Nghiên cứu khoa học công nghệ | 5,4 | 10,0 | 4,6 | 20,0 |
|  | Tổng cộng | 578,0 | 1.141,0 | 783,6 | 2.503,0 |

Phụ lục 5

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC VÀ TUYỂN QUẶNG APATÍT GIAI ĐOẠN 2008 - 2020 CÓ TÍNH ĐẾN SAU NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BCT ngày 18/8/2008 của Bộ Công thương)

| Số TT | Tên dự án | Địa điểm | Công suất (1.000 T/n) | Vốn đầu tư (Tỷ đồng) | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giai đoạn đến 2008 - 2020 |  |
| Các dự án khai thác và tuyển quặng |
| 1 | Hoàn thiện dây chuyển tuyển số 3 nhà máy tuyển Tằng Loỏng | Thị trấn Tằng Loỏng huyện Bảo Thắng | 900 tấn | 180,0 | 2008 |
| 2 | Mở cụm khai trường 20-23 | Khu Bắc Nhạc Sơn | 200-250 | 100,0 | 2008-2009 |
| 3 | Mở cụm khai trường 6, 7, 9/37 và 33-34 | Khu Cáng 3-4 Làng Mô | 120-150 | 63,5 | 2008-2009 |
| 4 | Tổ chức thăm dò địa chất | Trên từng phân vùng |  | 213,0 | 2008-2020 |
| 5 | Xây dựng n/m tuyển | Bắc Nhạc Sơn | 350. | 393,0 | 2009-2011 |
| 6 | Nghiên cứu KHCN | Các đề tài trọng điểm |  | 20 | 2009-2020 |
| 7 | Xây dựng n/m tuyển | Làng Phúng | 250 | 446,0 | 2011-2014 |
| 8 | Mở cụm khai trường | Tam Đỉnh - Làng Phúng | 130-170 | 101,5 | 2013-2015 |
| 9 | Xây dựng n/m tuyển quặng II | Đông Hồ | 400 | 736,0 | 2014-2018 |
| 10 | Mở cụm khai trường | Khu Phú Nhuận | 50 | 36,2 | 2015-2016 |
| 11 | Mở cụm khai trường khai thác quặng II | Khu trung tâm mỏ | 1.600 | 18,8 | 2015-2018 |
| 12 | Đầu tư mua sắm thiết bị | Khu vực khai thác mỏ |  | 285,0 |  |
|  | Tổng |  |  | 2.503,0 |  |