Phụ lục số 1:

### KẾ HOẠCH

### GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG NĂM 2006 XÃ HÒA BÌNH, HUYỆN CHIẾN THẮNG

## Bảng 1. Các dự án đầu tư của xã

| Số TT | Tên dự án | Kiểm tra sự phù hợp của Quyết định đầu tư dự án với quy hoạch, kế hoạch. | Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của chủ đầu tư và các nhà thầu. | Theo dõi, phát hiện các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường, cộng đồng. | Theo dõi, đánh giá hiệu quả đầu tư; phát hiện việc gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản thuộc dự án. | Theo dõi, kiểm tra nhà thầu tuân thủ các quy trình, quy phạm, định mức vật tư, loại vật tư theo quy định. | Theo dõi, kiểm tra kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | (B) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Xây dựng trường Phổ thông THCS | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông A chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 2/2006 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông B chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 | - Bắt đầu: 7/1/06 - Ông B chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông B chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông X chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 | - Bắt đầu: 1/3/06 - Ông Y chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 |
| 2 | Xây dựng trạm y tế xã | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông A chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 2/2006 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông C chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 | - Bắt đầu: 1/5/06 - Ông C chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông C chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông X chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 | - Bắt đầu: 1/3/06 - Ông Y chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| m | Làm đường liên thôn đi qua thôn Đoài | - Bắt đầu: 01/01 - Ông A chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 2/2006 | - Bắt đầu: 01/01 - Ông D chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết qủa: tháng 2/2006 | - Bắt đầu: 01/5/06 - Ông D chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết qủa: tháng 2/2006 | - Bắt đầu: 01/2/06 - Ông D chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết qủa: tháng 2/2006 | - Bắt đầu: 01/2/06 - Ông X chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 2/2006 | - Bắt đầu: 01/3/06 - Ông Y chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết qủa: th¸ng 2/2006 |

## Bảng 2. Các dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước

| Số TT | Tên dự án | Kiểm tra sự phù hợp của Quyết định đầu tư dự án (hoặc Giấy đăng ký đầu tư) với quy hoạch, kế hoạch. | Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của chủ đầu tư và các nhà thầu. | Theo dõi, phát hiện các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường, cộng đồng. | Theo dõi, đánh giá hiệu quả đầu tư; phát hiện việc gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản thuộc dự án. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | (B) | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Dự án trạm cấp nước sạch nông thôn | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông A chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 2/2006 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông M chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông M chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông M chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 |
| 2 | Dự án trạm thủy nông 1 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông A chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 2/2006 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông C chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông C chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông C chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| m | Dự án trường PTTH Chiến Thắng A | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông A chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 2/2006 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông D chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông D chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông D chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 |

## Bảng 3. Các dự án đầu tư bằng các nguồn vốn khác

| Số TT | Tên dự án | Kiểm tra sự phù hợp của Quyết định đầu tư dự án (hoặc Giấy đăng ký đầu tư) với quy hoạch, kế hoạch. | Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của chủ đầu tư và các nhà thầu. | Theo dõi, phát hiện các tác động tiêu cực của dự án đến môi trưêng, cộng đồng. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án liên doanh sản xuất nước p trái cây | - Bắt đầu: 1/1/2006 - Ông A chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ thực hiện - Báo cáo kết quả: tháng 3/2006 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông N chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ thực hiện - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông N chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ thực hiện - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 |
| 2 | Dự án xưởng gia công cơ khí của Công ty TNHH Minh Đức | - Bắt đầu: 1/1/2006 - Ông A chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ thực hiện - Báo cáo kết quả: tháng 3/2006 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông T chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ thực hiện - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông T chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ thực hiện - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 |
| k | Dự án nhà máy chế biến bột sắn của Công ty TNHH Phương Đông | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông A chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ thực hiện - Báo cáo kết quả: tháng 2/2006 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông K chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ thực hiện - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 | - Bắt đầu: 1/1/06 - Ông K chủ trì - Cộng đồng hỗ trợ thực hiện - Báo cáo kết quả: tháng 1/2007 |