| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ## Số : 91/2001/QĐ-UB | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ## Bình Dương, ngày 22 tháng 6 năm 2001 |
| --- | --- |

# QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

V/v qui định trình tự thủ tục sửa chữa các công trình  dân dụng thuộc trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính sự nghiệp bằng nguồn vốn ngân sách có tính chất đầu tư.

# ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994.

- Căn cứ  Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ v/v ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

- Căn cứ Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ.CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ.

- Căn cứ Thông tư số 96/2000/TT-BTC ngày 29/9/2000 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.- Xét đề nghị của sở Tài chính - Vật giá tại công văn số 327/ CV/TC.VG ngày 25/4/2001.

# QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành qui định trình tự thủ tục sửa chữa các công trình dân dụng thuộc trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính sự nghiệp bằng nguồn vốn ngân sách có tính chất đầu tư với nội dung sau :

1) Đối với những công trình có giá trị đầu tư sửa chữa, mở rộng ( không thay đổi kết cấu công trình ), dưới 30 triệu đồng thì chủ đầu tư lập thiết kế dự toán theo đơn giá và định mức xây dựng cơ bản hiện hành của Nhà nước và giao cho cơ quan tài chính cùng cấp căn cứ vào đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành của tỉnh và định mức dự toán xây dựng cơ bản hiện hành của Nhà nước để thực hiện việc thẩm định hồ sơ và cấp phát kinh phí thi công.

2) Đối với những công trình sửa chữa, mở rộng ( không thay đổi kết cấu công trình) có vốn đầu tư từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng; hoặc sửa chữa nâng cấp có làm thay đổi kết cấu công trình có vốn đầu tư dưới 100 triệu đồng thì thực hiện theo các bước sau đây :

a- Căn cứ vào kế hoạch sửa chữa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư là đơn vị hành chính sự nghiệp trực tiếp ký kết hợp đồng với một công ty tư vấn thiết kế xây dựng có tư cách pháp nhân để lập hồ sơ thiết kế dự toán công trình cần sửa chữa, mở rộng, nâng cấp.

b- Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán của đơn vị do công ty tư vấn thiết kế xây dựng lập và trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt thiết kế dự toán công trình đối với các công trình thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh.

- Phòng kinh tế kỷ thuật các huyện, thị thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán và trình UBND cấp huyện, thị xã ra quyết định phê duyệt hồ sơ thiết   kế - dự toán công trình đối với các công trình thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp cấp huyện, thị xã.

c- Cơ quan tài chính cùng cấp căn cứ hồ sơ thiết kế dự toán công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hợp đồng thi công với đơn vị có tư cách pháp nhân hành nghề xây dựng dân dụng ( không yêu cầu phải có quyết định chỉ định thầu ) để làm cơ sở tạm ứng kinh phí thi công công trình. Sau khi có biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng, cơ quan tài chính sẽ thanh quyết toán toàn bộ giá trị công trình đã hoàn thành.

d- Hồ sơ hoàn công phải được lưu tại cơ quan tài chính cùng cấp, đơn vị hành chính sự nghiệp được đầu tư.

3) Đối với những công trình sửa chữa, mở rộng, nâng cấp có giá trị  đầu tư từ 100 triệu đồng trở lên, phải thực hiện đúng quy chế quản lý đầu tư và xây dựng đã được ban hành tại các Nghị định số : 52/1999/NĐ.CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ.CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ. Việc quản lý thanh toán vốn đầu tư được thực hiện đúng theo Thông tư số 96/ 2000/TT.BTC ngày 28/9/2000 của Bộ Tài chính.

Điều 2 : Giao Giám đốc sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện quyết định này.

Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND-UBND tỉnh, giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Vật giá, Xây dựng, UBND các huyện thị xã, Phòng kinh tế kỷ thuật các huyện thị xã, các đơn vị hành chính sự nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày ký.

Các văn bản trước đây của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định này đều bãi bỏ./.

| Nơi nhận: - CT và PCT - Điều III - LĐVP, CV các khối - Lưu VPUB T/QdsuachuaCTDD | # TM. ỦY BAN NHÂN DÂN # CHỦ TỊCH # (Đã ký) # Hồ Minh Phương |
| --- | --- |