| MỤC LỤC HỆ THỐNG BIỂU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2011 |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | TÊN BIỂU | Trang |
| I | TỎNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 1 |
| 1 | VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 3 |
| 2 | VỐN ĐÀU Tư THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC VÙNG | 9 |
| 3 | VỐN ĐẦU Tư HẠ TÂNG TỈNH, HUYỆN MỚI CHIA TÁCH | 12 |
| 4 | VỐN ĐẦU Tư CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC Dự ÁN CẮP BÁCH | 15 |
| 5 | VẦN Đầu Tư PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TUYẾN BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG | 16 |
| 6 | VẦN Đầu Tư HẠ TẦNG KINH TÉ CỬA KHÁU | 17 |
| 7 | VÕN ĐẦU Tư HỖ TRỢ VỐN ĐỐI ÚNG ODA | 18 |
| 8 | ĐẦU Tư THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 193/2006/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH 33/2007/QĐ-TTG | 20 |
| 9 | VỐN ĐẦU Tư HỖ TRỢ HUYỆN NGHÈO THEO NGHỊ QUYẾT 30A CỦA CHÍNH PHỦ | 21 |
| 10 | VỐN ĐẦU Tư THEO QUYÉT ĐỊNH 134 KÉO DÀI | 22 |
| 11 | VỐN HỖ TRỢ HÔ NGHÈO VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH 167 | 23 |
| 12 | VỐN ĐẦU Tư THEO MỘT SỐ MỤC TIÊU KHÁC | 24 |
| II | TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN sự NGHIỆP | 26 |
| 1 | ĐẦU Tư THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 193/2006/QĐ-TTG VỀ BỐ TRÍ DÂN cư CÁC VÙNG | 26 |
| 2 | HỒ TRỢ KINH PHÍ NGHIÊN cứu KHOA HQC | 26 |
| 3 | KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 30A/2008/NĐ-CP | 27 |
| III | DANH MỤC CÁC Dự ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU Tư | 28 |

| TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 - TỈNH LAI CHÂU (Kèm theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch vốn năm 2011 | Ghỉ chú |
|  | TỔNG SỐ | 1.049.200 |  |
| I | CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 304.000 |  |
| 1 | Trung ương cân đối theo thòi kỳ ển định | 241.800 |  |
| a | Trả nợ vốn vay | 69.000 |  |
| b | Cân đối ngân sách huyện | 27.000 |  |
| c | Thưc hiên dư án • • • | 145.800 |  |
|  | Trong đó: |  |  |
|  | - Các dự án Giáo dục - Đào tạo | 59.000 |  |
|  | - Các dự ản Khoa học - Công nghệ | 11.000 |  |
| 2 | Thu sử dụng đất | 53.600 |  |
| 3 | Hỗ trợ doanh nghiệp công ích | 600 | Phân bổ theo QĐ giao dự toán NS tỉnh |
| 4 | Vốn đầu tư từ nguền thu xể sé kiến thiết | 8.000 |  |
| II | VỐN HỎ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | 685.200 |  |
| 1 | Vốn đầu tư thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng | 72.000 |  |
|  | Trong đỏ: Hoàn von ứng các năm trước | 40.000 |  |
| 2 | Hỗ trợ đầu tư tỉnh, huyện mới chia tách | 190.000 |  |
|  | Trong đỏ: Hoàn von ứng các năm trước | 60.000 |  |
| 3 | Hỗ trợ đầu tư các công trình dự án cấp bách của địa phương | 56.000 |  |

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch vến năm 2011 | Ghỉ chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt - Trung | 37.500 |  |
| 5 | Đầu tư hạ tầng kinh tế cửa khẩu | 25.000 |  |
| 6 | Đầu tư các trung tâm y tế tỉnh | 10.000 |  |
| 7 | Đầu tư hạ tầng du lịch | 10.000 |  |
| 8 | Đầu tư Trung tâm giáo dục lao động - xã hội | 10.000 |  |
| 9 | Đầu tư thực hiện Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 về việc bố trí lại dân cư nơi cần thiết | 5.000 | Cân đối NS huyện |
| 10 | Đầu tư thực hiện Quyết định 33/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về định canh định cư | 11.000 | Cân đối NS huyện |
| 11 | Đầu tư quản lý, bảo vệ biên giới đất liền | 14.000 |  |
| 12 | Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống cây lâm nghiệp và thủy sản | 5.000 |  |
| 13 | Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã | 5.000 | Cân đối NS huyện |
| 14 | Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững | 10.000 | Phân bổ chi tiết sau |
| 15 | Hỗ trợ vốn đối ứng ODA | 30.000 |  |
| 16 | Hỗ trợ 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ | 150.000 | Cân đối NS huyện |
| 17 | Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết Định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/208 của Thủ tướng Chính phủ | 21.700 | Cân đối NS huyện, thi |
| 18 | Hỗ trợ theo Quyết định 134 kéo dài | 23.000 | Cân đối 1}ÍS huyện, thị |
| c | VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA) | 60.000 |  |

| KẾ HOẠCH VỐ ĐẦU tư nguồn cân đối ngân sách địa phương - NĂM 201 (Kèm Theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh) ĐVT:Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT |  | Danh mục | Địa điểm xây dựng | KC-HT |  | Nỉnglực thiết kế | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Nhóm dự án | Loại dự án | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TỎNG SỐ |  |  |  |  | 521.659 | 142.365 | 304.000 |  |  |  |  |
|  | I | Trung ương cân đối theo thời kỳ ổn định |  |  |  |  | 513.662 | 140.365 | 241.800 |  |  | - |  |
|  | 1 | Trả nợ vay tín dụng ưu đãi |  |  |  |  |  |  | 39.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | Trả nợ vay Kho hạc Nhà nước |  |  |  |  |  |  | 30.000 |  |  |  |  |
|  | 3 | Cân đối ngân sách huyện thị (Trong đó bao gồm đầu tư Trung tâm chữa bệnh giáo dục- LĐXH...) |  |  |  |  |  |  | 27.000 |  |  |  |  |
|  | 1 | Thị xã Lai Châu | T.x Lai Châu |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  | UBND T.x Lai Châu |  |
|  | 2 | Huyện Tam Đường | Tam Đường |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  | UBND Tam Đường |  |
|  | 3 | Huyện Phong Thổ | Phong Thổ |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  | UBND Phong Thổ |  |
|  | 4 | Huyện Sìn Hồ | Sin HỒ |  |  |  |  |  | 5.000 |  |  | UBND Sìn Hồ |  |
|  | 5 | Huyện Mường Tè | Mường Tè |  |  |  |  |  | 8.000 |  |  | UBND Mường Tè |  |
|  | 6 | Huyện Than Uyên | Than Uyên |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  | UBND Than Uyên |  |
|  | 7 | Huyện Tân Uyên | Tân Uyên |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  | UBND Tân Uyên |  |
|  | 4 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 513.662 | 140.365 | 145.800 |  |  |  |  |

| STT |  | Danh mục | Địa điểm xây dựng | KC-HT |  | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Nhóm dự án | Loại dự án | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a | Các dự án Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  | 272.116 | 57.007 | 59.000 |  |  | - |  |
| 1 | 1 | Trung tâm chính trị huyện Sìn Hồ | Sìn Hồ | 2010 | 2010 |  | 8.140 | 2.300 | 5.840 | c | HT | UBND Sin HỒ |  |
| 2 | 2 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mường tè | Mường Tè | 2009 | 2009 |  | 4.725 | 4.237 | 292 | c | HT | ƯBND Mường Tè |  |
| 3 | 3 | Trường PTCS huyện Phong Thổ (giai đoạn 1) | Phong Thổ | 2004 | 2005 | 500h/s | 4.131 | 1.670 | 612 | c | HT | Phòng GD-ĐT huyện Phong Thổ |  |
| 4 | 4 | Trường cao đẳng cộng đồng | T.x Lai Châu | 2009 | 2011 | 2050 sinh viên | 243.000 | 48.800 | 44.756 | c | CT | Trường Cao đẳng cộng dồng |  |
| 5 | 5 | Nhà giảng đường Trường chính trị tỉnh | T.x Lai Châu | 2011 | 2011 | 3 tầng | 12.120 | - | 3.000 | c | KCM | Trường chính trị tỉnh | 1399/29.10.10 |
| 6 | 6 | Các dự án chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  | - | 4.500 |  |  |  |  |
|  | ồ | Các dự án Khoa học công nghệ |  |  |  |  | 10.698 | 4.000 | 11.000 |  |  | - |  |
| 7 | 1 | Dự án truyền phát tin trên nền mạng Internet | Các huyện, thị | 2010 | 2010 |  | 6.920 | 4.000 | 2.920 | c | HT | Đài PT-TH tinh |  |
| 8 | 2 | Trang thông tin điện tử Văn phòng ƯBND tỉnh | T.x Lai Châu | 2010 | 2010 |  | 428 | - | 428 | c | HT | Văn phòng ƯBND tinh |  |
| 9 | 3 | Xây dựng hệ thống thư điện tử tỉnh Lai Châu | T.x Lai Châu | 2011 | 2011 | Toàn tinh | 1.600 | - | 1.502 | c | KCM | Sở Thông tin Truyền thông | 1400/29.10.10 |
| 10 | 4 | Xây dựng hệ thống quản lý vãn bản và điều hành điện tử tỉnh Lai Châu | T.x Lai Châu | 2011 | 2011 | 10 sở, ngành | 1.750 | - | 1.750 | c | KCM | Sở Thông tin Truyền thông | 1401/29.10.10 |
| 11 | 5 | Các dự án chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  | - | 4.400 |  |  |  |  |
|  | c | Các dự án hoàn thành ■ ' |  |  |  |  | 94.298 | 61.708 | 29.751 |  |  |  |  |
| 12 | 1 | Trụ sở khối kinh tế huyện Mường Tè | Mường Tè | 2010 | 2010 |  | 5.200 | 1.800 | 3.400 | c | HT | UBND Mường Tè |  |

| STT |  |  | Địa điểm xây dựng | KC-HT |  | Năng lực thiết kế | Tồng mức dầu tư | Lũy kế vổn đã | Kế hoạch năm 2011 | e b* | e |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  | bố trí đến hết năm 2010 |  | ■o E •o | b- ■o *3* © | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| 13 | 2 | Nhà khách | Sìn HỒ | 2007 | 2008 | 20 giường | 7.500 | 5.935 | 1.555 | c | HT | Ban QLDA Sln Hồ |  |
| 14 | 3 | Trụ sở phòng | Sìn HỒ | 2010 | 2010 |  | 4.450 | 1.700 | 2.750 | c | HT | UBND Sin HỒ |  |
| 15 | 4 | Trụ sở HĐND - UBND huyện Phong Thổ | Phong Thổ | 2006 | 2006 | 1838m2 sàn | 15.390 | 13.011 | 1.327 | B | HT | UBND Phong Thổ |  |
| 16 | 5 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 5 giai đoạn I | T.x Lai Châu | 2008 | 2008 | 5 ha | 19.000 | 15.876 | 1.413 | c | HT | Ban QLXD các công trình của tinh |  |
|  |  | Trạm sử lý và hệ thống cấp nước sinh hoạt khu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 6 | vực Nậm Loỏng phường Quyết Thắng thị xã Lai Châu | T.x Lai Châu | 2008 | 2008 | 50m3/h | 4.173 | 3.936 | 237 | c | HT | Ban QLXD các công trình của tỉnh |  |
| 18 | 7 | Hệ thống cấp nước thị xã Lai Châu giai đoạn I | T.x Lai Châu | 2006 | 2008 |  | 18.000 | 12.392 | 5.542 | c | HT | CtyTNHHXDvà cấp nước tỉnh |  |
| 19 | 8 | Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh (Đối ứng với TW đoàn Thanh Niên) | T.x Lai Châu | 2007 | 2007 | hạng mục phụ trợ | 3.897 | 3.058 | 839 | c | HT | Tinh đoàn thanh niên |  |
| 20 | 9 | Hót sạt và sửa chữa kênh thủy lợi Nậm Lằn xã Ka Lăng huyện Mường Tè | Mường Tè | 2010 | 2010 | 18.104m3 | 4.041 | - | 4.041 | c | HT | SỞNN&PTNT |  |
|  |  | Đối ứng dự án cải tạo, sửa chữa 04 trạm thủy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10 | điện: Nậm Sì Lường; Nà Hừ; Bản Giăng và Pắc Ma huyện Mường Tè | Mường Tè | 2008 | 2010 |  | 3.647 | 1.500 | 2.147 | c | HT | UBND Mường Tè |  |
| 22 | 11 | Đối ứng dự án thủy điện nhỏ Thu Lũm, Mù Cả, Paủ | Mường Tè | 2008 | 2010 | 98KW | 9.000 | 2.500 | 6.500 | c | HT | UBND Mường Tè |  |
|  | d | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 63.470 | 17.650 | 26.899 |  |  |  |  |
| 23 | 1 | Đường lên sân bay và bãi đỗ máy bay trực thăng BCH quân sự tỉnh | T.x Lai Châu | 2010 | 2011 | 0,547 km | 6.000 | 2.000 | 2.600 | c | CT | Ban QLXD các công trinh của tỉnh |  |
| 24 | 2 | Trung đoàn 880 | T.x Lai Châu | 2010 | 2011 | 756 m2 sàn | 11.800 | 1.000 | 7.000 | c | CT | Bộ Chi huy quân sự tỉnh |  |
| \ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 |  |  |  | ... - ■ |

| STT |  | Danh mục | Địa điểm xây dựng | KC-HT |  | Năng lực thiết kế | Tổng mửc đầu tư | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Nhóm dự án | Loại dự án | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3 | Hệ thống thoát nước khu dân cư số 2 | T.x Lai Châu | 2008 | 2011 |  | 16.800 | 11.350 | 3.499 | c | CT | Ban QLXD các công trinh của tinh |  |
| 26 | 4 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường và hệ thống thoát nước đường Bế Văn Đàn (Đoạn từ đỉnh phân thủy khu vực Công ty Việt Nhật - đường 58m - QL4D) | T.x Lai Châu | 2010 | 2011 | 0,93 km | 8.200 | 2.300 | 3.800 | c | CT | UBND T.x Lai Châu |  |
| 27 | 5 | Đường nội thị từ nhà khách UBND huyện Sìn Hồ đến ngầm tràn Suối Hai | Sin HỒ | 2010 | 2012 | 1,4 km | 20.670 | 1.000 | 10.000 | c | CT | UBND Sin HỒ | 1386/29.10.10 |
|  | e | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  | 73.080 | - | 14.150 |  |  |  |  |
| 28 | 1 | Trụ sở làm việc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường - Chi cục bảo vệ Môi trường tỉnh Lai Châu | T.x Lai Châu | 2011 | 2011 | 3 tầng, 984 m2 sàn | 6.300 | - | 1.200 | c | KCM | Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tinh | 1303/18.10.10 |
| 29 | 2 | Trụ sở hợp khối Trạm thú y, khuyến nông, bảo vệ thực vật huyện Sìn Hồ | Sìn HỒ | 2011 | 2012 | 3 tầng, 640 m2 sàn | 6.600 | - | 1.300 | c | KCM | Sở Nông nghiệp và PTNT | 1414/29.10.10 |
| 30 | 3 | Trụ sở hợp khối Trạm thú y, khuyên nông, bảo vệ thực vật huyện Mường Tè | Mường Tè | 2011 | 2012 | 3 tầng, 640 m2 sàn | 7.280 | - | 1.400 | c | KCM | Sở Nống nghiệp và PTNT | 1415/29.10.10 |
| 31 | 4 | Trụ sở hợp khối Trạm thú y, khuyến nông, bảo vệ thực vật huyện Tân Uyên | Tân Uyên | 2011 | 2012 | 3 tầng, 640 m2 sàn | 6.100 | - | 1.200 | c | KCM | Sở Nông nghiệp và PTNT | 1521/09.11.10 |
| 32 | 5 | Nhà khách xã Thu Lũm huyện Mường Tè | Mường Tè | 2011 | 2011 | 2 tầng, 373 m2 xây dựng | 8.400 | - | 1.600 | c | KCM | UBND Mường Tè | 1387/29.10.10 |
| 33 34 | 6 | Hồ khu 9 thị trấn Than Uyền huyện Than Uyên | Than Uyên | 2011 | 2012 | 50 ha | 15.000 | - | 2.900 | c | KCM | UBND Than Uyên | 1281/12.10.10 |
|  | 7 | Bến xe khách huyện Sìn Hồ | Sin HỒ | 2011 | 2012 | 0,8 ha | 6.800 | - | 1.300 | c | KCM | UBND Sìn HỒ | 1383/29.10.10 |
| 35 | 8 | Bãi rác huyện Sìn Hồ | Sìn HỒ | 2011 | 2011 | 1,1 ha | 5.900 | - | 1.150 | c | KCM | UBND Sin HỒ | 1348/29.10.10 |

| STT |  | ẩSề\ | Địa điểm xây dựng | KC-HT |  | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Nhóm dự án | Loại dự án | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 9 | Chợ thị *ỉ | Sin Hồ | 2011 | 2012 | 1,47 ha | 10.700 | - | 2.100 | c | KCM | UBND Sìn Hồ | 1385/29.10.10 |
|  | e | Các dự án chua^M^dirtif^^ |  |  |  |  |  | - | 5.000 |  |  |  |  |
|  | II | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  |  |  |  |  |  | 53.600 |  |  | - |  |
|  | 1 | Thị xã Lai Châu |  |  |  |  |  |  | 28.000 |  |  |  | Tổng thu 40 tỷ đồng, nộp quỹ đất tinh 12 tỷ đồng |
|  |  | Trong đỏ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1 | Đường số 5 thị xã Lai Châu (qua Trung tâm hành chính thị xã) | T.x Lai Châu | 2010 | 2011 | 0,87km | 36.700 | 15.000 |  | c | CT | UBND T.x Lai Châu |  |
| 38 | 2 | Đường số 6 thị xã Lai Châu (qua hồ lắng) | T.x Lai Châu | 2010 | 2010 | 0,25km | 4.150 | 2.000 |  | c | HT | ƯBND T.x Ui Châu |  |
| 39 40 | 3 4 | Đường số 2 thị xã Lai Châu (giáp Trường THCS Quyết Thắng) | T.x Lai Châu | 2010 | 2011 |  | 3.990 | 500 |  | c | HT | UBND T.x Ui Châu |  |
|  |  | Đường số 17 thị xã Lai Châu | T.x Lai Châu | 2010 | 2010 | 0,9km | 13.060 | 7.300 |  | c | HT | UBND T.x Ui Châu |  |
| 41 | 5 | San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật tổ dân phố số 5, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu | T.x Lai Châu | 2010 | 2011 | 2,1644 ha | 11.664 | 9.000 |  | c | CT | ƯBND T.x Ui Châu |  |
|  | 2 | Huyện Tam Đường |  |  |  |  |  |  | 2.800 |  |  |  | Tổng thu 4 tỷ đồng, nộp quỹ đất tinh 1,2 tỷ đồng |
|  | 3 | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  |  |  | 1.050 |  |  |  | Tổng thu 1,5 tỷ đồng, nộp quỹ đất tinh 0,45 tỷ đồng |
|  | 4 | Huyện Than Uyên |  |  |  |  |  |  | 1.750 |  |  |  | Tồng thu 2,5 tỷ đồng, nộp quỹ đất tinh 0,75 tỷ đồng |

| STT |  | Danh mục | Địa điểm xây dựng | KC-HT |  | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Nhóm dự án | Loại dự án | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  |  |  | 2.870 |  |  |  | Tổng thu 4,1 tỷ đồng, nộp quỹ đất tinh 1,23 tỷ đồng |
|  | 6 | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  | Tổng thu 0,5 tỷ đồng, nộp quỹ đất tỉnh 0,15 tỷ đồng |
|  | 7 | Huyện Mường Tè |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  | Tổng thu 1 tỷ đồng, nộp quỹ đất tình 0,3 tỷ đồng |
|  | 8 | Quỹ phát triển đất tỉnh |  |  |  |  |  |  | 16.080 |  |  |  |  |
|  | III | Hỗ trợ doanh nghiệp công ích |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | - | Phân bổ theo QĐ giao dự toán NS tinh |
|  | IV | Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết |  |  |  |  | 7.997 | 2.000 | 8.000 |  |  | - |  |
| 42 | 1 | Trường Mầm non Quyết Thắng II | T.x Lai Châu | 2011 | 2011 | 8 phòng | 5.367 | 2.000 | 1.500 | c | KCM | UBND T.x Lai Châu | Cân đối NS thị xã |
| 43 | 2 | Trạm y tế xã Làng Mô | Sìn Hồ | 2011 | 2011 | 5 giường |  | - | 1.300 | c | KCM | UBND Sin Hồ |  |
| 44 | 3 | Trạm y tế xã Bum Nưa | Mường Tè | 2011 | 2011 | 5 giường |  | - | 1.300 | c | KCM | ƯBND Mường Tè |  |
| 45 | 4 | Trạm y tế xã Sơn Bình | Tam Đường | 2011 | 2011 | 5 giường | 2.630 | - | 1.500 | c | KCM | UBND Tam Đường |  |
| 46 | 5 | Trạm Y tế xã Mường Khoa | Tân Uyên | 2011 | 2011 | 5 giường |  | - | 1.200 | c | KCM | UBND Tân Uyên |  |
| 47 | 6 | Trạm y tế xã Huổi Luông | Phong Thổ | 2011 | 2011 | 5 giường |  | - | 1.200 | c | KCM | UBND Phong Thổ |  |

| KÉ HOACHárâ*RẰU Tư THƯC HIÊN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIẺN KT-XH CÁC VÙNG - Ni Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của ƯBND tỉnh) " m lM 2011 r: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT |  |  | Địa điểm xây dựng | KC-HT |  | NăngIưc thiết kế | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Nhóm dự án | Loại dự án | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TỎNG SỔ |  |  |  |  | 131.778 | 86.901 | 72.000 |  |  |  |  |
|  | I | Hoàn vốn ứng trước theo văn bản số 1087/TTg-KTTH ngày 09/8/2007; 1572/TTg- KTTH ngày 22/9/2008, 406/TTg-KTTH ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ |  |  |  |  |  |  | 40.000 |  |  |  |  |
|  | II | Các dự án hỗ trợ ưu đãi đầu tư |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  | III | Đầu tư phát triển hạ tầng vùng cao su đại điền | Sìn Hồ, Mường Tè |  |  |  | 14.910 | 10.265 | 4.255 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Xây dựng nhà ở công nhân bản Nậm Lò, Pậu, Nậm Ngập xã Nậm Tăm (6 nhà) | Sìn Hồ | 2010 | 2010 |  | 4.266 | 3.000 | 876 | c | HT | Công ty cổ phẩn Cao su Lai Châu |  |
| 2 | 2 | Xây dựng nhà ở công nhân tại các xã Chăn Nưa, Nậm Hàng, Pú Đao, Nậm Cày (7 nhà) | Mường Tè | 2010 | 2010 |  | 4.144 | 3.500 | 644 | c | HT | Công ty cổ phần Cao su Lai Châu ỈI |  |
| 3 | 3 | Mặt bằng làng công nhân cao su Nậm Ngá | Sìn HỒ | 2010 | 2011 | 4,3 ha | 6.500 | 3.765 | 2.735 | c | HT | UBND Sìn Hồ |  |
|  | IV | Cân đối ngân sách huyện Mường Tè |  |  |  |  | 12.758 | 3.890 | 5.000 |  |  | ƯBND Mường Tè |  |
| 4 | 1 | Trụ sở xã Nậm Manh | Mường Tè | 2009 | 2009 | 440 m2 | 2.800 | 1.740 |  | c | HT |  |  |
| 5 | 2 | Trụ sở xã Pa Vệ Sủ | Mường Tè | 2009 | 2010 | 440 m2 | 2.952 | 650 |  | c | HT |  |  |
| \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STT |  | Danh mục | Đia điểm xây dựng | KC-HT |  | Nănglưc thiết kế | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2010 | Ke hoạch năm 2011 | Nhóm dự án | Loại dự án | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 | Trụ sở xã Bum Nưa | Mường Tè | 2010 | 2010 | 440 m2 | 3.380 | 1.000 |  | c | HT |  |  |
| 7 | 4 | Trụ sở xã Tà Tổng | Mường Tè | 2010 | 2010 | 440 m2 | 3.626 | 500 |  | c | HT |  |  |
|  | V | Cân đối ngân sách huyện Sìn Hồ |  |  |  |  | 3.500 | 1.500 | 1.500 |  |  | UBND Sìn Hồ |  |
| 8 | 1 | Trụ sở xã Tà Ngảo | Sìn Hồ | 2010 | 2010 | 440 m2 | 3.500 | 1.500 |  | c | HT |  |  |
|  | VI | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 100.610 | 71.246 | 19.245 |  |  |  |  |
|  | a | Các dự án hoàn thành |  |  |  |  | 82.440 | 67.246 | 13.638 |  |  |  |  |
| 9 | 1 | San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 6 giai đoạn I | T.x Lai Châu | 2008 | 2009 | 221.000m2 | 39.500 | 35.399 | 3.088 | c | HT | ƯBND T.x Lai Châu |  |
| 10 | 2 | Chợ thị trấn huyện Phong Thổ | Phong Thổ | 2010 | 2010 |  | 3.550 | 3.000 | 550 | c | HT | UBND Phong Thổ |  |
| 11 | 3 | Trụ sở Đoàn nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lai Châu | T.x Lai Châu | 2009 | 2009 |  | 7.200 | 5.874 | 1.227 | c | HT | Ban QLXD các công ữình của tinh |  |
| 12 | 4 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 2 mở rộng | T.x Lai Châu | 2008 | 2009 |  | 14.464 | 12.907 | 1.137 | c | HT | Ban QLXD các công trinh của tinh |  |
| 13 | 5 | San ủi mặt bằng Đài PT-TH tỉnh | T.x Lai Châu | 2010 | 2010 |  | 950 | 300 | 650 | c | HT | Đài PT-TH tinh |  |
| 14 | 6 | Bãi rác thị trấn Phong Thổ ; 'Ị' | Phong Thổ | 2010 | 2010 |  | 3.500 | 3.000 | 476 | c | HT | UBND Phong Thổ |  |
| 15 | 7 | Trung tâm văn hóa thể thao người cao tuổi | T.x Lai Châu | 2010 | 2011 | 597 m2 sử dụng | 5.200 | 2.871 | 2.329 | c | HT | Hội người cao tuổi |  |

| STT |  | T^^rV | Đia điểm xây dựng | KC-HT |  | Nănglưc thiết kế | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn đã bổ trí đến hết năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Nhóm dự án | Loại dự án | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 8 | Đối ứng dự án^n^^ĩưỆfi^ẫ^gJ^fôn REII | Toàn tinh | 2006 | 2009 | 12 xã | 5.762 | 3.895 | 1.867 | c | HT | Sở Công thương |  |
| 17 | 9 | Đối ứng dự án năng lượngnong thôn REII mở rộng | Than Uyên, Tam Đường | 2009 | 2010 | 3 xã | 2.314 | - | 2.314 | c | HT | Sở Công thương |  |
|  | b | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 12.220 | 4.000 | 4.507 |  |  |  |  |
| 18 | 1 | Sân vận động huyện Than Uyên | Than Uyên | 2010 | 2012 |  | 12.220 | 4.000 | 4.507 | c | CT | ƯBND Than Uyên |  |
|  | c | Các dự án khởi công mởi |  |  |  |  | 5.950 | - | 1.100 |  |  |  |  |
| 19 | 1 | Thủy lợi San Tra Mán xã Tà Lèng | Tam Đường | 2011 | 2011 | 20 ha | 5.950 | - | 1.100 | c | KCM | UBND Tam Đường |  |

| KÉ HOẠCH VỐN ĐÀU Tư HẠ TẦNG TỈNH, HUYỆN MỚI CHIA TÁCH - NĂM 2011 (Kèm theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh) ĐVĨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 'V Triệu đồng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT |  | Danh mục | Địa điểm xây dựng | KC-HT |  | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư | Lãy kế vén đã bố trí đến hết nỉm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Nhóm dự án | Loại dự án | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TỔNG HỢP |  |  |  |  | 494.362 | 197.454 | 190.000 |  |  |  |  |
|  | I | Hoàn vốn ứng theo văn bản số 1087/TTg- KTTH ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ |  |  |  |  |  |  | 60.000 |  |  |  |  |
|  | II | Kết cấu hạ tầng thị trấn Tam Đường |  |  |  |  | 135.320 | 37.930 | 26.820 |  |  |  |  |
|  | a | Các dự ảrt hoàn thành |  |  |  |  | 38.660 | 30.930 | 6.342 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Trụ sở huyện ủy huyện Tam Đường | Tam Đuờng | 2006 | 2006 | 2068m2 sàn | 9.500 | 8.800 | Ì77 | B | HT | UBND Tam Đường |  |
| 2 | 2 | Trụ sở HĐND - UBND huyện Tam Đường | Tam Đường | 2006 | 2006 | 2757m2 sàn | 13.106 | 12.341 | 259 | B | HT | ƯBND Tam Đường |  |
| 3 | 3 | Sân đường nội bộ và hạ tầng kỹ thuật trung tâm hội nghị văn hóa huyện Tam Đường | Tam Đường | 2008 | 2008 |  | 3.350 | 2.750 | 600 | c | HT | UBND Tam Đường |  |
| 4 | 4 | Các hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Tam Đường | Tam Đường | 2008 | 2008 |  | 3.550 | 2.239 | 1.311 | c | HT | UBND Tam Đường |  |
| 5 | 5 | Điện chiếu sáng nối QL4D - Trung tâm Hội nghị Vãn hoá huyện Tam Đường | Tam Đường | 2009 | 2009 | 32 cột | 1.854 | 1.500 | 322 | c | HT | UBND Tam Đường |  |
| 6 | 6 | Trụ sở làm việc phòng giáo dục huyện Tam Đường | Tam Đường | 2010 | 2010 |  | 4.500 | 2.000 | 2.173 | c | HT | UBND Tam Đường |  |
| 7 | 7 | Trụ sở hạt kiểm lâm Tám t)irềhg | Tam Đường | 2010 | 2010 | 2 tầng, 276 m2 sàn | 2.800 | 1.300 | 1.500 | c | HT | Chi cục Kiểm Lâm tinh |  |
|  | b | Các dự án chuyên tiểp |  |  |  |  | 16.200 | 7.000 | 5.000 5.000 |  |  |  |  |
| 8 | 1 | Đường số 4 và số 4A giai đoạn II (nền đường và các hạng mục thoát hước) ■ f' | Tam Đường | 2010 | 2011 | 1,021 km | 16.200 | 7.000 |  | c | CT | UBND Tam Đường |  |

| STT |  |  | Địa điểm xây dựng | KC-HT |  | Nănglưc | Tổng mức đầu | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2010 | Ke hoạch năm | b* ■o e e | s *C5 b* | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT | thiết kế | tư |  | 2011 | .0 JS Z. | *5* ỉ |  |  |
|  | c | Các dự án khỆậ^^Ị^^ ¦V\ |  |  |  |  | 80.460 | - | 15.478 |  |  |  |  |
| 9 | 1 | Hạ tầng dân cu^^^^^^^áì/tl^!ấn Tam | Tam Đường | 2011 | 2012 | 0,565 ha, 1,13 km | 23.000 | - | 4.400 | c | KCM | UBND Tam Đường | 1346/26.10.10 |
| 10 | 2 | Bến xe khách huyện Ta^f0ương | Tam Đường | 2011 | 2012 | 0,6 ha | 8.000 | - | 1.528 | c | KCM | UBND Tam Đường | 1393/29.10.10 |
| 11 | 3 | Bãi chôn lấp rác thải huyện Tam Đường | Tam Đường | 2011 | 2012 | 1,6 ha | 5.860 | - | 1.150 | c | KCM | UBND Tam Đường | 1394/29.10.10 |
| 12 | 4 | Rải áp phan các tuyến đường khu trung tâm hành chính huyện Tam Đường | Tam Đường | 2011 | 2012 | 4,8 km | 19.000 | - | 3.700 | c | KCM | UBND Tam Đường | 1392/29.10.10 |
| 13 | 5 | Sân vận động huyện Tam Đường | Tam Đường | 2011 | 2012 | 1.500 chỗ | 24.600 | - | 4.700 | c | KCM | UBND Tam Đường | 1396/29.10.10 |
|  | III | Kết cấu hạ tầng thị trấn Tân Uyên |  |  |  |  | 83.665 | 38.000 | 25.100 |  |  |  |  |
|  | a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 73.765 | 38.000 | 23.200 |  |  |  |  |
| 14 | 1 | San gạt mặt bằng khu trung tâm hành chính huyện Tân Uyên | Tân Uyên | 2010 | 2011 | 14,1 ha | 59.810 | 35.000 | 16.100 | c | CT | UBND Tân Uyên |  |
| 15 | 2 | Chợ thị trấn huyện Tân Uyên | Tân Uyên | 2010 | 2011 |  | 13.955 | 3.000 | 7.100 | c | CT | UBND Tân Uyên |  |
|  | b | Các dự án khởi công mởi |  |  |  |  | 9.900 | - | 1.900 |  |  |  |  |
| 16 | 1 | Trụ sở hạt kiểm lâm thị trấn huyện Tân Uyên | Tân Uyên | 2011 | 2011 | 2 tầng | 3.400 | - | 700 | c | KCM | Chi cục kiểm lâm tinh | 1456/29.10.10 |
| 17 | 2 | Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Tân Uyên | Tân Uyên | 2011 | 2011 | 1,3 ha | 6.500 | - | 1.200 | c | KCM | UBND Tân Uyên | 1407/29.10.10 |
|  | IV | Kết cấu hạ tầng thị xã Lai Châu |  |  |  |  | 275.377 | 121.524 | 78.080 |  |  |  |  |
|  | a | Các dự án hoàn thành |  |  |  |  | 49.155 | 36.614 | 10.534 |  |  |  |  |
| 18 i- | 1 | Đường nối khu dân cư số 2, 6, 4 thị xã Lai Châu (giai đoạn I) | T.x Lai Châu | 2006 | 2009 | 2,1 ha | 14.500 | 10.427 | 2.535 | c | HT | Ban QLXD các công trình của tinh |  |

| STT |  | Danh mục | Đia điểm xây dựng | KC-HT |  | Nănglưc thiết kế | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn đã bổ trí đến hết năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Nhóm dự án | Loại dự án | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2 | San nền và hạ tầng kỹ thuật khu TĐC đối diện BCH Biên phòng tỉnh | T.x Lai Châu | 2008 | 2008 | 4,3ha | 13.055 | 12.765 | 252 | c | HT | Ban QLXD các công trình của tinh |  |
| 20 | 3 | San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 4 (giai đoạn II) | T.x Lai Châu | 2008 | 2009 |  | 16.600 | 12.422 | 4.178 | c | HT | UBND T.x Lai Châu |  |
| 21 | 4 | San gạt mặt bằng khu tượng đài Bác Hồ và Bảo tàng Tỉnh | T.x Lai Châu | 2010 | 2010 |  | 5.000 | 1.000 | 3.569 | c | HT | Ban QLXD các công trình của tinh |  |
|  | ố | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 170.152 | 84.910 | 56.746 |  |  |  |  |
| 22 | 1 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 2 giai đoạn II (Giao thông, cấp, thoát nước) | T.x Lai Châu | 2007 | 2011 | 38ha; lOOOhộ | 83.482 | 62.594 | 12.500 | B | CT | Ban QLXD các công trình của tinh |  |
| 23 | 2 | San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 1 mở rộng (bám trục đường 58m thị xã Lai Châu) | T.x Lai Châu | 2010 | 2011 | 3,3ha | 14.770 | 6.916 | 5.000 | c | CT | UBNDT.X Lai Châu |  |
| 24 | 3 | Đường nối khu Trụ sở hợp khối đến đường 58m | T.x Lai Châu | 2010 | 2012 | 0,586 km | 54.900 | 15.000 | 28.546 | c | CT | Sở Xây dựng |  |
| 25 | 4 | Hệ thống mưcmg thu nước và cống thoát nước dọc đường chân núi xã Nùng Nàng | T.x Lai Châu | 2010 | 2011 |  | 7.200 | 200 | 4.500 | c | CT | ƯBND T.x Lai Châu |  |
| 26 | 5 | Hệ thống thoát nước khu dân cư số 5 ra suối Nậm Con Gin | T.x Lai Châu | 2010 | 2011 |  | 9.800 | 200 | 6.200 | c | CT | UBND T.x Lai Châu |  |
|  | c | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  | 56.070 | - | 10.800 |  |  |  |  |
| 27 | 1 | San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính thị xấ Lai Chấu | T.x Lai Châu | 2011 | 2011 | 7,8ha | 30.670 | - | 5.900 | c | KCM | UBND T.x Lai Châu | 1306/19.10.10 |
| 28 | 2 | Mặt bằng và hạ tang ky thuật khu dân cư số 7 thị xã Lai Châu ỉ' | T.x Lai Châu | 2011 | 2012 | 4,9 ha | 25.400 | - | 4.900 | c | KCM | UBNDT.x Lai Châu | 1404/29.10.10 |

| KẾ HOACH VỐN ĐÀU TƯ CÓ MUC TIÊU CHO CÁC Dư ÁN CẤP BÁCH - NĂM 2011 • ♦ ♦ ^Cèm theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh) >V*32*^* ĐVÌ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r: Triệu đồng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT |  |  | Địa điểm xây dựng | KC-HT |  | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư | Lũy ké vốn đã bổ trí đến hết năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Nhóm dự án | Loại dự án | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.389.314 | 128.428 | 56.000 |  |  |  |  |
|  | I | Các dự án hoàn thành |  |  |  |  | 27.100 | 24.128 | 1.821 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Hạ tầng kỹ thuật khu nhà hàng khách sạn | T.x Lai Châu | 2008 | 2009 | 3 ha | 6.300 | 4.772 | 575 | c | HT | Ban QLXD các công trình của tinh |  |
| 2 | 2 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 5 giai đoạn II | T.x Lai Châu | 2008 | 2008 | 5,13ha | 20.800 | 19.356 | 1.246 | c | HT | Ban QLXD các công trinh của tỉnh |  |
|  | II | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 325.888 | 104.300 | 42.179 |  |  |  |  |
| 3 | 1 | Trường cao đẳng cộng đồng | T.x Lai Châu | 2009 | 2011 | 2050 sinh viên | 243.000 | 48.800 | 16.000 | c | CT | Trường Cao đảng cộng đồng |  |
| 4 | 2 | Tượng đài "Bác Hồ với các dân tộc tỉnh Lai Chau" | T.x Lai Châu | 2008 | 2009 |  | 42.888 | 40.500 | 10.000 | c | CT | Sở Văn hóa, thể thao và du lịch |  |
| 5 | 3 | Nhà in báo nhân dân và các loại báo tại Lai Châu | T.x Lai Châu | 2010 | 2012 | 5tr.bản/ năm | 40.000 | 15.000 | 16.179 | B | CT | Văn phòng Tinh ủy |  |
|  | III | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 1.036.326 | - | 12.000 |  |  |  |  |
| 6 | 1 | Trung tâm lưu trữ tỉnh (Đối ứng NSTW) | T.x Lai Châu | 2011 | 2012 |  | 56.326 | - | 2.000 | B | KCM | Sở Nội vự |  |
| 7 | 2 | Nâng cấp, cải tạo đường thị xã Lai Châu - thị trấn huyện Sìn Hồ | T.x Lai Châu - Sìn HỒ | 2011 | 2013 | 62 Km | 980.000 | - | 10.000 | B | KCM |  |  |

| h-* o\ KÉ HOẠCH VỐN ĐẦU Tư PHÁT TRIỂN KT-XH TUYẾN BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG - NĂM (Kèm theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh) ĐVẤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 V: Triệu đồng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT |  | Danh mục | Địa điểm xây dựng | KC-HT |  | Năng lực thiết kế | Tỗng mức đầu tư | Lũy kế vốn đ3 bố trí đến hết năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Nhóm dự án | Loại dự án | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng số |  |  |  |  | 75.200 | 41.904 | 37.500 |  |  |  |  |
|  | I | Cân đối NS huyện đầu tư hạ tầng các xã biên giới |  |  |  |  |  |  | 10.500 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Cơ sở hạ tầng các xã biên giới huyện Phong Thổ | Phong Thổ | 2010 | 2010 | 13 xâ |  |  | 6.500 |  |  | UBND Phong Thổ |  |
| 2 | 2 | Cơ sở hạ tầng các xã biên giới huyện Sìn Hồ | Sìn HỒ | 2010 | 2010 | 2 xã |  |  | 1.000 |  |  | UBND Sin Hồ |  |
| 3 | 3 | Cơ sở hạ tầng các xã biên giới huyện Mường Tè | Mường Tè | 2010 | 2010 | 6 xã |  |  | 3.000 |  |  | UBND Mường Tè |  |
|  | II | Rà phá bom mìn vật nổ, vật cản |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  | Bộ Chi huy quân sự tinh |  |
|  | III | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 75.200 | 41.904 | 25.000 |  |  |  |  |
| 4 | 1 | Đường kml7 - trung tâm xã Bum Tở | Mường Tè | 2010 | 2010 | l,7km | 6.300 | 1.568 | 4.437 | c | HT | UBND Mường Tè |  |
| 5 | 2 | Trạm kiểm soát liên hợp khu cửa khẩu Ư Ma Tu Khoòng | Mường Tè | 2010 | 2011 |  | 11.600 | 5.000 | 6.600 | c | HT | BCH Bộ đội Biên phòng tinh |  |
| 6 | 3 | Đường Pa Tần - Huổl Jpiiong, | Sìn Hồ | 2003 | 2006 | 25 km | 31.000 | 29.336 | 736 | B | HT | Ban QLDA Sìn Hồ |  |
| 7 | 4 | Cầu Pa Tần - Huồi Lủông | Sin Hồ, Phong Thổ | 2010 | 2011 | 100 m | 26.300 | 6.000 | 13.227 | c | CT | UBND Phong Thổ |  |
|  |  | ■ •' • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ^f^^^OACn VỐN ĐẦU Tư HẠ TẢNG KINH TẾ CỬA KHẨU - NĂM 2011 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh) ê-^ V* \ ĐVT: Triệu đông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT |  |  | Địa điểm xây dựng | KC-HT |  | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn đã bổ trí đến hết năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Nhóm dự án | Loại dự án | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 66.475 | 23.018 | 25.000 |  |  |  |  |
|  | I | Dự án quyết toán, hoàn thành, chuyển tiếp |  |  |  |  | 66.475 | 23.018 | 22.000 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Sân, kè cổng chính khu kinh tế cửa khẩu | Phong Thổ | 2006 | 2008 | 130m | 5.072 | 3.590 | 344 | c | QT | Ban QLDA Cửa Khẩu |  |
| 2 | 2 | Bãi đỗ xe số 1 khu cổng chính cửa khẩu Ma Lù Thàng | Phong Thổ | 2009 | 2009 |  | 8.987 | 4.174 | 4.813 | c | HT | Ban QLDA Cửa Khẩu |  |
| 3 | 3 | Bãi đỗ xe số 2, đường B5 kéo dài và đường B5- 1 khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng | Phong Thổ | 2009 | 2010 |  | 5.800 | 5.534 | 163 | c | HT | Ban QLDA Cửa Khẩu |  |
| 4 | 4 | Đường vành đai khu vực kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng | Phong Thổ | 2009 | 2010 |  | 9.700 | 4.700 | 5.000 | c | HT | Ban QLDA Cửa Khẩu |  |
| 5 | 5 | Trung tâm thương mại và cửa hàng miễn thuế khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng | Phong Thổ | 2009 | 2010 |  | 13.500 | 5.020 | 6.680 | c | HT | Ban QLDA Cửa Khẩu |  |
| 6 | 6 | Nâng cấp, cải tạo đường Pa Tần - Huổi Luông - Pa Nậm Cúm (gói thầu số 9) | Phong Thồ | 2010 | 2012 | 24,4km | 23.416 | - | 5.000 | c | CT | UBND Phong Thổ |  |
|  | II | Các dự án khỏi công mới |  |  |  |  | - | - | 3.000 |  |  |  |  |
| 7 | 1 | Hạ tầng khu vực Pô Tô | Phong Thổ | 2011 | 2012 |  |  | - |  | c | KCM | Ban QLDA Cửa Khẩu |  |
| 8 | 2 | Đường nối lên cổng chính Ma Lù Thàng và Quốc lộ 12 | Phong Thổ | 2011 | 2012 |  |  | - |  | c | KCM | Ban QLDA Cửa Khẩu |  |
| 9 | 3 | Nhà máy nước khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng | Phong Thổ | 2011 | 2012 |  |  | - |  | c | KCM | Cty TNHHXDvà cấp nước tinh |  |

| KẾ HOACH VỐN ĐẦU Tư HỎ TRƠ VỐN ĐỐI ỨNG ODA - NĂM 2011 • • (Kèm theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh) ĐVĨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hr Triệu đồng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT |  | Danh mục | Địa điểm xây dựng | KC-HT |  | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Nhóm dự án | Loại dự án | Chú đầu tv | Ghi chú |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TỔNG SỐ |  |  |  |  | 310.721 | 85.217 | 30.000 |  |  |  |  |
|  | I | Đối ứng các dự án thủy lợi OFID |  |  |  |  | 60.280 | 20.269 | 10.152 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Thuỷ nông Dao Chải 2 | Phong Thổ | 2008 | 2010 | 70ha | 4.839 | 3.187 | 476 | c | HT | UBND Phong Thổ |  |
| 2 | 2 | Thuỷ lợi Tả Páo Hồ | Phong Thổ | 2010 | 2011 | 200ha | 14.728 | 4.350 | 1.500 | c | HT | UBND Phong Thổ |  |
| 3 | 3 | Thuỷ lợi Nậm Pé 2 | Tam Đường | 2008 | 2010 | 200ha | 5.698 | 2.777 | 500 | c | HT | UBND Tam Đường |  |
| 4 | 4 | Thuỷ lợi Hua Đán | Than Uyên | 2008 | 2010 | 80ha | 5.234 | 2.100 | 1.028 | c | HT | UBND Than Uyên |  |
| 5 | 5 | Thuỷ lợi Nậm Lưng | Than Uyên | 2008 | 2010 | 50ha | 2.035 | 1.639 | 260 | c | HT | UBND Than Uyên |  |
| 6 | 6 | Thuỷ lợi Nậm Bon | Tân Uyên | 2008 | 2010 | 80ha | 2.757 | 2.000 | 710 | c | HT | UBND Tân Uyên |  |
| 7 | 7 | Thủy lợi Cầu Máng | Mường Tè | 2009 | 2010 | 35ha | 2.206 | 1.386 | 475 | c | HT | UBND Mường Tè |  |
| 8 | 8 | Thủy lợi Nà Phát - Sang Ngà | Than Uyên | 2010 | 2011 | lOOha | 3.922 | 1.500 | 1.463 | c | HT | UBND Than Uyên |  |
| 9 | 9 | Thủy lợi Nà Cại | Tân Uyên | 2010 | 2011 | 80ha | 5.514 | 800 | 1.500 | c | HT | UBND Tân Uyên |  |
| 10 | 10 | Thủy lợi Nậm Tàng - Nà sẳng | Tam Đường | 2010 | 2011 | 220ha | 12.148 | - | 2.000 | c | HT | UBND Tam Đường |  |
| 11 | 11 | Chi phí ban QLDA Phảt triển thủy lợi tỉnh Lai Châu | SỞKH&ĐT | 2009 | 2012 | 13 người | 1.199 | 530 | 240 | c | CT | Sở Kê hoạch vầ Đầu tư |  |
|  | II | Đối ứng các dự án JICA |  |  |  |  | 99.138 | 22.884 | 11.848 |  |  |  |  |

| sir |  |  | Địa điểm xây dựng | KC-HT |  | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Nhóm dự án | Loại dự án | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | Thủy lợi Khunfe[^^^t ••• ' ’ | Tam Đường | 2007 | 2010 | 200ha | 7.215 | 4.526 | 1.348 | c | HT | UBND Tam Đường |  |
| 13 | 2 | Đường Tam Mấn | Tam Đường | 2007 | 2010 | 11 km | 13.000 | 9.215 | 1.000 | c | HT | UBND Tam Đường |  |
| 14 | 3 | Đường Nậm Xe - Sin Suối Hồ | Phong Thổ | 2010 | 2011 | 18,3km | 15.000 | 5.400 | 2.000 | c | HT | UBND Phong Thổ |  |
| 15 | 4 | Hệ thống cấp điện các xã huyện Phong Thổ, Tam Đường | T.Đường, P.Thổ | 2010 | 2010 |  | 6.476 | 1.614 | 1.700 | c | HT | Sở Công thương |  |
| 16 | 5 | Hệ thống cấp nước SH thị trấn Mường Tè | Mường Tè | 2010 | 2012 | 1000m3/ngày đêm | 9.100 | 500 | 1.800 | c | CT | UBND Mường Tè |  |
| 17 | 6 | Nâng cấp, cải tạo đường Thèn Sin - Mường So | Tam Đường | 2010 | 2012 | 13km | 24.931 | 1.129 | 2.000 | c | CT | UBND Tam Đường |  |
| 18 | 7 | Nâng cấp, cải tạo đường Pa Tần-Huổi Luông-Pa Nậm Cúm | Phong Thổ | 2010 | 2012 | 24,4km | 23.416 | 500 | 2.000 | c | CT | UBND Phong Thổ |  |
|  | III | Nguồn vốn EDCF (Hàn Quốc) |  |  |  |  | 42.711 | 17.000 | 1.500 |  |  |  |  |
| 19 | 1 | Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh | T.x Lai Châu | 2008 | 2011 | 300 giường | 42.711 | 17.000 | 1.500 | B | HT | Bệnh viện đa khoa tinh |  |
|  | IV | Nguồn vốn Na Uy |  |  |  |  | 76.592 | 22.864 | 1.500 |  |  |  |  |
| 20 | 1 | Cấp nước thị xã Lai Châu | T.x Lai Châu | 2008 | 2011 | 8.000m3/ngđê m | 76.592 | 22.864 | 1.500 | B | HT | Cty TNHH XD và cấp nước tinh | Thu ứng NS tỉnh |
|  | V | Dự án giảm nghèo (WB) |  |  |  |  | 32.000 | 2.200 | 5.000 |  |  |  |  |
| 21 | 1 | Dự án giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc giai đoạn 2 (giai đoạn 2010-2015) tỉnh Lai châu | Huyện TĐ, PT, SH, MT | 2010 | 2015 |  | 32.000 | 2.200 | 5.000 | c | CT | Ban QLDA giảm nghèo tinh và các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Mường Tè, Sìn Hồ |  |
| Ể_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KÉ HOẠCH VÓN ĐẢU Tư THựC HIỆN QƯYÉT ĐỊNH 193 VÀ QƯYÉT ĐỊNH 33 - NĂM 2011 (Kèm theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT |  | Danh mục | Địa điểm xây dựng | KC-HT |  | Năng lực thiết kế | Tỗng mức đầu tư | LQy kế vốn đã bổ trí đến hết năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TỐNG SỐ |  |  |  |  | 182.081 | 47.080 | 16.000 |  |  |
|  | I | Đầu tư thực hiện Quyết định 193/2006/QĐ- TTg ngày 24/8/2006 về việc bỗ trí lại dân cư noi cần thiết |  |  |  |  | 20.633 | - | 5.000 | - | Cân đối ngân sách huyện |
| 1 | 1 | Di dân ra ngoài vùng có nguy cơ sạt lở cao, lũ ống, lũ quét bản Đầu Nậm Xả xã Bum Tở | Mường Tè | 2011 | 2011 | 67 hộ | 18.580 | - |  | ƯBND Mường Tè | • |
| 2 | 2 | Di dân ra ngoài vùng có nguy cơ sạt lở bản Phí A Cha xã Pa Vệ Sủ | Mường Tè | 2011 | 2011 | 16 hộ | 2.053 | - |  | UBND Mường Tè |  |
|  | II | Đầu tư thực hiện Quyết định 33/2007/QĐ- TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về định canh định cư |  |  |  |  | 161.448 | 47.080 | 11.000 | - | Cân đối ngân sách huyện |
| 3 | 1 | Điểm ĐCĐC Tá Pạ xã Ka Lăng | Mường Tè | 2008 | 2010 | 102 hộ | 41.657 | 13.300 |  | ƯBND Mường Tè |  |
| 4 | 2 | Điểm ĐCĐC Hà Si xã Paủ | Mường Tè | 2008 | 2010 | 46 hộ | 42.967 | 16.000 |  | UBND Mường Tè |  |
| 5 | 3 | Điểm ĐCĐC Là Si xã Thu Lũm | Mường Tè | 2008 | 2010 | 43 hộ | 33.706 | 7.780 |  | UBND Mường Tè |  |
| 6 7 | 4 | Điểm ĐCĐC Dền Thàng xã Pa Vệ Sủ | Mường Tè | 2008 2008 | 2010 2010 | 39 hộ | 34.213 | 10.000 |  | UBND Mường Tè |  |
|  | 5 | Điểm ĐCĐC Nậm Pặm xã Mường Tè | Mường Tè |  |  | 32 hộ | 8.905 | - |  | UBND Mường Tè |  |

|  | ' *v /Ttv-cí KÉ HOẠCH VÓN ĐẦU TƯ HƯỴẸỈVNGHÈO THEO NGHỊ QUYÉT 30A CỦA CỂÍNlí PHU>¦ÍĂM 2010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Quyết định số 32/2010/QĐ-ƯBND ngày 10 tháng*năm 2010 của UBND tỉnh) |  |  |  |  |
|  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |
| STT | Danh mục | Kế hoạch năm 2011 | Chủ đầu tư | Ghi chú |
|  | TỔNG SÓ | 150.000 |  | Cân đối NS huyện |
| 1 | Huyện Than Uyên | 30.000 | UBND Than Uyên |  |
| 2 | Huyện Tân Uyên | 30.000 | UBND Tân Uyên |  |
| 3 | Huyện Phong Thổ | 30.000 | UBND Phong Thổ |  |
| 4 | Huyện Sìn Hồ | 30.000 | UBND Sìn Hồ |  |
| 5 | Huyện Mường Tè | 30.000 | UBND Mường Tè |  |
|  |  |  |  | kư |
| Ghi chú: ƯBND các huyện phối hợp với sở Lao động TB&XH rà soát, đánh giá tình hình thực hiện đầu tu hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 3 OA, tổng họp nhu cầu các dự án hoàn thành, chuyển tiếp đến hết năm 2010 và dự kiến các danh mục khởi công mới năm 2011. Báo cáo gửi về Văn phòng ƯBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tu trước 31/01/2011 làm căn cứ trình ƯBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án. Sau khi được phê duyệt danh mục dự án, UBND các huyện phân bổ chi tiết vốn đầu tư cho các danh mục dự án để triển khai thực hiện và gửi Quyết định phân bổ về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để theo dõi./. |  |  |  |  |

| HỖ TRỢ ĐÀU Tư THEO QUYẾT ĐỊNH 134 KÉO DÀI - NĂ (Kèm theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của ĐVi |  |  |  | M 2010 UBND tỉnh) 1: Triệu đong |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục | Kế hoạch năm 2011 | Chủ đầu tư | Ghỉ chú |
|  | TỎNG SÓ | 23.000 |  | Cân đối NS huyện, thị |
| 1 | Thị xã Lai Châu | 500 | UBND T.x Lai Châu |  |
| 2 | Huyện Than Uyên | 4.000 | UBND Than Uyên |  |
| 3 | Huyện Tân Uyên | 3.500 | UBND Tân Uyên |  |
| 4 | Huyện Tam Đường | 4.000 | UBND Tam Đường |  |
| 5 | Huyện Phong Thổ | 2.500 | UBND Phong Thổ |  |
| 6 | Huyện Sìn Hồ | 4.500 | UBND Sìn Hồ |  |
| 7 | Huyện Mường Tè | 4.000 | UBND Mường Tè |  |

| HỎ TRỢ Hộ NGHÈO VÈ NHÀ Ở THEO QUYỂT^^^^^ịĂM 2010 (Kèm theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10 tilling 12 n'(tnt2(ll0 eủa iỊbND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục | Kế hoạch năm 2011 |  | Chủ đầu tư | Ghi chú |
|  |  | Số hộ | Kỉnh phí |  |  |
|  | TỒNG SỐ | 2.583 | 21.700 |  | Cần đối NS huyện, thị |
| 1 | Thị xã Lai Châu | 37 | 311 | UBND T.x Lai Châu |  |
| 2 | Huyện Than Uyên | 360 | 3.024 | UBND Than Uyên |  |
| 3 | Huyện Tân Uyên | 275 | 2.310 | UBND Tân Uyên |  |
| 4 | Huyện Tam Đường | 365 | 3.066 | UBND Tam Đường |  |
| 5 | Huyện Phong Thổ | 639 | 5.370 | UBND Phong Thổ |  |
| 6 | Huyện Sìn Hồ | 497 | 4.175 | UBND Sìn Hồ |  |
| 7 | Huyện Mường Tè | 410 | 3.444 | UBND Mường Tè |  |
|  |  |  |  |  | VK |

|  |  | KỂ HOACH VỐN ĐẦU TƯ THEO MÔT SỐ MUC TIÊU KHÁC - NĂM 2011 • • • (Kèm theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |
| STT |  |  | Địa điểm xây dựng | KC-HT |  | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư | LOy kế vốn đã | Kế hoạch năm 2011 | e b- | e *08 | Chủ đầu tư |  |
| Dự án | Đề mục | Danh mục |  | KC | HT |  |  | bố trí đến hết năm 2010 |  | E *© ■c z | *5* 3 |  | Ghi chú |
|  |  | TỔNG SỐ |  |  |  |  | 246.249 | 97.424 | 54.000 |  |  |  |  |
|  | I | Đầu tư các trung tâm y tế tỉnh |  |  |  |  | 18.400 | 7.104 | 10.000 |  |  | - |  |
| 1 | 1 | Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | T.x Lai Châu | 2010 | 2010 |  | 10.000 | 3.500 | 6.000 | c | CT | Sở Y tế |  |
| 2 | 2 | Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ tỉnh | T.x Lai Châu | 2010 | 2010 |  | 8.400 | 3.604 | 4.000 | c | CT | Sở Y tế |  |
|  | II | Đầu tư hạ tầng du lịch |  |  |  |  | 50.719 | 31.828 | 10.000 |  |  | - |  |
|  | a | Các dự án hoàn thành |  |  |  |  | 2.219 | 981 | 1.238 |  |  |  |  |
| 3 | 1 | Nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông nội thị thị tứ Mường So | Phong Thổ | 2006 | 2010 |  | 2.219 | 981 | 1.238 | c | HT | UBND Phong Thổ |  |
|  | b | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 48.500 | 30.847 | 8.762 |  |  |  |  |
| 4 | 1 | Đường B1 thị trấn Sìn Hồ | Sìn Hồ | 2010 | 2011 | l,5km | 16.500 | 10.847 | 5.653 | c | CT | UBND Sìn HỒ |  |
| 5 | 2 | Đường B1 thị trấn huyện Sìn Hồ giai đoạn II | Sìn Hồ | 2010 | 2011 | 1,819 km | 32.000 | 20.000 | 3.109 | c | CT | UBND Sin HỒ |  |
|  | III | . ‘ ' ' /• ? t / V, Đầu tư Trung tâpi giáo dục lao động - xã hội |  |  |  |  | 35.000 | 20.000 | 10.000 |  |  | - |  |
| 6 | 1 | Trung tâm 05, 06 tỉnh Lai Châu | T.x Lai Châu | 2007 | 2010 |  | 35.000 | 20.000 | 10.000 | B | CT | Sở Lao động, TB&XH |  |

| STT |  | fifg^A ụỊỊ&Ẹ&.Ị | Địa điểm xây dựng | KC-HT |  | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Nhóm dự án | Loại dự án | Chủ đầu tư | Ghì chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án | Đề mục |  |  | KC | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | Chương trìnl^ii^iirTỊỊ^ầ^^iên giới đất liền |  |  |  |  | 88.630 | 11.492 | 14.000 |  |  | - |  |
| 7 | 1 | Đường từ trung tâm xã Mù Sang - Biên giới Việt Trung | Phong Thổ | 2010 | 2011 | 8km | 28.400 | 11.492 | 9.000 | c | CT | BCH Bộ đội Biên phòng tinh |  |
| 8 | 2 | Đường tuần tra biên giới Ma Lù Thàng - Chợ Sì Choang (Đoạn Ma Lù Thàng - Lùng Than) | Phong Thổ | 2011 | 2013 | 22,8 km | 60.230 | - | 5.000 | c | KCM | BCH Bộ đội Biên phòng tinh | 1378/28.10.10 |
|  | V | Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống cây lâm nghiệp và thủy sản |  |  |  |  | 53.500 | 27.000 | 5.000 |  |  | - |  |
| 9 | 1 | Hồ nuôi trồng thủy sản hạ lưu đường 60m | T.x Lai Châu | 2010 | 2011 |  | 53.500 | 27.000 | 4.000 | B | CT | UBND T.x Lai Châu |  |
| 10 | 2 | Trung tâm giống cây nông, lâm nghịêp tỉnh | Tam Đường |  |  |  |  | - | 1.000 | c | KCM | SỞNN& PTNT |  |
|  | VI | Hỗ trợ đầu tư các trụ sở xã |  |  |  |  |  | - | 5.000 |  |  | - |  |
| 11 | 1 | Trụ sở xã Bum Tở | Mường Tè | 2011 | 2011 |  |  | - | 2.800 | c | KCM | ƯBND Mường Tè | Cân đối NS huyện |
| 12 | 2 | Trụ sở xã Tùa Sín Chải | Sìn Hồ | 2011 | 2011 |  |  | - | 2.200 | c | KCM | UBND Sln Hồ | Cân đối NS huyện |
| L>sJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH THEO QUY ĐỊNH (VỐN Sự NGHIỆP) - NĂM 2011 (Kèm theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 cũa UBND tinh) ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên chương trình | Kế hoạch năm 2011 | Ghi chú |
|  | TỎNG SỐ | 46.270 |  |
|  |  | 2.000 | Cân đối ngân sách huyện Mường Tè |
| 1 | Đầu tư thực hiện quyết định 193/2006/QĐ-TTg về bố trí dân cư các vùng |  |  |
|  | Di dân ra ngoài vùng cỏ nguy cơ sạt lở cao, lũ ống, lũ quét bản Đầu Nậm Xả xã Bum Tở | 2.000 | UBND Mường Tè |
| 2 | Kinh phí thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NĐ-CP | 44.070 | Có biểu chi tiết kèm theo |
|  |  | 200 | Phân bổ chi tiết sau |
| 3 | Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học |  |  |

| KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT&^p,(Éfe(¦pCẬ 1 (Kèm tbeo Quyết định sé 32/2010/QĐ-UBND ngày 10 thằỊíg ÌỈpỉtịk^ềị^^a UBND tỉnh) T7V Triệu đồng |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Huyện | Kế hoạch năm 2011 (Vốn sự nghiệp) | Chủ đầu tư | Ghi chú |  |
| 1 | rwi X Ẩ Tông sô | 44.070 |  |  |  |
|  | Huyện Than Uyên | 4.125 | UBND Than Uyên |  |  |
| 2 | Huyện Tân Uyên | 3.438 | UBND Tân Uyên |  |  |
| 3 | Huyện Phong Thổ | 16.054 | UBND Phong Thổ |  |  |
| 4 | Huyện Sìn Hồ | 9.097 | UBND Sìn Hồ |  |  |
| 5 | Huyện Mường Tè | 11.356 | UBND Mường Tè |  |  |

| DANH MỤC Dự ẨN CHUẨN BỊ ĐẦU Tư NĂM 2011 - TỈNH LAI CHÂU (Kèm theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBNI) ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tinh) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| 1 | Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tân Uyên | Tân Uyên | Sở Giáo dục - Đào tạo |  |
| 2 | Trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh | T.x Lai Châu | Đài PT-TH tinh |  |
| 3 | Trụ sở Sở Y tế | T.x Lai Châu | Sởy tế |  |
| 4 | Thủy lợi Tả Pả II | SlnHỒ | UBND Sln HỒ |  |
| 5 | Thủy lợi Nậm Ty II | Mường Tè | UBND Mường Tè |  |
| 6 | Trụ sở làm việc hợp khối huyện ủy huyện Tân Uyên | Tân Uyên | UBND Tân Uyên |  |
| 7 | Trung tâm hội nghị văn hóa huyện Tân Uyên | Tân Uyên | UBND Tân Uyên |  |
| 8 | Trụ sở làm việc hội khối HĐND - ƯBND huyện Tân Uyên | Tân Uyên | UBND Tân Uyên |  |
| 9 | San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính - chính trị tỉnh mở rộng | T.x Lai Chầu | Sở Xây dựng |  |
| 10 | Bến xe khách tỉnh Lai Châu | T.x Lai Châu | UBND T.x Lai Châu |  |
| 11 | Trung tâm huấn luyện thể thao và nhà thi đấu đa chức năng | T.x Lai Châu | Ban QLDA CTXD tinh |  |
| 12 | Trụ sở hợp khối các cơ quan thị xã Lai Châu | T.x Lai Châu | UBND T.x Lai Châu |  |
|  | - Trụ sở hợp khối thị ủy thị xã Lai Châu | T.x Lai Châu |  |  |
|  | - Trụ sở hợp khối HĐND-UBND thị xã Lai Châu | T.X Lai Châu |  |  |
|  | - Trung tâm hội nghị thị xã Lai Châu | T.X Lai Cháu |  |  |
| 13 | Điện chiếu sáng thị trấn Phong Thổ | Phong Thổ | UBND Phong Thổ |  |
| 14 | Điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè | Mường Tè | UBND Mường Tè |  |
| 15 | Sân vận động huyện Phong Thổ | Phong Thổ | UBND Phong Thổ | — |
| 16 | Sân vận động huyện Sìn Hồ | Sìn HỒ | UBND Sìn Hồ |  |

| á |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ụầ Danh mục 1 lì V |  | à'?\ lầu tư ệĩí ■ Ị | Ghi chú |  |
| 17 | X Đường số 3 (đoạn qua Sở Công thương cũ) thị xã Lai Châu |  | ĩểmD T.x Lai Châu |  |  |
| 18 | Đường số 4 (nối đường QL4D - đường 58, qua chợ Quyết Thắng) thị xã Lai Châu | T.x Lai Châu | UBND T.x Ui Châu |  |  |
| 19 | Hồ chứa nước Thèn Thầu - Cò Lá | Tam Đường | UBND Tam Đường |  |  |
| 20 | Mặt bằng và đường lên Sân Văn hóa - Lễ hội - Thể dục - Thể thao thị trấn Nậm Hằng | Mường Tè | Ban QLDA CTXD tinh |  |  |
| 21 | Nghĩa trang nhân dân huyện Phong Thổ | Phong Thổ | UBND Phong Thổ |  |  |
| 22 | Đường vành đai thị xã Lai Châu | T.x Lai Châu | Sở Xây dựng |  |  |
| 23 | Trạm biến áp khu vực thị trấn Nậm Hằng | Mường Tè | UBND Mường Tè |  |  |
| 24 | Tòa soạn Báo Lai Châu | T.x Lai Châu | Tòa Soạn báo Ui Châu |  |  |
| 25 | Trạm khuyến nông Thị xã Lai Châu | T.x Lai Châu | TT khuyến nông |  |  |
| 26 | Phòng xét nghiệm nước và trụ sở làm việc của Trung tâm nước sạch VSMT | T.x Lai Châu | TT nước sạch VSMT | Vận động vốn nước ngoài |  |
| 27 | Tuyến đường số 1 (nối đường 58m - QL 4D, giáp khu giáo dục số 2) | T.x Lai Châu | UBND T.x Lai Châu |  |  |
| 28 | San gạt mặt băng và cơ sở hạ tầng khu trung tâm thương mại, khu nội chính, khu giáo dục thị trấn Tân Uyên | Tân Uyên | UBND Tân Uyên |  |  |
| 29 | Đài truyền thanh - truyền hình huyện Sìn Hồ | Sìn HỒ | Đài PT-TH tinh |  |  |
| 30 | Đài truyền thanh - truyền hình huyện Tân Uyên | Tân Uyên | Đài PT-TH tinh |  |  |
| 31 | Thoát nước và hệ thống xử lý nước thải thị xã Lai Châu | T.x Lai Châu | Sở KHĐT | Vận động ODA |  |
| 32 33 34 | Đường nổi Nhà khách UBND huyện với đường B1 thị trấn Sìn Hồ | Sin HỒ | UBND Sìn HỒ | TB 01-TB/VPTU ngày 02/11/2010 |  |
|  | Trường mầm non thị trấn Sìn Hồ | Sìn HỒ | UBND Sìn Hồ | TB 01-TB/VPTU ngày 02/11/2010 |  |
|  | Đường Làng Mô - Tủa Sín Chải | Sln HỒ | UBND Sin HỒ | TB01-TB/VPTU ngày 02/11/2010 |  |
| 35 | Đường từ thị trấn Mường Tè đến Nậm Nhọ | Mường Tè | UBND Mường Tè | TB 27-TB/TU ngày 03/11/2010 Im |  |

| STT | Danh mục | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Nâng cấp đường giao thông nội thị thị trấn Mường Tè | Mường Tè | UBND Mường Tè | TB 27-TB/TU ngày 03/11/2010 |
| 37 | Đường vào bệnh viện và sân vận động huyện Tân Uyên | Tân Uyên | UBND Tân Uyên | TB 58/TB-UBND ngày 06/10/2010 |
| 38 | Sân vận động huyện Tân Uyên | Tân Uyên | UBND Tân Uyên | TB 58/TB-UBND ngày 06/10/2010 |
| 39 | Trụ sở làm việc các ban xây dựng đảng huyện Than Uyên | Than Uyên | UBND Than Uyên | TB 02-TB/VPTU ngày 10/11/2010 |
| 40 | Trụ sở làm việc MTTQ và các đoàn thể huyện Than Uyên | Than Uyên | UBND Than Uyên | TB 02-TB/VPTU ngày 10/11/2010 |
| 41 | Mặt bàng và hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thương mại, dịch vụ tại Nậm Hàng (giao thông, cấp nước) | Mường Tè | Ban QLXD các công trình cùa tinh | TB 53/TB-UBND ngày 10/11/2010 |
| 42 | Mặt bàng và hạ tầng kỹ thuật khu đất các doanh nghiệp (giao thông, cấp nước) | Mường Tè | Ban QLXD các công trình cùa tinh | TB 53/TB-UBND ngày 10/11/2010 |
| 43 | Trạm biến áp cấp điện nhà ban chỉ đạo cao su tại vùng thấp huyện Sìn Hồ | Sln HỒ | UBND Sln HỒ | cv 1223/UBND- NN ngày 07/10/2010 |
| 44 | Nhà ở công nhân khu Nậm Kinh, Co Sản, Chát Thái, Nậm Nguyên, Lao Lử Đề, đồi 600 xã Nậm Cuổi | Sin Hồ | Công ty cổ phần Cao su Lai Châu | TB 24/TB-UBND ngày 7/5/2010 |
| 45 | Nhà ở công nhân khu Suối Sì Tổng, Pa Tần, Nậm Cày xã Nậm Hằng | Mường Tè | Công ty cổ phần Cao su Lai Châu II | TB 24/TB-UBND ngày 7/5/2010 |
| Ghi chú: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình ƯBND tỉnh các dự án cấp bách có đủ thủ tục đầu tư trước 30/3/2011 để khởi công mới năm 2011./. |  |  |  |  |