|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biếu số 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐIỂU CHỈNH KẾ HỌACH VỐN ĐẨU TƯ NGUỒN NSNN NĂM 2006 - TỈNH LAI CHÂU |  |
|  |  | (Kèm theo Quyết định số : 66/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Lai Châu) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| STT | Danh mục | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC- HT | Năng lực thiết kẻ | Tổng mức dầu tư | Dự toán sau đấu thầu hoặc chỉ tháu (hoặc giá trị quyết toán) | Kế hoạch 2006 đã giao | Điều chỉnh giảm KH 2006 | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| Dự án | Đề mục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | c | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - |  | Tổng số |  |  | -- | 122.430 | 44.635 | 47.933 | 26.270 |  | — |
|  | A | VỐN ĐẦU TƯXDCB TẬP TRUNG |  |  |  | 5.509 | 5.509 | 755 | 755 |  |  |
| 1 | 1 | Rà soát QH sử dụng đất đến năm 2010 | Toàn tình | 2005 | Toàn tình | 682 | 682 | 255 | 255 | sở Tài nguyên môi trường | Đã thanh toán bằng nguồn vốn sự nghiệp |
| 2 | 2 | Nhà khách huyện Sìn Hồ | Sin Hố | 05-06 | 25 giường | 4.827 | 4.827 | 500 | 500 | BQLDA huyện Sin Hổ | Thay dổi lại dự án |
|  | B | VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG |  |  |  | 101.921 | 39.126 | 31.178 | 16.515 |  |  |
|  | I | Vốn đầu tư thực hiện NQ 37 |  |  |  | 15.769 | 15.383 | 3.941 | 1.023 |  |  |
| 3 | 1 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Phong Thổ | Phong Thổ |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | UBND huyện Phong Thô’ | Chưa có vị trí dể lập dự án |
| 4 | 2 | Đường vào nhà máy gạch tuynel-Cty Việt Long | T.x Lai Châu | 2005 | 691,13m | 2.170 | 2.170 | 500 | 450 | Ban QLDA CNXD tình | Thay dổi lại dự án |
|  |  | Hỗ trợ đén bù GPMB, đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào |  |  |  |  |  |  | ■■ - |  |  |
| 5 | 3 | (giao thông, điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc) DA xây dựng nhà mày gach Block - Công ty CP đầu tư | T.x Lai Chảu | 2005 | TBA | 313 | 313 | 195 | 36 | Công ty CP ĐT&PT Tân Phát | Khối lượng nghiêm thu giảm |
|  |  | và phát trién Tân Phát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 | Nhà máy giây Lai Châu (NS hỗ trợ phần bao che 11.660 triệu đồng) | Sin Hồ | 2001 | 6000T/N | 11.660 | 11.285 | 2.220 | 375 | Công ty Lương Việt | Khối lượng nghiệm thu giảm |
| 7 | 5 | Sụt sạt đường Mường Than - Mường Mít | Than Uyên | 02-03 | 7km | 1.626 | 1.615 | 976 | 112 | BQLDA huyẽn Than Uyên | Khối lượng nghiệm thu giảm |
|  | II | Vốn đầu tư thực hiện QĐ 120/TTg |  |  |  | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 8 | 1 | Rà phá bom mìn , vật nổ, vật cản |  |  |  | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | Bộ chỉ huy quân sự | Chưa có dự án |
|  | III | Vốn Tỉnh, huyện mới chia tách |  |  |  | 18.697 | 6.835 | 6.111 | L564 |  |  |

| Biểu sô 01 |
| --- |
| STT | Danh mục | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC- HT 1 | Năng lực thiết kẻ | Tổng mức đầu tư | Dự toán sau đáu thầu hoặc chi’ thầu (hoãc giá tri quyết toán) | Kê hoạch 2006 đã giao | Điều chỉnh giảm KH 2006 | Chú đầu tư | Ghi chú |
| Dự án | Đề muc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | C |  | E | F | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 1 | Đến bù dự án hồ công viên thị xã LC GĐ l+ll | T X Lai Châu | 2006 |  | 4.349 | 4.349 | 4.542 | 193 | Ban QLDA T.x | Phương án chi trả dền bù |
| — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | giảm |
| 10 | 2 | Các dự án bồi thường khác chưa phân bổ |  |  |  | 0 | 0 | 191 | 191 |  | Chưa phân bổ |
| 11 | 3 | Cơ sở hạ tầng khu ở tạm cản bộ công chức tỉnh | T X Lai Châu | 2004 | 4,9 ha | 2.920 | 2.008 | 800 | 602 | Ban QLDA CNXD tính | Khối lượng nghiệm thu giảm |
| 12 | 4 | Cải tạo trụ sở HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai châu | T.x Lai Châu | 2005 | 2.005 | 478 | 478 | 478 | 478 | Văn phòng HĐND tỉnh | Đã thanh toán bằng nguồn vốn sự nghiệp |
| Ì3 | 5 | Đường nội bộ + kè khu trung tâm hội nghị tỉnh | T.x Lai Châu | 20006 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | Ban QLDA CNXD tình | Dự án không thực hiện |
| 14 |  | San gat măt bằng xây dưng khu trung tâm hành chính | T.x Lai Chảu | 2006 | 6,73ha | 10.950 | 0 | 50 |  |  |  |
|  | 6 | Chính trị tỉnh |  |  |  |  |  |  | 50 | Ban QLDA CNXD tình | Điều chỉnh lại dự án |
|  | IV | Vốn bô sung từ nguồn Tăng thu NSTW năm 2005 đầu tư cho hạ tầng kinh tế cửa khẩu |  |  |  | 16.500 | 16.182 | 1.447 | 129 |  |  |
| 15 | 1 | San nén chống sạt lở khu dân cư KTCK Ma Lù Thàng | Phong Thổ | 2005 | Sđào=3,27ha; Sđắp=4,57ha | 16.500 | 16.182 | 1.447 | 129 | BanQLDAKKTCK | Khối lượng nghiệm thu giảm |
|  | V | Vốn đầu tư hạ tẩng du lịch |  |  |  | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |  | . |
| 16 | 1 | CSHT điểm D.L nước khoáng nóng Vàng Bó | Tam Đường | 2006 | 16ha | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | UBND huyện Phong Thổ | Chưa có dự án |
| 17 | 2 | Đầu tư xây dựng CSHT du lịch cao nguyên Sìn Hồ | Sin Hõ | 2006 |  | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | UBND huyện Sìn Hồ | Chưa có dự án |
|  | VI | Vốn đầu tư phát triển truyền hình địa phương |  |  |  | 9.990 | 0 | 4.000 | 2.226 |  |  |
|  | 1 | Tháp ăng ten thuôc trung tâm truyền dẫn phát sóng và |  | 2006 | 125m |  |  | 4.000 |  |  | - ■ |
| 18 |  | sản xuất chương trình đài PT - TH tỉnh |  |  |  | 9.990 |  |  | 2.226 | Đài PTTH tình | Chưa đấu thầu |
|  | VII | Vốn đối ứng ODA |  |  |  | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 19 | 1 | Chuẩn bị đầu tư và vận động vốn ODA |  |  |  | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | sở Kế hoạch & Đắu tư | Không cổ dự án vận động ODA trong năm |
|  | VIII | Y tế tỉnh huyện |  |  |  | 40.000 | 0 | 5.000 | 2.500 |  |  |
| 20 | 1 | Bệnh viện đa khoa huyện Phong Thổ | Phong Thổ | 2006 | 50 giường | 40.000 |  | 5.000 | 2.500 | Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ |  |
|  | IX | Hạ tầng chợ đầu moi |  |  |  | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |  |  |
| 21 | 1 | Mặt bằng khu trung tâm thương mại tỉnh | T X Lai Châu | 2006 |  | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | Ban QLDA CNXD tình | Chưa có dự án |
|  | X | Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã |  |  |  | 965 | 726 | 679 | 73 |  |  |

| Biểu số:01 |
| --- |
| STT | Danh mục | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC - HT | Năng lực thiết kẽ | Tổng mức đầu tư | Dự toán sau đấu thầu hoặc chỉ thầu (hoặc giá trị quyết toán) | Kế hoạch 2006 đã giao | Điều chinh giảm KH 2006 | Chủ đáu tư | Ghi chú |
| Dự án | Đề mục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | c | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | 1 | Trụ sở xã Nậm sỏ | Than Uyên | 04-05 | 352m2 | 965 | 726 | 679 | 73 | Ban QLDA Than Uyên | Khối lượng nghiệm thu giảm |
|  |  | KẾT Dư NGƯỐN Dư PHÒNG NGÂN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2005 |  |  |  | 15.000 | 0 | 15.000 | 8.000 |  |  |
| 23 | 1 | Trường dạy nghề tỉnh (giai đoạn I) | T.xã LC | 2006 | 35.000m2 | 15.000 | 0 | 15.000 | 8.000 | Trường dạy nghề tỉnh | Chưa dấu thầu |
|  | D | KẾT Dư VỐN VAY TÍN DỤNG Ưư ĐÃI |  |  |  | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 24 | 1 | KCHKM San Thàng (sau đầu mối) | T.x Lai Châu |  |  | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | UBND Thị xã | Chưa có dự án |
|  |  | Ghi Chú: Danh mục công trình giảm ké hoạch đã giao năm 2006 đã được các Chủ đầu tư và tổ công tác liên ngành thống nhất điều chỉnh |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biểu số 2 |
|  |  | ĐIỂU CHỈNH KẾ HỌACH VỐN ĐẨU TƯ NGUỒN NSNN NĂM 2006 - TỈNH LAI CHÂU (Kèm theo Quyết định số : 66/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Lai Châu) ĐVT: Triệu đồng |
| STT | Danh mục | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Tổng mức đáu tư | Dư toán sau đấu tháu hoâc chỉ thầu (hoặc giá trị quyết toán) | Luỹ kế cáp phát từ KC đến 31 01/06 | Kế hoach 2006 đã giao | KLTH từ khứi công đến 31/10/06 | Ước KLTH từ khứi cóng đến 31/12/06 | Nhu cầu còn lại | Ké hoach bổ sung | Chủ dầu tư | Ghi chú |
| Dự án | Đề Mục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | c | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | - | Tổng số |  |  |  | 240.333 | 221.249 | 56.345 | 63.068 | 151.104 | 211.400 | 109636 | 26.270 |  |  |
|  | A | VỐN ĐAU Tư xdcb Tập trưng |  |  |  | 292 | 292 | 0 | 0 | 292 | 292 | 292 | 755 |  |  |
| 1 | 1 | Điéu chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư số 1,2,5 | T.x Lai Châu | 2006 | 30ha | 292 | 292 | 0 | 0 | 292 | 292 | 292 | 255 | Sở Xây dựng |  |
|  |  | khu Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chuyển ngân sách huyện |
| 2 | 2 | Hỗ trợ ngân sách huyện dầu tư kết cấu hạ tầng thị trấn Sìn Hồ (nước sinh hoat,...) | Sln Hồ | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | UBND huyện Sin Hố | (Thực hiện theo thông báo số 05/TB-TU ngày 9/5/2006 |
|  |  | VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ |  |  |  | 183.995 | 167.023 |  | 44.445 | 124.008 | 157.174 | 77.992 | 16.515 |  | của tỉnh uỷ Lai Châu) |
|  | B |  |  |  |  |  |  | 52.386 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NGÂN SÁCH TRƯNG ƯƠNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | Vốn đầu tư thực hiện NQ 37 |  |  |  | 15.922 | 15.922 | 10.790 | 1.216 | 15.922 | 15.922 | 3.916 | 1.023 |  |  |
| 3 | 1 | Đén bù, giải phóng mặt bằng huyện lỵ Phong Thổ | Phong thổ | 2003 |  | 15.922 | 15.922 | 10.790 | 1.216 | 15.922 | 15.922 | 3.916 | 1.023 | BQLDA huyện Phong Thổ | Phát sinh tổng mức đấu tư |
|  | II | Vốn đầu tư thực hiện QĐ 120/TTg |  |  |  | 41.528 | 39.147 | 19.882 | 8.209 | 30.402 | 34.397 | 11.056 | 2.000 |  |  |
| 4 | 1 | Đường Pắc ma - Ka Lăng | Mường Tè | 01-04 | 24,2km | 24.520 | 23.920 | 16.818 | 3.163 | 23.920 | 23.920 | 3.939 | 1.000 | Ban QLDA Mường Tè |  |
| 5 | 2 | Thuỷ lợi Dao Chải 1 xã Bản Lang | Phong Thổ | 04-05 | 90ha | 6.648 | 5.977 | 3.064 | 1.046 | 2.982 | 5.977 | 1.867 | 500 | BQLDA huyện Phong Thổ |  |
| 6 | 3 | Thuỷ lợi Mò Phì | Mường Tè | 05-06 | 100ha | 10.360 | 9.250 | 0 | 4.000 | 3.500 | 4.500 | 5.250 | 500 | Ban QLDA Mường Tè |  |
|  | III | Vốn Tỉnh, huyện mới chia tách |  |  |  | 12.075 | 11.082 | 5.000 | 2.000 | 8.500 | 11.082 | 4.082 | 1.564 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Thanh toán chi phí đền bù |
| 7 | 1 | Đường trục vào khu TT hành chính huyện Tam Đường | Tam Đường | 2005 | 0,5km | 12.075 | 11.082 | 5.000 | 2.000 | 8.500 | 11.082 | 4.082 | 365 | UBND huyện Tam Bường | theo Quyết định số 966/QĐ- UBND ngày 18/7/2006 của |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UBND tỉnh |
| 8 | 2 | Đền bù, giải phóng mặt bằng huyện lỵ Phong Thổ | Phong thổ | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.199 | BQLDA huyện Phong Thổ |  |
|  | IV | Vốn bổ sung từ nguổn Tăng thu NSTW năm 2005 đẩu tư cho hạ tẩng kinh tế cửa khẩu |  |  |  | 2.382 | 2.272 | 0 | 1.692 | 2.272 | 2.272 | 580 | 129 |  |  |
| 9 | 1 | Nhà ở cán bộ công nhân viên cửa khẩu MLT | Phong Thổ | 2005 | Cấp III, 2 tầng | 2.382 | 2.272 | 0 | 1.692 | 2.272 | 2.272 | 580 | 129 | Ban QLDA KKTCK |  |
|  | V | Vốn đẩu tư hạ tầng du lịch |  |  |  | 20.674 | 15.089 | 0 | 7.289 | 8.000 | 19.089 | 13.000 | 4.000 |  |  |

| Biếu số 2 |
| --- |
| STT | Danh muc | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Tổng mức đáu tư | Dư toán sau đấu tháu hoâc chỉ thầu (hoặc giá trị quyết toán) | Luỹ kế cáp phát từ KC đến 31 01/06 | Kế hoach 2006 đã giao | KLTH từ khứi công đến 31/10/06 | Ước KLTH từ khứi cóng đến 31/12/06 | Nhu cầu còn lại | Ké hoach bổ sung | Chủ dầu tư | Ghi chú |
| Dư án | Đé mục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | c: |  | x E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 1 | Cơ sở hạ tầng Điểm du lịch động Tiên Sơn | Tam Đường | 2006 | 16ha | 5.200 |  | 0 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 3.200 | 1.500 | UBND huyện Tam Đường |  |
| 11 | 2 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 2 giai đoạn 1 (1) | T.x Lai cháu | 2005 | 171 hộ | 15.474 | 15.089 | 0 | 5.289 | 6.000 | 15.089 | 9.800 | 2.500 | Ban QLDA CN XD |  |
|  | VI | Vốn đầu tư phát triển truyền hình địa phương |  |  |  | 33.980 | 32.080 | 0 | 11.100 | 14.000 | 26.000 | 20.980 | 2.226 |  |  |
|  |  | (Vay nguồn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mặt bằng và Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 4 - Thị xã Lai châu giai đoạn 1(1) |  |  | 28ha MB, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  | T.x Lai Châu | 06-07 | dường, hệ thống thoát nước | 33.980 | 32.080 | 0 | 11.100 | 14.000 | 26.000 | 20.980 | 2.226 | Ban QLDA thị xả Lai Châu |  |
|  | VII | Vốn đối ứng ODA |  |  |  | 28.035 | 26.387 | 16.714 | 2.618 | 26.387 | 26.387 | 7.055 | 2.000 |  |  |
| 13 | 1 | Đối ứng đường Bum Nưa - Pa Vệ Sử | Mưởng Tè | 2005 | 16,7km | 9.120 | 8.690 | 4.860 | 1.000 | 8.690 | 8.690 | 2.830 | 500 | Ban QLDA Mường Tè |  |
| 14 | 2 | Đường Nậm Cáy - Mù Sang - Sin Cai | Phong Thổ | 2003 | 26km | 16.263 | 15.395 | 11.854 | 1.618 | 15.395 | 15.395 | 1.923 | 1.000 | Ban QLDA huyện Phong Thổ | Bố trí cho dền bù, nếu còn mới bố trí cho xảy lắp |
| 15 | 3 | Đối ứng nước sinh hoạt Binh Lư | Tam Đường | 2006 |  | 2.652 | 2.302 | 0 | 0 | Z302 | 2.302 | 2.302 | 500 | Công ty TNHH cấp nước và xây dựng tình |  |
|  | VIII | Y tế tỉnh huyện (Vay nguồn) |  |  |  | 18.689 | 17.519 | 0 | 4.500 | 11.000 | 13.500 | 13.019 | 2.500 |  |  |
| 16 | 1 | Trường DTNT Tỉnh (Giai đoan I) (1) | T.x Lai Châu | 06-07 | 400HS | 9.000 | 9.000 | 0 | 1.500 | 5.000 | 6.000 | 7.500 | 1.500 | Sà Giáo dục - Đào tạo |  |
| 17 | 2 | Trường DTNT huyện Phong Thổ (1) | Phong thổ | 2006 | 250HS | 9.689 | 8.519 | 0 | 3.000 | 6.000 | 7.500 | 5.519 | 1.000 | Phòng GD huyện Phong Thổ |  |
|  | IX | Hạ tầng chợ đẩu mối (Vay nguồn) |  |  |  | 8.110 | 7.525 | 0 | 5.500 | 7.525 | 7.525 | 2.025 | 1.000 |  | ... |
|  |  | Tuyến đường 60m - khu nhà hàng khách sạn - Tháp |  |  | 1,024km, 86 hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 | truyền hình, tuyến dường B5 và san gạt mặt bằng bố trí tái định cư thị xã Lai châu (Đường Thanh Niên) (1) | T.x Lai Châu | 2005 |  | 8.110 | 7.525 | 0 | 5.500 | 7.525 | 7.525 | 2.025 | 1.000 | Ban QLDACN XD |  |
|  | X | Hỗ trơ đầu tư tru sở xã |  |  |  | 2.600 |  | 0 | 321 | 0 | 1.000 | 2.279 | 73 |  |  |
| 19 | 1 | Trụ sở xã Sùng Phài | Tam Dường | 2006 | 2l2m2 | 2.600 |  | 0 | 321 | 0 | 1.000 | 2.279 | 73 | UBND huyện Tam Dường |  |
|  | c | KỄT DƯ NGUổN Dự PHONG NGÂN |  |  |  | 44.030 | 42.130 | 0 | 13.600 | 15.000 | 42.130 | 28.530 | 8.000 |  |  |
|  |  | SÁCH TRƯNG ƯƠNG NĂM 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 | Nhà khách tỉnh Lai Châu | T.x Lai Cháu | 2006 | 4950m2 sàn | 16.530 | 16.530 | 0 | 8.600 | 5.000 | 16.530 | 7.930 | 5.000 | Văn phòng UBND tỉnh |  |
| 21 | 2 | Đường QL 4D - trung tâm hội nghị tỉnh - QL 4D tránh (dường 58m) đoạn Km845 đến Km1592 Giai doạn II. | T.x Lai Châu | 2005 | 0,75km | 27.500 | 25.600 | 0 | 5.000 | 10.000 | 25.600 | 20.600 | 3.000 | Ban QLDA CN XD |  |
| Biểu số 2 |
| STT | Danh mục | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Tổng mức đáu tư | Dư toán sau đấu tháu hoâc chỉ thầu (hoặc giá trị quyết toán) | Luỹ kế cáp phát từ KC đến 31 01/06 | Kế hoach 2006 đã giao | KLTH từ khứi công đến 31/10/06 | Ước KLTH từ khứi cóng đến 31/12/06 | Nhu cầu còn lại | Ké hoach bổ sung | Chủ dầu tư | Ghi chú |
| Dự án | Đề mục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | c |  | Céjy: | ệ V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 23 | D 1 2 | KẾT Dư VỐN VAY TÍN DỤNG ưu ĐÃI Đường tỉnh lộ 132 - Nà Đoong Đường Tre Bó - Sang Ngà | Phong Thổ Than Uyên | 2006 2006 | 5,5 km 6 km | 12.016 3.700 8.316 | 11.804 3.624 8.180 | 0 3.959 | 5.023 2.600 2.423 | 11.804 3.624 8.180 | 11.804 3.624 8.180 | 2.822 1.024 1.798 | 1.000 400 600 | BQLDA Phong Thổ BQLDA Than Uyên | - |
| Ghi chú: Vay nguồn vốn, kế hoạch nám 2007 phân bổ vốn trả lại. |

| Biếu sô 3 PHẢN BỔ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT II NĂM 2006 - TỈNH LAI CHÂU (Kèm theo Quyết định 66/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng ll năm 2006 của UBND tỉnh Lai Châu) |
| --- |
|  |  |  |  | h/Ị |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |
| STT | Danh mục | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Tổng mức đáu tư | Dư toán sau đấu tháu hoâc chỉ thầu (hoặc giá trị quyết toán) | Luỹ kế cáp phát từ KC đến 31 01/06 | Kế hoach 2006 đã giao | KLTH từ khứi công đến 31/10/06 | Ước KLTH từ khứi cóng đến 31/12/06 | Nhu cầu còn lại | Ké hoach bổ sung | Chủ dầu tư | Ghi chú |
| Dự án | Đề mục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | c | D | E | F | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Tổng số |  |  |  | 115 722 | 97.243 | 25.684 | 26.764 | 66.282 | 105.842 | 59.474 | 14.000 |  |  |
| 1 | 1 | Cân đối cho ngân sách Thị xã đắu tư các công trình đã duyệt năm 2006 | T.x Lai Châu | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.850 | UBND thị xã Lai Châu |  |
| 2 | 2 | Nhà khách tỉnh Lai Châu giai đoạn 2 (VIP) | T.x Lai Châu | 2006 | 2540m2 sân | 12.166 |  | 0 | 0 | 3.000 | 12.166 | 12.166 | 3.000 | Văn phòng UBND tình |  |
| 3 | 3 | San gạt mặt bằng tạo quỹ đất khu Vực phía nam tuyến dường Thanh Niên - thị xã Lai Châu | T.x Lai Châu | 2006 | 17796m2 | 2.513 |  | 0 | 0 | 0 | 2.513 | 2.513 | 1.000 | TT quỹ đất Sở TNMT |  |
| 4 | 4 | Đường QL 4D - trung tâm hội nghị tỉnh - QL 4D tránh (đường 58m) đoạn Km845 đến Km1592 Giai đoạn II. | T.x Lai Châu | 2005 | 0,75km | 27.500 | 25.600 | 0 | 8.000 | 10.000 | 25.600 | 17.600 | 2.175 | BanQLDACNXD |  |
| 5 | 5 | Đén bù, giải phóng mặt bằng huyện lỵ Phong Thổ | Phong thổ | 2003 |  | 15.922 | 15.922 | 10.790 | 3.438 | 15.922 | 15.922 | 1.694 | 1.694 | BQLDA huyện Phong Thổ |  |
| 6 | 6 | Mặt bằng và Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 4 - Thị xã Lai châu giai đoạn I | T.x Lai Châu | 06-07 | 28ha MB, đường, hệ thống thoát nước | 33.980 | 32.080 | 0 | 13.326 | 14.000 | 26.000 | 18.754 | 2.000 | Ban QLDA thị xã Lai Châu |  |
| 7 | 7 | Xây dựng quảng trường trung tâm, san ủi mặt bằng khu trụ sở Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh | T.x Lai Châu | 2005 | 8.8ha | 23.360 | 23.360 | 14.894 | 2.000 | 23.360 | 23.360 | 6.466 | 2.000 | Văn phòng UBND tính |  |
| 8 | 8 | Vốn đối ứng UNICEF xây dựng nhà vệ sinh trường học | TĐ, PT, SH, TU | 2006 |  | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 281 | Sở Nông nghiệp & PTNT |  |