| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục 01 BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2015 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG (Kèm theo Nghị quyết số 141/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| STT | Danh mục dự án | ĐĐ XD | Tiến độ thực hiện | Tổng mức vốn đầu tư | Dự kiến giải ngân đến hết năm 2014 | Kế hoạch năm 2015 | Chủ đầu tư |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Tổng số |  |  |  |  | 1.537.000 | - |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 1.510.970 | - |
| 1 | Giao thông |  |  |  |  | 539.757 | - |
| a | Dự án thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  | 56.127 | - |
| 1 | Tiểu dự án BTGPMB dự án đường ĐT 768 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (ngân sách tỉnh cấp chi phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng) | VC | 2015 |  | 67.548 | 16.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 2 | Tiểu dự án BTGPMB dự án cầu Hóa An (ngân sách tỉnh cấp chi phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng) | BH | 2015 | 111.326 | 78.329 | 5.500 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 3 | Tiểu dự án BTGPMB dự án đường ĐT 768 trên địa bàn thành phố Biên Hòa (ngân sách tỉnh cấp chi phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đã tạm ứng trong năm 2014) | BH | 2015 | 197.994 | 103.243 | 20.886 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 4 | Đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua thị trấn Vĩnh Cửu (hoàn tạm ứng 2014 thực hiện BTGPMB là 13,741 tỷ đồng) | VC | 2015 |  | - | 13.741 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| b | Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình |  |  |  |  | 750 | - |
| 1 | Tuyến đường chống ùn tắc giao thông trên Quốc lộ I, khu vực phường Tân Hòa | BH | 2015 | 57.506 | 500 | 500 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 2 | Sửa chữa đường Hiếu Liêm | VC | 2014 -2016 | 11.000 | 680 | 250 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| c | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 344.080 | - |
| 1 | Hoàn trả vốn đầu tư cầu Hóa An theo hình thức BT | BH | 2009 -2014 |  | 0 | 100.000 | Sở Giao thông Vận tải |
| 2 | Đường 25C, huyện Nhơn Trạch (đoạn 01: Từ Hương lộ 19 đến đường 319 huyện Nhơn Trạch) | NT | 2011 -2015 | 125.545 | 96.000 | 19.000 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 3 | Đường Đặng Văn Trơn (chưa bao gồm chi phí tái lập nền đường do Tổng cục Đường sắt thực hiện khi thi công cầu Hiệp Hòa) | BH | 2013 -2015 | 87.704 | 1.000 | 18.550 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 4 | Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51) | LT-NT | 2009 -2015 | 707.150 | 185.729 | 91.000 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 5 | Đường Cua Heo - Bình Lộc | LK | 2012 -2015 | 155.010 | 110.440 | 25.500 | UBND thị xã Long Khánh |
| 6 | Tuyến đường liên huyện Xuân Định đi Lâm San huyện Cẩm Mỹ | CM | 2012 -2015 | 87.280 | 44.900 | 32.000 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 7 | Đường 600A huyện Tân Phú | TP | 2012 -2015 | 90.441 | 44.200 | 28.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 8 | Đường Phú Xuân Núi Tượng huyện Tân Phú (ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây lắp, phần còn lại thanh toán từ vốn ngân sách huyện) | TP | 2012 -2015 | 66.000 | 22.500 | 30.030 | UBND huyện Tân Phú |
| d | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 138.800 | - |
| 1 | Đường vào khu xử lý chất thải xã Vĩnh Tân, VC | VC | 2015 -2016 | 23.760 | 0 | 11.200 | Công ty TNHH MTV DVMTĐT ĐN |
| 2 | Đường Xuân Đông Xuân Tâm huyện Cẩm Mỹ | CM | 2015 -2016 | 62.868 | - | 22.100 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 3 | Sửa chữa nâng cấp cải tạo đường thuộc tổ 7, khu phố 9, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa (NST hỗ trợ 40% xây lắp) | BH | 2015 | 5.796 | 0 | 1.900 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 4 | Đường Huỳnh Văn Lũy nối dài | BH | 2015 -2016 | 47.838 | 20687 | 12.500 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 5 | Nâng cấp ĐT 765 đoạn Km1+526 đến Km5+500 | CM | 2015 -2016 | 78.088 | 1.000 | 45.600 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 6 | Đầu tư xây dựng cầu Đắk Lua | TP | 2015 -2016 | 59.793 | - | 21.000 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 7 | Cải tạo nâng cấp Hương lộ 10 đoạn từ Km13+650,15 đến Km19+040 | CM | 2015 -2016 | 33.365 | 33 | 12.000 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 8 | Dự án cầu treo xã Thanh Sơn (ngân sách tỉnh đầu tư phần xây lắp; chi phí BTGPMB và chi khác sử dụng ngân sách huyện) | ĐQ | 2015 | 13.108 | - | 8.300 | UBND huyện Định Quán |
| 9 | Xây dựng hệ thống thoát nước xã Hưng Long - xã Lộ 25 (đoạn từ Km8+950 đến Km9+500), huyện Thống Nhất | TN | 2015 -2016 | 5.071 | - | 4.200 | UBND huyện Thống Nhất |
| 2 | Giáo dục - đào tạo |  |  |  |  | 214.300 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 102.700 | - |
| 1 | Sửa chữa Trường Chính trị tỉnh | BH | 2014 -2015 | 25.000 | 150 | 2.700 | Trường Chính trị tỉnh |
| 2 | Cải tạo, xây dựng mới Trường THPT Long Thành | LT | 2014 -2016 | 83.687 | 400 | 40.000 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh | BH | 2014 -2016 | 140.000 | 900 | 60.000 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| b | Dự án khởi công mới |  |  | 265.477 |  | 96.600 | - |
| 1 | Dự án xưởng thực tập xử lý nước thải công nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch | LT | 2014 -2015 | 1.611 | - | 1.600 | Trường Cao đẳng nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch |
| 2 | Dự án ký túc xá Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh | BH | 2015 -2017 | 64.902 | 800 | 25.000 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | Dự án Trường THPT Xuân Thanh, Long Khánh | LK | 2015 -2017 | 95.123 | 5.300 | 30.000 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Dự án Trường THPT Nhơn Trạch (đã bao gồm chi phí BTGPMB 5,503 tỷ đồng) | NT | 2015 -2017 | 34.564 | 874 | 15.000 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 5 | Trường THPT Cẩm Mỹ | CM | 2015 -2017 | 69.277 | 1.750 | 25.000 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| c | Vốn bố trí để thực hiện cấp sau quyết toán đối với các dự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo |  |  |  |  | 15.000 | - |
| 3 | Quản lý Nhà nước |  |  |  |  | 141.495 | - |
| a | Dự án thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  | 2.000 | - |
| 1 | Kho lưu trữ dữ liệu chuyên dùng huyện Nhơn Trạch (năm 2015 thực hiện BTGPMB và chi khác) | NT | 2015 |  | 600 | 2.000 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| b | Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình |  |  |  |  | 1.000 | - |
| 1 | Dự án trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở TNMT | BH | 2015 | 87.840 | - | 1.000 | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| c | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 38.125 | - |
| 1 | Sửa chữa cải tạo trụ sở UBND huyện Định Quán | ĐQ | 2014 -2015 | 20.673 | 990 | 11.510 | UBND huyện Định Quán |
| 2 | Dự án xây dựng Trạm Kiểm lâm Bù Đăng và cải tạo đường vào trạm thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai | VC | 2014 -2015 | 20.000 | 1.316 | 15.000 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 3 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở Thành ủy Biên Hòa | BH | 2014 -2015 | 31.665 | 200 | 11.615 | UBND thành phố Biên Hòa |
| d | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 100.370 | - |
| 1 | Dự án trụ sở làm việc Phân trường II và IV thuộc BQL RPH Tân Phú | TP | 2015 | 5.000 | - | 4.500 | BQL RPH Tân Phú |
| 2 | Cải tại sửa chữa trụ sở Tỉnh ủy | BH | 2015 | 5.400 | - | 4.800 | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 2 | Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 4 | BH | 2015 | 5.000 | - | 4.600 | Chi cục Quản lý thị trường |
| 3 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Đồng Nai | BH | 2015 -2016 | 5.148 | 0 | 4.400 | Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh |
| 4 | Dự án sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh | BH | 2015 -2016 | 734 | - | 700 | Ban Dân tộc tỉnh |
| 5 | Sửa chữa trụ sở BLQ các KCN | BH | 2015 -2016 | 9.500 | - | 4.000 | Ban quản lý các KCN Đồng Nai |
| 6 | Dự án nâng cấp sửa chữa, cải tạo trụ sở khối Đảng, khối vận huyện Định Quán | ĐQ | 2015 -2016 | 11.105 | - | 4.000 | UBND huyện Định Quán |
| 7 | Dự án xây mới khối nhà 02 tầng của Sở Xây dựng (NST 70%) | BH | 2015 -2016 | 5.162 | - | 3.100 | Sở Xây dựng |
| 8 | Dự án cải tạo mở rộng diện tích làm việc trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | BH | 2015 -2016 | 3.493 | - | 3.390 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |
| 9 | Hạng mục cổng, tường rào, nhà bảo vệ của Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Tân Phú | TP | 2015 -2016 | 7.915 | - | 7.900 | UBND huyện Tân Phú |
| 10 | BCKTKT tu bổ nâng cấp Nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh tại phường Tân Biên TP. Biên Hòa | BH | 2015 -2016 | 1.632 | 98 | 1.500 | Sở Lao động - Thương binh và xã hội |
| 11 | Cải tạo, nâng cấp trụ sở Huyện ủy huyện Long Thành (ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% giá trị xây lắp) | LT | 2015 -2016 | 51.900 | 10.380 | 10.380 | UBND huyện Long Thành |
| 12 | Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND - HDND huyện Long Thành (ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% giá trị xây lắp) | LT | 2015 -2016 | 58.000 | 11.600 | 11.600 | UBND huyện Long Thành |
| 13 | Dự án xây kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh (chưa bao gồm 30% vốn hỗ trợ ngân sách TW) chi phi BTGPMB là 14,8 tỷ | BH | 2015 -2016 | 99.800 | - | 20.000 | Sở Nội vụ |
| 14 | Trụ sở Phòng Đăng ký kinh doanh SKHDT | BH | 2015 -2016 | 9.000 | - | 4.000 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
| 15 | Trụ sở làm việc Trạm Kiểm lâm Thanh Sơn thuộc Hạt Kiểm lâm Định Quán | ĐQ | 2015 -2016 | 2921 | 200 | 2.500 | Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai |
| 16 | Nhà công vụ Khu Bảo tồn | VC | 2015 -2016 |  | - | 3.200 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 17 | Nâng cấp và mở rộng hệ thống mạng nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh | BH | 2015 | 4.568 | - | 3.400 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 18 | Sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc Ban Tiếp công dân - UBND tỉnh | BH | 2015 -2016 | 2.642 | - | 2.400 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 4 | Cấp nước |  |  |  |  | 35.600 | - |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 35.600 | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước Long Hưng, thành phố Biên Hòa (giai đoạn 02) | BH | 2015 -2016 | 84.877 | - | 29.800 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 2 | Hệ thống cấp nước xã Ông Hường huyện Vĩnh Cửu | VC | 2014 -2015 | 8.004 | 200 | 5.800 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 5 | Hạ tầng công cộng |  |  |  |  | 153.618 | - |
| a | Dự án thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  | 8.728 |  | 76.618 | - |
| 1 | Tuyến thoát nước dải cây xanh huyện Nhơn Trạch (tạm ứng BTGPMB 2014 là 4,375 tỷ đồng) | NT | 2015 | 4.300 | - | 4.375 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 2 | Nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 2, huyện Nhơn Trạch (trong đó tạm ứng BTGMB năm 2014 là 4,227 tỷ đồng, năm 2015 hoàn chỉnh hồ sơ dự án) | NT | 2015 | 4.428 | - | 4.227 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 3 | Nạo vét suối Sâu huyện Vĩnh Cửu (đã có dự toán BTGPMB được duyệt trong 2014) | VC | 2015 |  | 100 | 29.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 4 | Vốn đối ứng dự án thoát nước là xử lý nước thải TPBH giai đoạn 01 (tạm ứng BTGPMB năm 2014 là 13,602 tỷ đồng, tạm ứng chi phí BQLDA là 4 tỷ) | BH | 2015 |  | - | 17.602 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 5 | Hỗ trợ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khu xử lý rác thải xã Quang Trung huyện Thống Nhất | TN | 2015 |  | 0 | 21.414 | Công ty Sonadezi dịch vụ |
| b | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 40.100 | - |
| 1 | Hệ thống tiêu thoát nước xã Đông Hòa, Trung Hòa và Tây Hòa huyện Trảng Bom | TB | 2012 -2015 | 55.834 | 100 | 25.100 | UBND huyện Trảng Bom |
| 2 | Hạ tầng làng nghề gốm sứ Tân Hạnh | BH | 2011 -2015 |  | - | 15.000 | UBND thành phố Biên Hòa |
| c | Khởi công mới 2015 |  |  |  |  | 36.900 | - |
| 1 | Tuyến thoát nước từ cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sình (trong đó tạm ứng BTGPMB 2014 là 1,267 tỷ đồng) | VC | 2015 -2016 | 46.449 | 4.314 | 22.400 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 2 | Tiểu dự án xây dựng tuyến mương bê tông bên trái xa lộ Hà Nội đoạn từ Bệnh viện Thống Nhất đến Giáo xứ Chân Lý, phường Tân Biên và xây dựng đoạn cống thoát nước từ phía Nhà thờ Thánh Tâm băng qua Xa lộ Hà Nội ra suối Săn Máu thuộc HTTN và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (giai đoạn 01) | BH | 2015 | 31.605 | 1.159 | 11.000 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 3 | Hạ tầng đồng bào dân tộc xã Phú Trung | TP | 2015 | 2.958 | - | 2.300 | UBND huyện Tân Phú |
| 5 | Hạ tầng đồng bào dân tộc xã Phú An | TP | 2015 | 1.498 | - | 1.200 | UBND huyện Tân Phú |
| 6 | Nông - lâm - thủy lợi |  |  |  |  | 192.315 | - |
| a | Dự án thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (hoàn trả vốn tạm ứng BTPGMB trong năm 2014) |  |  |  |  | 19.396 | - |
| 1 | Hồ chứa nước Cầu Dầu | LK | 2015 |  | - | 11.731 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 2 | Dự án hồ chứa nước Suối Tre | LK | 2015 | 58.414 | - | 7.665 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| b | Dự án lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình |  |  |  |  | 1.200 | - |
| 1 | Nâng cấp trạm bơm ấp 6a, 6b xã Núi tượng huyện Tân Phú (đền bù GPMB & hệ thống kênh mương nội đồng do ngân sách huyện đầu tư và vận động Nhân dân) | TP | 2015 -2016 |  | 150 | 200 | UBND huyện Tân Phú |
| 2 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp 1 xã Phú Lộc | BH | 2012 -2015 | 68.188 | 100 | 1.000 | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn |
| c | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 95.116 | - |
| 1 | Dự án nạo vét suối Săn Máu | BH | 2011 -2015 | 409.187 | 216.100 | 82.000 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 2 | Dự án trồng khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa Chiến khu Đ | VC | 2011 -2020 | 133.817 | 39.616 | 11.000 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 3 | Dự án hạ tầng làng nghề mây tre đan tại xã Gia Canh (ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% chi phí thực hiện) | ĐQ | 2013 -2014 | 7.576 | - | 2.116 | UBND huyện Định Quán |
| d | Công trình khởi công mới |  |  | 472.137 |  | 76.603 | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Đồi 61 | TP | 2015 -2016 | 17.805 | 200 | 8.903 | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn |
| 3 | Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Lộc, huyện Tân Phú | TP | 2015 -2016 | 21.276 | - | 7.500 | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn |
| 4 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú | BH | 2015 -2016 | 32.564 | 150 | 11.400 | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn |
| 2 | Sửa chữa cải tạo đập, nạo vét hồ sen và hồ bà Hào | VC | 2015 -2016 | 54.000 | - | 10.800 | Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 5 | Hồ chứa nước Gia Măng huyện Xuân Lộc (đã thực hiện chi trả bồi thường trong các năm qua; năm 2015 thực hiện phần xây lắp) | XL | 2015 -2017 | 324.205 | 169.284 | 30.000 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 6 | Một số hạng mục thuộc dự án xây dựng phát triển rừng phòng hộ môi trường, cảnh quan Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | BH | 2015 -2016 | 22.287 | 1.337 | 8.000 | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |
| 7 | An ninh quốc phòng |  |  |  |  | 106.885 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 37.085 | - |
| 1 | Đầu tư bổ sung một số hạng mục BCHQS tỉnh | BH | 2013 -2015 | 14.866 | 100 | 10.389 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 2 | Dự án xây dựng cơ sở làm việc Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) (ngân sách tỉnh 50%) | BH | 2014 -2015 | 15.593 | - | 7.796 | Công an tỉnh |
| 3 | Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo huấn luyện PCCC, cứu nạn, cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (chưa bao gồm nguồn vốn hỗ trợ từ Bộ Công an) | BH | 2014 -2016 | 50.026 | - | 17.200 | Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy |
| 4 | Dự án đầu tư trang bị 02 canô chữa cháy của Cảnh sát PCCC | BH | 2014 -2016 | 1.877 | - | 1.700 | Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 281.326 |  | 69.800 | - |
| 1 | Hạng mục san nền, sân đường nội bộ và cổng tường rào Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú (các hạng mục còn lại chưa thực hiện) | TP | 2015 | 56.886 | - | 8.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 2 | Dự án Trung tâm huấn luyện quân nhân dự bị động viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | XL | 2015 -2017 | 193.000 | 100 | 38.600 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 3 | Dự án đầu tư trang bị 15 xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC (năm 2015 đầu tư 01 xe chữa cháy 1-7 và 04 xe chưa cháy mini 1-7) | BH | 2015 -2016 | 26.313 | - | 19.000 | Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy |
| 4 | Xây dựng hồ bơi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | BH | 2015 | 5.127 | 100 | 4.200 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 8 | Khoa học công nghệ |  |  |  |  | 127.000 | - |
| a | Dự án lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình |  |  |  |  | 3.600 | - |
|  | Trung tâm chiếu xạ Sở Khoa học - Công nghệ | CM | 2015 | 190.000 | - | 3.600 | Sở khoa học Công nghệ |
| b | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 107.900 | - |
| 1 | Xây dựng phần mềm quản lý hộ tịch và phần mềm quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm | BH | 2013 -2015 | 6.744 | 2.100 | 1.000 | Sở Tư pháp |
| 2 | Hạ tầng Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai, giai đoạn 01 | CM | 2014 -2016 | 271.000 | 200 | 95.000 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 3 | Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh | BH | 2014 -2015 | 15.925 | 200 | 11.900 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 7.232 |  | 15.500 | - |
| 1 | Hệ thống cây xanh dọc 02 bên dãy phân cách đường kết nối vào Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học | CM | 2015 -2016 | 6.766 | - | 6.700 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 2 | Xây dựng phần mềm quản lý các khoản thu từ đất của Cục Thuế Đồng Nai | BH | 2015 | 1.951 | - | 1.800 | Cục Thuế Đồng Nai |
| 3 | Dự án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng kiểm lâm | BH | 2015 | 7.232 | - | 7.000 | Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai |
| II | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 6.030 | - |
| a | Lập chủ trương đầu tư |  |  |  |  | 530 | - |
| 1 | Xây dựng trụ sở Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai | BH | 2015 |  | 300 | 20 | Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai |
| 2 | Xây dựng đường và cầu qua đập tràn hồ Tuyến V, hồ Cầu Mới | CM | 2015 |  | 300 | 30 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 3 | Nâng cấp đường nội bộ nối thông các bia, nâng cấp các bia tại di tích Trung ương cục Miền Nam và đường nội bộ nối thông các bia tại di tích Khu ủy Miền Đông | VC | 2015 |  | 500 | 20 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 4 | Dự án xây dựng 06 nhà trạm kiểm lâm (các trạm: Bà Cai, Cơ Động, Cù Dinh, Đakind, Bàu Điền, Suối Linh) và 04 trạm kiểm soát rừng (các trạm: Mã Đà, Suối Trau, Rang Rang, Đá Dựng) | VC | 2015 |  | - | 30 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 5 | Xử lý nắn các khúc cua, nâng cao các đập tràn trên đường vào di tích Khu ủy Miền Đông | VC | 2015 |  | - | 20 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 6 | Xây dựng trụ sở làm việc mới của Khu Bảo tồn | VC | 2015 |  | - | 20 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 7 | Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km0+000 đến Km29+500 | XL | 2015 |  | 700 | 30 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 8 | Nâng cấp mở rộng đường Hương lộ 21 huyện Long Thành (cải tạo theo hiện trạng) | LT | 2015 |  | 700 | 30 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 9 | Trung tâm Thông tin triển lãm và quảng trường xanh, phường Thống Nhất | BH | 2015 |  | - | 20 | Sở Công Thương |
| 10 | Sửa chữa cải tạo Trường THPT Sông Ray | CM | 2015 |  | 200 | 20 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 11 | Sửa chữa cải tạo Trường THPT Phú Ngọc | ĐQ | 2015 |  | 150 | 20 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 12 | Dự án sửa chữa, cải tạo nhà làm việc (thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại) | BH | 2015 |  | - | 20 | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| 13 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25, Thống Nhất | TN | 2015 |  | 100 | 20 | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn |
| 14 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Nam Cát Tiên huyện Tân Phú | TP | 2015 |  | 200 | 20 | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn |
| 15 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền | TP | 2015 |  | 200 | 20 | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn |
| 16 | Hệ thống thoát nước chống ngập úng khu vực xung quanh Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện Long Thành | NT | 2015 |  | - | 20 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 17 | Cải tạo mở rộng đoạn cống thoát nước từ phía Công ty Nông súc sản Đồng Nai băng ra đường Nguyễn Ái Quốc ra suối Máu | BH | 2015 |  | - | 20 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 18 | Dự án hồ Cà Ròn | ĐQ | 2015 |  | - | 20 | UBND huyện Định Quán |
| 19 | Xây dựng mới Trạm bơm Giang Điền huyện Tân Phú (chi phí BTGPMB & hệ thống kênh mương nội đồng do ngân sách huyện đầu tư và vận động Nhân dân) | TP | 2015 |  | 500 | 20 | UBND huyện Tân Phú |
| 20 | Nhà tang lễ thành phố Biên Hòa | BH | 2015 |  | - | 30 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 21 | Kiên cố hóa kênh mương đập Cù Nhí | CM | 2015 |  | 500 | 20 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 22 | Hạ tầng khu đồng bào dân tộc xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú | TP | 2015 |  |  | 20 | UBND thị xã Long Khánh |
| 23 | BCKTKT công trình lắp đặt bảng điện tử Sân vận động tỉnh | BH | 2015 |  |  | 20 | Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh |
| 24 | BCKTKT công trình cầu Đạ Hoai, huyện Tân Phú | TP | 2015 |  |  | 20 | UBND huyện Tân Phú |
| b | Bố trí vốn dự phòng thanh toán chi phí lập hồ sơ đối với các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  |  |  | 5.500 | - |
| III | Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch |  |  |  |  | 20.000 | - |
|  |  |  |  |  | CHỦ TỊCH Trần Văn Tư |  |  |

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục 02 BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2015 NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT (Kèm theo Nghị quyết số 141/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| S T T | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Tiến độ thực hiện | Tổng mức vốn đầu tư | Dự kiến giải ngân đến hết năm 2014 | Kế hoạch năm 2015 | Chủ đầu tư |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Tổng số |  |  |  |  | 855.000 |  |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 845.350 | - |
| I | Y tế |  | - |  |  | 614.211 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  | - |  |  | 570.211 | - |
| 1 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (chưa bao gồm vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước TW năm 2015 là 200 tỷ đồng) | BH | 2010 - 2015 | 2.077.000 | 909.798 | 255.000 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| 2 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc | LK | 2012 - 2016 | 750.724 | 316.000 | 150.000 | Sở Y Tế |
| 3 | Xây dựng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi giai đoạn 2013 - 2015 | BH | 2014 - 2016 | 93.396 | 1.497 | 30.000 | Sở Y Tế |
| 4 | Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú | TP | 2014 - 2018 | 259.098 | 31.000 | 60.000 | Sở Y tế |
| 5 | Hệ thống xử lý chất thải y tế cho các trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 |  | 2014 - 2015 | 120.000 | 40.000 | 44.550 | Sở Y tế |
| 6 | Dự án Trung tâm Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất | BH | 2014 - 2015 | 75.140 | 30.000 | 30.661 | Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất |
| b | Khởi công mới |  |  |  |  | 44.000 |  |
| 1 | Dự án xây dựng khoa khám bệnh, cấp cứu và khu hành chính Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất | BH | 2015 - 2016 | 79.334 | - | 16.000 | Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất |
| 2 | Trạm Y tế xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc | XL | 2015 - 2016 | 10.122 | - | 7.000 | Sở Y tế |
| 3 | Trạm Y tế xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2015 - 2016 | 10.347 | - | 7.000 | Sở Y tế |
| 4 | Trạm Y tế xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2015 - 2016 | 10.782 | - | 7.000 | Sở Y tế |
| 5 | Trạm Y tế xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc | XL | 2015 - 2016 | 10.046 | - | 7.000 | Sở Y tế |
| II | Văn hóa xã hội |  | - |  |  | 93.300 | - |
| a | Dự án lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  | 85.339 | - |
|  | Công viên cây xanh thị xã Long Khánh (hoàn trả tạm ứng BTGPMB 2014 là 10,125 tỷ đồng; năm 2015 thực hiện lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình) | LK | 2015 | 63.000 | - | 11.239 | UBND thị xã Long Khánh |
| b | Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình |  |  |  |  | 94.300 | - |
|  | Dự án đầu tư xây dựng Tháp biểu trưng trái dầu 03 cánh Trung tâm Sinh thái văn hóa lịch sử Chiến khu Đ | VC | 2015 | 293.000 | 2.000 | 1.000 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| c | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 93.300 | - |
| 1 | Đền thờ liệt sỹ thị xã Long Khánh | LK | 2014 - 2016 | 64.702 | 23.000 | 35.000 | UBND thị xã Long Khánh |
| 2 | Dự án sửa chữa cải tạo Trường Cao đẳng nghề ĐN | BH | 2014 - 2015 | 11.465 | - | 6.000 | Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai |
| 3 | Xây dựng hạng mục chính nhà cổ phía Tây thuộc Dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Thành Biên Hòa tại phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa | LK | 2014 - 2016 | 64.702 | - | 11.500 | Ban Quản lý di tích danh thắng |
| d | Khởi công mới |  |  |  |  | 68.900 | - |
| 1 | Đài truyền thanh huyện Xuân Lộc | XL | 2015 | 12.803 | - | 7.000 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 2 | Công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai | BH | 2015 | 14.374 | 0 | 13.600 | Trụ sở Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai |
| 3 | Cải tạo nâng cấp cảnh quan công viên Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai | BH | 2015 | 52.522 | 0 | 18.400 | Trụ sở Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai |
| 4 | Dự án bia lưu niệm Ban Kinh tài Trung ương cục Miền Nam | VC | 2.015 | 1.965 | - | 1.800 | Sở Tài chính |
| III | Giáo dục đào tạo |  | - |  |  | 125.600 | - |
| a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 28.100 | - |
| 1 | Dự án Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Đồng Nai tại huyện Trảng Bom (thanh toán khối lượng hoàn thành các hạng mục đã triển khai; năm 2015 chưa khởi công hạng mục mới) | TB | 2014 - 2016 | 182.129 | 22.135 | 18.400 | Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe |
| 2 | Đầu tư 20 phòng học ngoại ngữ Trường Đại học Đồng Nai | BH | 2014 - 2016 | 48.599 | 38.000 | 9.700 | Trường Đại học Đồng Nai |
| b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 97.500 |  |
| 1 | Dự án sửa chữa nhà hội trường 800 chỗ Trường Đại học Đồng Nai | BH | 2015 | 8.935 | - | 8.000 | Trường Đại học Đồng Nai |
| 2 | Đầu tư mở rộng Trường Cao đẳng Y tế (khối thư viện kết hợp phòng học thực hành - cơ bản - kỹ thuật cao, giảng đường) | BH | 2015 - 2017 | 108.991 | 500 | 25.000 | Trường Cao đẳng Y tế |
| 3 | Sửa chữa Trường THPT Chu Văn An | BH | 2015 | 2.200 | - | 2.000 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Dự án cấp nước sạch học đường (phần ngân sách tỉnh đầu tư là 24,5 tỷ đồng) |  | 2015 - 2016 |  | - | 18.000 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 5 | Dự án đầu tư trang thiết bị dạy và học bộ môn ngoại ngữ và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 03 năm 2015) | BH | 2015 - 2016 | 109.000 | 65.100 | 44.500 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| B | Lập chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 1.650 | - |
| 1 | Nhà thi đấu đa năng huyện Định Quán (lập hồ sơ chủ trương đầu tư) | ĐQ | 2015 |  | 700 | 50 | UBND huyện Định Quán |
| 2 | Trùng tu, tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (lập hồ sơ chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư) | BH | 2015 |  | - | 600 | Ban Quản lý di tích danh thắng |
| 3 | Di tích U1, huyện Trảng Bom (lập hồ sơ chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư) | TB | 2015 |  | - | 1.000 | UBND huyện Trảng Bom |
| C | Bố trí vốn thanh toán sau quyết toán đối với các dự án |  |  |  |  | 8.000 |  |
|  |  |  |  |  | CHỦ TỊCH Trần Văn Tư |  |  |

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục 03 Danh mục các dự án do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch từ nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2015 để hoàn trả vốn tạm ứng ngân sách trong các năm trước (Kèm theo Nghị quyết số 141/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |
| STT | Tổng số | 228.000 | Chủ đầu tư |
| 1 | Tạm ứng từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nạo vét suối Săn Máu thành phố Biên Hòa | 32.938 | BQLDA CN Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 2 | Tạm ứng từ nguồn kinh phí ATGT của tỉnh để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Trung đoàn CSCĐ và Trung tấm Huấn luyện TDTT | 42.184 | Công an tỉnh Đồng Nai |
| 3 | Tạm ứng từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ thực hiện di dởi dân cư vùng sạt lở Đồi 112 thị trấn Định Quán | 12.835 | UBND huyện Định Quán |
| 4 | Tạm ứng từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh cho UBND huyện Trảng Bom chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc Dự án đầu tư, mở rộng (giai đoạn 02) Nhà máy xử lý chất thải xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom | 10.758 | UBND huyện Trảng Bom |
| 5 | Tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng đường Đặng Văn Trơn, đoạn từ cầu Hiệp Hòa đến đường dẫn vào Đường bộ Đồng Nai | 18.693 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 6 | Tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc Dự án đường Huỳnh Văn Lũy nối dài | 14.170 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 7 | Tạm ứng thực hiện đầu tư làng nghề gốm sứ Tân Hạnh | 15.000 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 8 | Tạm ứng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng một bên đường 25B tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch từ nguồn ngân sách tỉnh | 25.685 | Trung tâm Phát triển quỹ đất |
| 9 | Tạm ứng từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh cho UBND H. Long Thành vốn bồi thường và TDC dự án thoát nước từ ranh KCN Long Đức ra suối Nước Trong (8460/UBND-DT ngày 10/9/2014) | 5.457 | UBND huyện Long Thành |
| 10 | Tạm ứng từ nguồn thu phạt ATGT năm 2013 cho Công an tỉnh Đồng Nai để thanh toán khối lượng công trình Dự án cơ sở làm việc khối cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai | 26.280 | Công an tỉnh Đồng Nai |
| 11 | Tạm ứng từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh cho Tiểu dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải số 01, TP. Biên Hòa, giai đoạn 01 | 20.000 | Trung tâm Thoát nước tỉnh Đồng Nai |
| 12 | Tạm ứng từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh để hỗ trợ kinh phí thực hiện gói thầu tư vấn đối với Tiểu dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải số 01, TP. Biên Hòa giai đoạn 01 | 4.000 | Trung tâm Thoát nước tỉnh Đồng Nai |
|  |  | CHỦ TỊCH Trần Văn Tư |  |

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 04 BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2015 Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (Kèm theo Nghị quyết số 141/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

|  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Tiến độ thực hiện | Kế hoạch 2015 | Chủ đầu tư |
|  | Tổng số |  |  | 75.000 |  |
|  | Thực hiện dự án | - |  | 75.000 |  |
| 1 | Dự án xây dựng cầu Hóa An | BH | 2010 - 2015 | 56.000 | Sở Giao thông Vận tải |
| 2 | Mua sắm thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm định Xây dựng Đồng Nai | BH | 2013 - 2014 | 4.000 | Trung tâm Kiểm định Đồng Nai |
| 3 | Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020 (hoàn trả vốn ứng trước trong năm 2014 là 10 tỷ đồng) | LK | 2012 - 2014 | 15.000 | Ban Quản lý di tích danh thắng |
|  |  |  |  | CHỦ TỊCH Trần Văn Tư |  |

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 05 BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2015 NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (Kèm theo Nghị quyết số 141/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

|  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Tiến độ thực hiện | Kế hoạch 2015 | Chủ đầu tư |
|  | Tổng số |  |  | 25.500 |  |
|  | Thực hiện dự án | - |  | 25.500 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  | 25.500 |  |
| I | Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế | - |  | 1.000 |  |
|  | Dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Da liễu (mua sắm 01 máy execimer laser điều trị bệnh da; 01 máy laser CO2) | BH | 2013 -2015 | 1.000 | Sở Y tế |
| II | Chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS | - |  | 2.000 |  |
|  | Dự án mua sắm trang thiết bị Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (mua sắm 01 máy CD 4 xách tay; 01 máy sinh hóa tự động 180 thông số; 01 máy huyết học tự động; 01 máy xquang xách tay & bộ rửa phim tự động; 01 máy phân tích nước tiểu) | BH | 2013 -2015 | 2.000 | Sở Y tế |
| III | Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa | - |  | 2.500 |  |
|  | Tu bổ, tôn tạo di tích mộ Cự thạch Hàng Gòn (thực hiện đầu tư hạng mục cấp điện) | LK | 2012 -2015 | 2.500 | Ban Quản lý di tích danh thắng |
| IV | Chương trình mục tiêu Quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường | - |  | 20.000 |  |
|  | Tiểu dự án Trạm xử lý nước thải số 01, thành phố Biên Hoà, giai đoạn 01 (thực hiện trả nợ khối lượng hoàn thành năm 2014) | BH | 2012 -2015 | 20.000 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai. |
|  |  |  |  | CHỦ TỊCH Trần Văn Tư |  |