| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục I: QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh)

| STT | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Dài (km) | Quy hoạch đến 2030 | Giai đoạn đến 2020 | Giai đoạn 2021 - 2025 | Giai đoạn 2026 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Chiều rộng (m) | Cấp | Lộ giới (m) | K. lượng (km) | K. phí (tỷ.đ) | K. lượng (km) | K. phí (tỷ.đ) | K. lượng (km) | K. phí (tỷ.đ) |
|  |  |  |  |  | Mặt | Nền |  |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  |
| A | Các tuyến đường tỉnh hiện hữu | 614,1 |  |  |  |  | 245,8 | 24,6 | 1.496,7 | 82,6 | 74,4 | 1.790,0 | 135,0 | 0,0 | 679,0 |
| 1 | ĐT.760 | Cầu Ông Tiếp | Cầu Tân Vạn | 9,3 |  |  |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn 1 | Cầu Ông Tiếp | QL.1K |  | Đường đô thị | ĐĐT | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | QL.1K | Cầu Tân Vạn |  | Đường đô thị | ĐĐT | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ĐT.761 | ĐT.767 | Km37+300 | 37,3 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | Nâng cấp mở rộng 02 km cuối tuyến, duy ty bảo dưỡng đoạn hiện hữu | Duy tu bảo dưỡng |  | 37,3 |  | 219,8 |
| 3 | ĐT.762 | Quốc lộ 20 | ĐT.767 | 20,5 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  | 20,5 |  | 120,8 | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn qua thị trấn Vĩnh An | Đường N9 | ĐT.767 |  | Đường đô thị | ĐĐT | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ĐT.763 | Quốc lộ 1 | Quốc lộ 20 | 29,4 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | 29,4 |  | 40,0 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
| 5 | ĐT.764 | Quốc lộ 56 | Ranh Bà Rịa - Vũng Tàu | 18,7 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  | 18,7 |  | 110,2 |
| 6 | ĐT.765 | Quốc lộ 1 | Ranh Bà Rịa - Vũng Tàu | 28,3 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | Nâng cấp 4,5 km từ Km 5+500 đến Km 10+000, duy tu bảo dưỡng các đoạn còn lại | Nâng cấp 18.3 km cuối tuyến. Duy tu bảo dưỡng 10 km đầu tuyến | Duy tu bảo dưỡng |  |
| 7 | ĐT.766 | QL.1 - xã Xuân Hiệp | Cầu Gia Huynh | 15,0 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 3,2 | 50,3 | Duy tu bảo dưỡng |  |
| 8 | ĐT.767 | QL.1 | ĐT.761 (xã Mã Đà) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | QL.1 | Km 2+064 | 2,1 | 12,0 | 22,0 | III | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn 2 | Km 2+064 | Km 16+754 | 14,7 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn 3 | Km 16+754 | ĐT.761 (xã Mã Đà) | 8,6 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | 8,6 |  | 35,0 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn qua thị trấn Vĩnh An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đoạn 1 | Đường vào trường THCS | Trung tâm Dịch vụ du lịch |  | Đường đô thị | ĐĐT | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đoạn 2 | Ngã 4 Trung tâm hành chính | Ranh thị trấn |  | Đường đô thị | ĐĐT | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ĐT.768 | Ngã 3 Gạc Nai | ĐT.767 | 37,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Ngã 3 Gạc Nai | Cầu Thủ Biên |  | Đường đô thị | ĐĐT | 24 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn 2 | Cầu Thủ Biên | ĐT.767 |  | 11,0 | 12,0 | III | 45 | 21,0 |  | 40,0 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
| 10 | ĐT.769 | QL.1 (Dầu Giây) | QL.51B |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | QL.1 (Dầu Giây) | Nghĩa trang xã Bình An | 18,2 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  | 18,2 |  | 107,3 | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn 2 | Nghĩa trang xã Bình An | Đ,Đội 3 - Nhơn Trạch - Long Thành | 11,8 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  | Chuyển về huyện quản lý | Chuyển về huyện quản lý |
|  | Đoạn 3 | Đ. Đội 3 - Nhơn Trạch - Long Thành | QL.51B | 3,2 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn 4 (nắn chỉnh hướng tuyến) | Nghĩa trang xã Bình An | UBND xã Lộc An | 8,4 | 11,0 | 12,0 | III | 45 |  |  | - |  | 8,4 | 132,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Qua thị trấn Dầu Giây |  |  |  | Đường đô thị | ĐĐT | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ĐT.769B | Phà Cát Lái | QL.51A | 29,4 | Đường đô thị | ĐĐT | 32 - 35 | 29,4 |  | 9,2 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
| 12 | ĐT.Suối Tre-Bình Lộc (ĐT.770) | QL.1 | Quốc lộ 20 | 11,3 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  | 11.3 |  | 66.6 |
|  | Đoạn qua thị xã Long Khánh |  |  |  | 12,0 | 15,0 | ĐĐT | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ĐT.769C (25B) | Quốc lộ 51 | Đường Quách Thị Trang | 14,5 | Đường đô thị | ĐĐT | 80,0 | 14,5 |  | 31,5 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
| 14 | ĐT.771 (Biên Hòa - Long Thành - Nhơn Trạch) | Giao QL.51 | Vòng xoay (đường Nguyễn Văn Cừ) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Giao QL.51 | Ranh Long Thành | 9,0 | Đường đô thị | ĐĐT | 70 |  |  |  |  | 9,0 | 141,4 | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn 2 | Đi qua KCN Long Thành | 3,5 | Xây dựng theo quy hoạch KCN | ĐCD |  |  |  |  | KCN đầu tư | Đường chuyên dùng |
|  | Đoạn 3 | KCN Long Thành | ĐT.769 | 4,9 | 30,0 | 37,0 | ĐĐT | 100 |  |  | - | 4,9 |  | 78,8 | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn 4 | Qua khu dân cư xã Phước Thiền | 1,2 | 30,0 | 33,0 | ĐĐT | 48 | 1,2 |  | 25,0 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn 5 | Km1+200 | Vòng xoay (đường Nguyễn Văn Cừ) | 5,8 | 08 làn xe | ĐĐT | 100 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
| 15 | ĐT.322B | ĐT.761 | ĐT.761 |  | Chuyển về huyện quản lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ĐT. Trảng Bom - Xuân Lộc (ĐT.772) | ĐT.766, Xuân Lộc | ĐT.767, Trảng Bom |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | ĐT.766, Xuân Lộc | Thị xã Long Khánh | 16,7 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | 16,7 |  | 50,0 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn 2 | Thị xã Long Khánh | ĐT.767, Trảng Bom | 33,3 | 11,0 | 12,0 | III | 45 |  |  | - |  | 33,3 | 523,3 | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn qua thị xã Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đoạn 1 | Đoạn mở mới |  | Đường đô thị | ĐĐT | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đoạn 2 | Đoạn hiện hữu |  | Đường đô thị | ĐĐT | 20,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ĐT.Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc (ĐT.773) | QL.1 | ĐT.769 - xã Bình An |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Đoạn 1 (mở mới) | QL.1 | QL.56 | 24,6 | 11,0 | 12,0 | III | 45 |  | 24,6 | 850,0 |  |  | - | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn 2 (hiện hữu) | QL.56 | Đường Suối Quýt | 12,5 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | 5,4 |  | 21,0 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn 3 (9,4 km hiện hữu) | Đường Suối Quýt | ĐT.769 | 9,4 | 7,0 | 9,0 | IV | 45 |  |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  | Chuyển về huyện quản lý |
|  | Đoạn 4 (mở mới 10,5 km) | Đường Suối Quýt | ĐT.769 -xã Bình An | 10,5 | 11,0 | 12,0 | III | 45 |  |  |  |  | 10,5 | 165,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn qua thị trấn Long Giao | Trục chính đô thị Long Giao |  | Đường đô thị | ĐĐT | 80,0 |  |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
| 18 | ĐT.30/4 (ĐT.774) | Km46+950 QL,20 | Ranh tỉnh Bình Thuận | 4,7 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  | 4,7 |  | 17,6 | Duy tu bảo dưỡng |  |
| 19 | ĐT. Tà Lài - Trà Cổ (ĐT.774B) | ĐT. Cao Cang | QL.20 | 53,7 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | 53,7 |  | 100,7 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
| 20 | ĐT. Cao Cang (ĐT.775) | Quốc lộ 20 | Ranh tỉnh Bình Thuận | 13,3 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | 5,0 |  | 40,0 | Duy tu bảo dưỡng |  | 13,3 |  | 78,4 |
|  | Đoạn qua thị trấn Định Quán | Trục chính thị trấn Định Quán |  | Đường đô thị | ĐĐT | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ĐT. Xuân Bắc - Thanh Sơn (ĐT.776) | ĐT.763 | Ranh huyện Vĩnh Cửu | 54,4 | 5,5 | 9,0 | IV | 32 | 54,4 |  | 160,3 | Duy tu bảo dưỡng |  | 54,4 |  | 204,0 |
| 22 | ĐT. Chất Thải Rắn (ĐT.777) | Quốc lộ 1 | ĐT. Hương lộ 2 nd (km 9+560) | 26,0 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  | 16,0 | 10,0 | 345,7 | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn qua thị trấn Trảng Bom | Trục chính thị trấn Trảng Bom |  | Đường đô thị | ĐĐT | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Đường Đồng Khởi | Ngã 4 Tân Phong | ĐT.768 | 5,7 | Đường đô thị | ĐĐT | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Đường Đoàn Văn Cự | QL.1 | ĐT.768 | 6,3 | Đường đô thị | ĐĐT | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Các tuyến đường tỉnh mở mới |  |  | 113,7 |  |  |  |  | 0,0 | 31,4 | 508,8 | 22,7 | 32,6 | 1.301,4 | 27,0 | 0,0 | 101,3 |
| 1 | ĐT.Xuân Định - Lâm San (ĐT.765B) | QL.1 | ĐT.765 | 27,0 | 5,5 | 9,0 | IV | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  | 27,0 |  | 101,3 |
| 2 | ĐT. Hương Lộ 2 (ĐT.771B) | QL.51 | Đường vào làng đại học | 17,8 | 11,0 | 12,0 | III | 45 |  |  |  |  | 17,8 | 279,7 | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn qua thành phố Biên Hòa |  |  |  | Đường đô thị | ĐĐT | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn qua đô thị Nhơn Trạch |  |  |  | Đường đô thị | ĐĐT | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ĐT. 25C (ĐT.769D) | Sân bay Long Thành | Đường Liên cảng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Sân bay Long Thành | QL.51 | 3,5 | 37,0 | 74,0 | ĐĐT | 100 |  |  |  |  | 3,5 | 185,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn 2 | QL.51 | Đường Hùng Vương | 3,4 | 37,0 | 74,0 | ĐĐT | 100 |  |  |  |  | 3,4 | 179,7 | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn 3 | Đường Hùng Vương | Đường Vành Đai 3 | 11,0 | 37,0 | 74,0 | ĐĐT | 100 |  | 11,0 | 60,0 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn 4 | Đường Vành đai 3 | Đường Liên Cảng | 7,9 | 37,0 | 74,0 | ĐĐT |  |  |  |  |  | 7,9 | 417,6 | Duy tu bảo dưỡng |  |
| 4 | ĐT.768B | ĐT.768 (Bình Hòa) | Đường Đoàn Văn Cự | 11,6 | 14,0 | 14,0 | ĐĐT | 30 |  |  |  | 11,6 |  | 174,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |
| 5 | ĐT. Bắc Sơn - Long Thành (ĐT.778) | QL.1 km1854+200 | ĐT.769 (xã Bình Sơn) | 20,4 | 11,0 | 12,0 | III | 45 |  | 20,4 | 448,8 | Duy tu bảo dưỡng |  | Duy tu bảo dưỡng |  |
| 6 | ĐT. Xuân Tâm - Xuân Đông (ĐT.779) | QL.1 | ĐT.765 | 11,1 | 11,0 | 12,0 | III | 45 |  |  |  | 11,1 |  | 65,4 | Duy tu bảo dưỡng |  |
| C | Trục chính quan trọng khác |  |  | 29,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Liên Cảng Nhơn Trạch | Khu bến Phước Lương | KCN Ông Kèo | 14,7 | 30,0 | 33,0 | ĐCD | 61 | Đường chuyên dùng |  | Đường chuyên dùng |  |  |  |
| 2 | Đường Vành Đai 3 nối dài | Cao tốc Long Thành - Bến Lức | Đường vào KCN Ông Kèo | 2,3 | Đường đô thị | ĐĐT | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường ra Cảng Phước An | Vòng xoay | Cảng Phước An | 11,1 | Đường đô thị | ĐĐT | 42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đường nối Quận 2 TPHCM - Nhơn Trạch | Cao tốc Long Thành - Bến Lức | Phà Cát Lái | 8,5 | Đường đô thị | ĐĐT | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đường chuyên dùng vận chuyển VLXD | QL.51 | Ranh mỏ đá Đồng Nai | 7,4 | Đường chuyên dùng | ĐCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  | 757,1 |  |  |  |  | 245,8 | 56,0 | 2.005,5 | 105,3 | 107,0 | 3.091,4 | 162,0 | 0,0 | 780,2 |

Ghi chú: Trong từng giai đoạn đầu tư chỉ tính khối lượng các đoạn tuyến được nâng cấp, mở mới và kéo dài (không tính khối lượng các đoạn tuyến duy tu bảo dưỡng)

|  | CHỦ TỊCH Nguyễn Phú Cường |
| --- | --- |