PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2006 TỪ NGUỒN KẾT DƯ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2005

(Kèm theo quyết định số : 59/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh Lai Châu)

ĐV: Triệu đồng

| STT | Đề mục | Danh mục | Địa điểm xây dựng | thời gian KC- HT | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư | Dự toán sau đấu thầu hoặc giá trị nghiệm thu | Luỹ kế KLTH từ KC đến 30/6/06 | Luỹ kế cấp phát từ KC đến 31/01/06 | Kế hoạch đã giao năm 2006 | Nhu cầu còn lại | Kế hoạch Phân bổ vốn kết dư 2005 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | c | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2-4-5 | 7 | 8 |
|  |  | Tổng số |  |  |  | 259.651 | 183.118 | 156.747 | 105.099 | 39.090 | 107.402 | 37.905 |  |
|  | A | VỐN ĐẨU Tư XDCB TẬP TRUNG |  |  |  | 17.446 | 17.184 | 7.150 | 3.953 | 3.800 | 9.431 | 1.544 |  |
| 1 | 1 | Quy hoạch tổng thể PT du lịch thời kỳ 2006-2020 | Toàn tỉnh | 2005 |  | 280 | 280 | 280 | 100 | 0 | 180 | 180 |  |
| 2 | 2 | Đường nội thị Huyện đội - Bệnh viện Than Uyên | Than Uyên | 2004 | 0,75km | 4.888 | 4.888 | 2.000 | 395 | 1.500 | 2.993 | 248 | Bao gồm dẻn bù GPMB |
| 3 | 3 | Nâng cấp - sc phòng khám ĐKKV Mường so | Phong Thổ | 01-02 | sửa chữa | 728 | 657 | 657 | 582 | 0 | 75 | 75 |  |
| 4 | 4 | Nhà làm việc HĐND - UBND h. Than Uyên | Than Uyên | 2004 | 943m2 | 2.970 | 2.833 | 2.833 | 1.582 | 1.000 | 251 | 251 |  |
| 5 | 5 | Các trục đường và hệ thống thoát nước nội thị khu kinh tế cửa khẩu Ma Lủ Thàng (gói số 2) | Phong Thổ | 2005 | L=1,5km | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 1.300 | 5.900 | 758 |  |
| 6 | 6 | Nhầ họp huyện Uỷ - Than Uyên | Than uyên | 2004 | 433m2 | 1.380 | 1.326 | 1.380 | 1.294 | 0 | 32 | 32 |  |
|  | B | VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU |  |  |  | 181.605 | 130.388 | 114.425 | 80.022 | 26.995 | 67.391 | 9.598 |  |
|  | I | VỐN ĐẮU TƯ THEO QUYẾT ĐỊNH 186/TTG |  |  |  | 8.540 | 7.906 | 7.905 | 3.610 | 2.164 | 2.132 | 1.337 |  |
| 7 | 1 | Hạ tầng điện nước nhà máy gạch tuynel -Cty XD&XSVLXD số 1 | T.X Lai Châu | 2005 | trạm BA 320KVA | 980 | 780 | 780 | 240 | 480 | 60 | 60 |  |
| 8 | 2 | Đường vào nhà máy gạch tuynel thị xã -Cty XD&XSVLXD số 1 | T.X Lai Châu | 2005 | 401 m | 995 | 932 | 932 | 0 | 526 | 406 | 106 |  |
| 9 | 3 | Nhà ở GV Trường TH xã Tông Qua Lìn - Phong Thổ | Phong Thổ | 2004 | 121 m2 | 260 | 260 | 259 | 138 | 0 | 122 | 122 |  |
| 10 | 4 | Trường TH Noong Om - Noong Hẻo và trường TH Tà Tủ - Nậm Tăm | Sin Hổ | 2003 | 171m2 | 400 | 399 | 399 | 368 | 0 | 31 | 31 |  |
| 11 | 5 | Trường tiểu học xã Pú Đao | Sin Hổ | 2005 | 124m2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
| 12 | 6 | Trường TH Nà Cang số 2, Trường PTCS xã Mường Mít và Trườnq TH bản Nà nqồ xã Nâm sỏ huvên Than Uvên | Than Uyên | 2004 | 372m2 | 576 | 468 | 468 | 424 | 0 | 44 | 44 |  |
| 13 | 7 | Trạm xá xã Pa Tẩn | Sìn Hổ | 2005 |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 |  |
| 14 | 8 | Trạm xá xã Làng Mồ | Sin Hỗ | 2005 |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 |  |
| > 15 | 9 | Trạm thú y Phong Thổ | Phong Thổ | 2005 | 730m2 | 895 | 884 | 884 | 0 | 600 | 284 | 284 |  |
| STT | Đề mục | Danh mục | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC- HT | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư | Dự toán sau đấu thầu hoậc giá trị nghiệm thu | Luỹ kế KLTH từ KC đến 30/6/2006 | Luỹ kế cấp phát từ KC đến 31/01/06 | Kế hoạch đã giao năm 2006 | Nhu cầu còn lại | Kế hoạch Phân bổ vốn kết dư 2005 | Ghi chú |
|  | A |  | c | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2-4-5 | 7 | 8 |
| 16 | 10 | Nhà Ban quản lý dự án và trạm kiểm soát liên hiệp cửa khẩu Ma Lù Thàng | Phong Thổ | 04-05 | 1200m2 | 3.129 | 2.973 | 2.973 | 2.016 | 558 | 399 | 199 |  |
| 17 | 11 | Dự án mua sắm, lắp đặt thiết bị nội thất phục vụ hoạt động điêu hành của khối cơ quan liên ngành KKTCK | Phong Thổ | 2006 |  | 495 | 495 | 495 | 0 | 0 | 495 | 200 |  |
| 18 | 12 | Lưới điện hạ thế xã Pắc Ta | Than Uyên | 2005 | 246 hộ | 550 | 455 | 455 | 424 | 0 | 31 | 31 |  |
|  | II | VỐN ĐẮU TƯ THEO QUYẾT ĐỊNH 120/TTG |  |  |  | 48.585 | 43.752 | 37.055 | 32.014 | 3.500 | 8.238 | 1.658 |  |
| 19 | 1 | Thuỷ lợi Dao Chải 1 xã Bản Lang | Phong Thổ | 04-05 | 90ha | 6.648 | 5.977 | 3.200 | 3.064 | 500 | 2.413 | 546 |  |
| 20 | 2 | Thuỷ lợi Sin Suối Hồ | Phong Thổ | 2004 | 132 ha | 6.170 | 5.325 | 5.325 | 4.977 | 0 | 348 | 100 |  |
| 21 | 3 | Đường Bản Mấn - Nậm Xe | Phong Thổ | 044)5 | 5,52km | 4.897 | 4.824 | 4.824 | 4.136 | 0 | 688 | 588 |  |
| 22 | 4 | Thuỷ lợi Chu Ma | Mường Tè | 034)4 | 28 ha | 6.350 | 3.706 | 3.706 | 3.019 | 0 | 687 | 261 |  |
| 23 | 5 | Đường Pắc ma - Ka Lăng | Mường Tè | 01-04 | 24,2km | 24.520 | 23.920 | 20.000 | 16.818 | 3.000 | 4.102 | 163 |  |
|  | III | VỐN ĐẮU TƯ TĨNH, HUYỆN MỚI CHIA TÁCH |  |  |  | 82.127 | 47.298 | 49.013 | 31.269 | 14.050 | 35.959 | 4.445 |  |
| 24 | 1 | Đường NSH khu ở tạm CBCNVC tỉnh | T.X Lai Cháu | 2004 | 10.000 ng | 2.024 | 1.884 | 1.884 | 1.597 | 0 | 287 | 287 |  |
| 25 | 2 | Trụ sở làm việc sở Xây dựng và Trung tâm tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng | T.X Lai Châu | 2006 | 352m2 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 400 | 0 | 900 | 900 |  |
| 26 | 3 | Nâng cấp, sc cải tạo trường mầm non Hoa Hồng | T.X Lai Châu | 04-05 | NC.SC | 808 | 805 | 805 | 305 | 450 | 50 | 50 |  |
| 27 | 4 | Đường điện chiếu sáng trục nội thị TT Phong Thổ- h.T.Đườna | T.X Lai Châu | 2004 |  | 994 | 589 | 589 | 39 | 0 | 550 | 550 |  |
| 28 | 5 | Đường vào khu Nhà hàng khách sạn đoạn KmO+257 thị xã Lai châu | T.x Lai Châu | 2005 | L = 257m | 1.588 | 1.287 | 1.287 | 1.169 | 0 | 118 | 118 |  |
| 29 | 6 | Mặt bằng và Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 4 - Thị xã Lai châu giai đoạn I | T.X Lai Châu | 064)7 | 60ha | 33.980 |  | 5.658 | 0 | 11.000 | 22.980 | 100 |  |
| 30 | 7 | Nghĩa trang nhân dân Thị xã Lai Châu | T.X Lai Châu | 2005 | 16ha | 4.532 | 4.532 | 1.000 | 0 | 1.500 | 3.032 | 100 |  |
| 31 | 8 | Trạm sử lý và hệ thống cấp nước sinh hoạt đầu nguổn Nùng Nàng, phường Quyết Thắng thị xã Lai châu | T.X Lai Châu | 2005 | 1000- 1400m3/ng. đ | 2.631 | 2.631 | 2.220 | 100 | 1.100 | 1.431 | 914 |  |
| 32 | 9 | Đén bù, giải phóng mặt bằng huyện lỵ Phong Thổ | Phong thổ | 2003 |  | 15.922 | 15.922 | 15.922 | 10.790 | 0 | 5.132 | 1.216 |  |
| 33 | 10 | San ủi mặt bằng KV huyện lỵ Phong Thổ | Phong thổ | 2003 | 70 ha | 18.348 | 18.348 | 18.348 | 16.869 | 0 | 1.479 | 210 |  |
|  | IV | VỐN ĐẤU TƯ HẠ TẮNG KINH TẾ CỬA KHẨU |  |  |  | 2.617 | 2.617 | 2.617 | 0 | 1.200 | 1.417 | 339 |  |
| 34 | 1 | Đển bù GPMB khu tái định cư cửa khẩu Ma Lù Thàng | Phong Thổ | 2006 |  | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 235 | 68 | QĐ số 622/QĐ-UBND ngày 9/5/2006 |

| STT | Danh mục | Danh mục | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC- HT | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư | Dự toán sau đấu thầu hoặc giá trị nghiệm thu | Luỹ kế KLTH từ KC đến 30/6/2006 | Luỹ kế cấp phát từ KC đến 31/01/06 | Kế hoạch đã giao năm 2006 | Nhu cầu còn lại | Kê hoạch Phân bổ vốn kết dư 2005 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2-4-5 | 7 | 8 |
| 35 | 2 | Nhà ở cán bộ công nhân viên cửa khẩu | Phong Thổ | 2005 | Cấp 3, 2 táng | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 0 | 1.200 | 1.182 | 271 |  |
|  | V | VỐN ĐẮU Tư PHÁT TRIỂN T.HỈNH ĐỊA PHƯƠNG |  |  |  | 10.773 | 720 | 720 | 220 | 4.081 | 6.409 | 645 |  |
| 36 | 1 | Trung tâm truyển dần phát sóng và sx chương trình PT-TH tỉnh | T.X Lai Châu | 05-10 |  | 10.192 | 202 | 202 | 0 | 4.000 | 6.192 | 428 |  |
|  | 1.1 | Tháp ăng ten thuộc trung tâm truyển dẫn phẩt sóng và sản xuất chương trình đài PT - TH tỉnh | T.x Lai Châu | 2006 | 125m | 9.990 |  |  | 0 | 4.000 | 5.990 | 226 |  |
|  | 1.2 | San ủi mặt bằng Trung tâm truyền dẫn phát sóng và sản xuất chương trình Đài PT-TH tỉnh | T.x Lai Châu | 2006 | 9690m2 | 202 | 202 | 202 | 0 | 0 | 202 | 202 |  |
| 37 | 2 | Xây dựng trạm phát lại truyén hỉnh cụm xã Pắc Ma | Mường Tè | 2005 | 150W | 581 | 518 | 518 | 220 | 81 | 217 | 217 |  |
|  | VI | VỐN ĐÓI ỨNG ODA |  |  |  | 16.263 | 15.395 | 15.395 | 11.849 | 1.000 | 2.546 | 618 |  |
| 38 | 1 | Đường Nậm Cáy - Mù Sang - Sin Cai | Phong Thổ |  | 26km | 16.263 | 15.395 | 15.395 | 11.849 | 1.000 | 2.546 | 618 | Đền bù GPMB |
|  | VII | VỐN ĐẮU TƯ ĐỀ ÁN TIN HỌC QLNN |  |  |  | 12.700 | 12.700 | 1.720 | 1.060 | 1.000 | 10.640 | 340 |  |
| 39 | 1 | Đê án tin học hoá cơ quan QLNN | T.X Lai Châu | 2005 | Cơ quan QLNN | 12.700 | 12.700 | 1.720 | 1.060 | 1.000 | 10.640 | 340 |  |
|  | VIII | HỖ TRỢ KHÁC (TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 37BCT) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 216 |  |
|  | 1 | Cục thống kế tỉnh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 |  |
| 40 | 1.1 | Hỗ trợ thực hiện đé án điéu tra vốn điéu tra năm 2004, dự ước năm 2005 vâ dự báo vốn đẩu tư gđ 2006-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |
|  | 2 | Sở Kế hoạch & Đầu tư |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 166 |  |
| 41 | 2.1 | Hỗ trợ thực hiện Đé án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006 - 2010 (Đê án thực hiện NQ 37 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  |
|  | c | VỐN TẢNG THU NS NĂM 2004 |  |  |  | 11.040 | 9.994 | 9.994 | 7.587 | 0 | 2.407 | 1.123 |  |
| 42 | 1 | Cải tạo, bổ sung một số hạng mục và thiết bị TT y tế huyện Tam Đường | Tam Dường | 2005 |  | 1.040 | 1.007 | 1.007 | 956 | 0 | 51 | 51 |  |
| 43 | 2 | Trạm y tế và thiết bị thị trấn Phong Thổ | Phong Thd | 2005 |  | 2.300 | 2.164 | 2.164 | 2.123 | 0 | 41 | 41 |  |
| 44 | 3 | Đén bù GPMB, san ủi MB bệnh viện đa khoa tỉnh | T.x Lai Châu | 2005 | 35.000m2 | 7.700 15.000 | 6.823 | 6.823 | 4.508 | 0 | 2.315 | 1.031 |  |
| 45 | D | BỔ SUNG TỪ NGUỚN Dự PHÒNG NS TW NĂM 2005 |  | 2006 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |  |
|  | 1 | Trường dạy nghế tỉnh (giai đoạn I) | T.xâ LC |  |  | 15.000 |  |  | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |  |